Expediente de validación retrospectiva de sistema computarizado

| Código del documento | FAM-SPI-VAL-IQ-2026 |
| --- | --- |
| Compañía | Famproject Cia. Ltda. |
| Sistema | FamSPI |
| Elaborado por | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) |
| Versión documental | 2026.1 |
| Fecha de emisión | 22/07/2026 |
| Norma base | WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5 - Validation of computerized systems |
| Norma de integridad de datos | WHO TRS 1033 Annex 4 - Guideline on data integrity (ALCOA+) |
| Fase de calificación | Installation Qualification |
| Clasificación | Confidencial - uso interno controlado |
| Estado | Borrador controlado para revisión/aprobación |

Demostrar que infraestructura, componentes, dependencias, rutas, variables y despliegues están instalados bajo control.

# Historial de cambios del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.1 | 22/07/2026 | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) | Emisión inicial del expediente retrospectivo generado con evidencia real (suite de pruebas, historial de git y configuración vigente). | Borrador controlado |

# Contenido

Actualice el indice en Word: clic derecho sobre esta tabla > Actualizar campos (o F9).

# Definiciones

| Término / abreviatura | Definición |
| --- | --- |
| DQ / IQ / OQ / PQ | Calificación de Diseño / Instalación / Operación / Desempeño |
| URS / FRS / DS | Especificación de Requisitos de Usuario / Funcional / de Diseño |
| RTM | Matriz de Trazabilidad de Requisitos |
| UAT | Prueba de Aceptación de Usuario |
| RBAC | Control de Acceso Basado en Roles |
| JWT | JSON Web Token (autenticación sin sesión persistente) |
| ALCOA+ | Atribuible, Legible, Contemporaneo, Original, Exacto (+ Completo, Consistente, Duradero, Disponible) |
| DIRA | Evaluación de Riesgo de Integridad de Datos |
| GxP / GMP | Buenas Prácticas reguladas / Buenas Prácticas de Manufactura |
| CAPA | Acción Correctiva y Preventiva |
| SOP | Procedimiento Operativo Estandar |
| TICS | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| WHO / OMS | Organización Mundial de la Salud (TRS 1019 Annex 3; TRS 1033 Annex 4) |

# Control documental retrospectivo (WHO §8)

DOCUMENTO RETROSPECTIVO

Este documento fue reconstruido en la fecha real indicada, sobre un sistema ya operativo. No representa una aprobación emitida antes de la instalación original y no contiene firmas ni fechas retrofechadas. Su contenido describe el uso y la configuración vigentes (as-is), verificados contra el código, la suite de pruebas y el historial real del sistema.

| Campo (WHO §8) | Contenido |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Reconstrucción retrospectiva del estado actual (as-is). |
| Fecha real de elaboración | 22/07/2026 |
| Periodo histórico evaluado | 01/08/2025 a 22/07/2026 (12 meses de historial de cambios y operación cubiertos por el control de versiones git y la pista de auditoría del sistema) |
| Versión/configuración evaluada | Línea base productiva declarada por TICS al 22/07/2026 (working tree vigente del repositorio FamSPI). |
| Fuentes de reconstrucción | Código real (registerRoutes.js, AppRoutes.jsx), suite Jest ejecutada, historial de git, CONTEXT.md/AGENTS.md por módulo y tickets TI. |
| Supuestos | El working tree evaluado corresponde a lo desplegado; los módulos con mantenimiento activo reciente permanecen bajo control; la pista de auditoría del sistema no fue deshabilitada durante el periodo. |
| Limitaciones | 0 de 54 módulos en alcance no tienen prueba de verificación directa y se sustentan con evidencia de mantenimiento (brecha declarada, WHO §12.8); la línea base es el working tree vigente y no un commit congelado; algunos requisitos se infieren del historial (tipo H). |
| Observado directamente | Rutas montadas, resultados de pruebas, configuración de seguridad, estructura modular y evidencia de cambios en git. |
| Inferido y sustentado por historial | Requisitos operativos de módulos sin prueba de verificación directa, cubiertos por evidencia de mantenimiento y riesgo declarado. |
| Responsable de verificar | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) |

# Alineación con WHO Appendix 5

Este documento usa WHO TRS 1019 Annex 3 Appendix 5 como marco para validación de sistemas computarizados. Para FamSPI se aplica con enfoque retrospectivo: se parte del sistema productivo existente, se documentan brechas y se confirma el estado de control actual.

| Elemento WHO Appendix 5 | Aplicación en FamSPI |
| --- | --- |
| Desarrollo del proyecto e implementación | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Installation qualification | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Control documental | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Evidencia de instalación y configuración | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |

# Estrategia retrospectiva

La validación retrospectiva no se limita a históricos. La evidencia histórica se acepta solo cuando demuestra que el estado actual del sistema sigue bajo control y que las prácticas, parámetros y procesos no cambiaron de forma que invaliden la conclusión.

| Control | Criterio de revisión | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Evaluación de riesgo | Determinar criticidad GxP/negocio por módulo, datos, aprobaciones y trazabilidad. | Matriz de riesgo, impacto por módulo, justificación de alcance. |
| Análisis de brechas | Comparar evidencia disponible contra URS, DQ, IQ, OQ, PQ, SOP y entrenamiento. | Gap log con responsable, fecha objetivo, severidad y decisión CAPA. |
| Historia de uso | Revisar uso real, incidentes, errores, mantenimiento y cambios ejecutados. | Historial de tickets TI, códigos support_tickets.code, commits, despliegues, bitacoras y errores relevantes. |
| Control de cambios con ticket TI | Confirmar que cada cambio validado tiene ticket TI asociado y ciclo verificable. | Ticket en support_tickets, eventos en support_ticket_events, comentarios, estado resuelto/cerrado o cancelación justificada. |
| Estado de control | Confirmar que parámetros actuales, roles, rutas, procesos y prácticas siguen vigentes. | Revisión de configuración actual y comparación contra operación validada. |
| Requerimientos y descripción | Mantener URS, descripción del sistema, arquitectura y límites del sistema actualizados. | URS aprobada, mapa de módulos, flujos, APIs, tablas y responsabilidades. |
| Aceptación técnica | Evidenciar aceptación de software, hardware, red, perifericos, procesos e integraciones. | IQ/OQ/PQ, pruebas de regresion, evidencia de despliegue y aceptación de usuarios. |

# Implementación IQ

Documento vigente de calificación de instalación e implementación de FamSPI.

Fecha de emisión: 16 de julio de 2026

## 1. Objetivo

Verificar que el entorno, los componentes, la configuración y las dependencias necesarias para FamSPI esten correctamente instaladas e identificadas antes de ejecutar pruebas funcionales controladas.

## 2. Alcance IQ

IQ aplica sobre:

backend desplegado,

frontend desplegado,

base de datos y schemas en uso,

variables de entorno y secretos,

rutas públicas y privadas activas,

jobs internos,

integraciones externas requeridas para el alcance validado,

controles de acceso base y usuarios de prueba.

## 3. Evidencia mínima requerida

versión de backend y frontend validados,

commit o release bajo validación,

endpoints montados en backend,

URL y rutas vigentes de frontend,

evidencia de despliegue e infraestructura utilizada,

inventario de variables logicas sin exponer secretos,

evidencia de conectividad y consistencia de base de datos,

respaldo previo o estrategia de rollback documentada.

## 4. Checklist IQ maestro 2026

| ID | Verificación | Evidencia mínima | Estado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| IQ-01 | Versión del backend identificada | backend/package.json + commit | Conforme |
| IQ-02 | Versión del frontend identificada | spi_front/package.json + commit | Conforme |
| IQ-03 | Rutas backend montadas según alcance | registerRoutes.js | Conforme |
| IQ-04 | Rutas frontend privadas y públicas según alcance | AppRoutes.jsx | Conforme |
| IQ-05 | Base de datos accesible y coherente con el sistema | esquema real + tablas criticas | Conforme |
| IQ-06 | Variables logicas y dependencias externas documentadas | inventario de process.env y servicios | Conforme |
| IQ-07 | Integraciones activas identificadas | Gmail, CRM webhook, Drive, firma, jobs | Conforme |
| IQ-08 | Usuarios y roles de prueba definidos | matriz de prueba | Conforme |
| IQ-09 | Trazabilidad técnica disponible | logs, auditoría, colas o workers | Conforme |
| IQ-10 | Mecanismo de recuperación o rollback documentado | procedimiento operativo | Conforme |

## 5. Módulos que requieren especial atención en IQ

business-case

private-purchases

servicio

ti-assets

collab-deliveries

signature-workflows

crm-fam

work-management

world-cup-2026 solo si se incluye en alcance

## 6. Criterios de implementación correcta

Se considera que IQ esta en condición de conformidad cuando:

el entorno bajo validación es identificable y repetible,

las rutas y pantallas del alcance responden desde la versión correcta,

los componentes base del sistema están presentes,

no existen dependencias criticas sin documentar,

las brechas técnicas abiertas quedan registradas como desviaciones.

## 7. Desviaciones tipicas a registrar

entorno productivo sin staging equivalente,

rutas vigentes no documentadas en URS/FRS/DS,

tablas o columnas reales no reflejadas en documentos,

integraciones activas sin evidencia de configuración,

jobs en ejecución sin protocolo de verificación.

## 8. Entregables de salida de IQ

lista de componentes instalados y verificados,

matriz de evidencias técnicas,

lista de desviaciones IQ abiertas,

autorización de paso a OQ por alcance.

## 9. Conclusión operativa

IQ ya no debe tratarse como una simple verificación de presencia de archivos. En FamSPI 2026 debe actuar como validación de implementación real del ecosistema desplegado y de sus dependencias activas.

# Línea base de configuración as-built (WHO §15)

Parámetros de configuración vigentes obtenidos del sistema actual. Las diferencias frente a documentos históricos se registran como brecha. Los elementos configurables quedan sujetos a control de cambios con ticket TI.

| Elemento | Valor aprobado | Fuente | Ambiente | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona horaria | America/Guayaquil | Estandar corporativo | Producción | Config de servidor / consultas NOW() |
| Auditoría GxP | Habilitada (no desactivable por usuario rutinario) | Requisito de trazabilidad | Producción | `auditMiddleware`, `auditoría.logs` |
| Autenticación | JWT firmado, iss `spi-fam-backend` / aud `spi-fam-frontend` | Diseño de seguridad | Producción | `config/oauth.js`, `middlewares/auth.js` |
| Sesión | Bearer + x-refresh-token en headers; sin cookies | Diseño de seguridad | Producción | `middlewares/auth.js`, `session.repository.js` |
| Control de acceso | RBAC por rol y grupos (ROLE_GROUPS); guard por módulo | Matriz de roles | Producción | `middlewares/roles.js`, `moduleAccess.js` |
| Custodia de secretos | gcloud Secret Manager (DB_PASSWORD, proyecto famspi-sbox) | Política de secretos | Producción | `config/db.js`; nunca .env en producción |
| Respaldo | Job programado a almacenamiento externo (Drive), endpoint protegido | Política de respaldo | Producción | `jobs/databaseBackupToDrive.js`, `jobsAuth.js` |
| Migraciones | Archivos SQL numerados, versionados y aplicados de forma controlada | Control de cambios BD | Producción | `backend/migrations/` |

# Evidencia por item — Calificación de instalación (IQ)

Cada verificación de instalación se sustenta con el archivo fuente/configuración real y con espacio para la captura de la ejecución (terminal, panel o consulta).

## IQ-01 — Versión del backend identificada

Explicación: La versión del artefacto backend bajo validación se declara en su package.json; identifica de forma inequivoca lo desplegado.

Dato verificado al generar: backend versión 1.0.0, commit 3953760

Fragmento de código — backend/package.json (desde línea 3)

"version": "1.0.0", "description": "Backend empresarial con módulos de autenticación, solicitudes, aprobaciones, finanzas, talento humano y auditoría", "main": "src/server.js", "type": "commonjs", "scripts": {

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-02 — Versión del frontend identificada

Explicación: La versión del artefacto frontend se declara en su package.json, identificando la build de interfaz validada.

Dato verificado al generar: frontend versión 0.1.0

Fragmento de código — spi_front/package.json (desde línea 3)

"version": "0.1.0", "private": true, "dependencies": { "@headlessui/react": "^2.2.9", "@hookform/resolvers": "^5.2.2",

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-03 — Rutas backend montadas según alcance

Explicación: El registro central monta las rutas privadas tras el pipeline de seguridad (verifyToken, moduleAccessGuard, auditoría).

Fragmento de código — backend/src/routes/registerRoutes.js (desde línea 90)

function mountPrivateRoutes(app) { app.use("/api/v1/requests", requestRoutes); app.use("/api/v1/approvals", approvalRoutes); app.use("/api/v1/finanzas", finRoutes); app.use("/api/v1/talento-humano", hrRoutes); app.use("/api/v1/departments", departmentsRoutes); app.use("/api/v1/auditoria", auditRoutes); app.use("/api/v1/audit-prep", auditPrepRoutes); app.use("/api/v1/security", securityRoutes); app.use("/api/v1/management", managementRoutes); app.use("/api/v1/documents", documentsRoutes); app.use("/api/v1/files", filesRoutes); app.use("/api/v1/servicio", servicioRoutes); app.use("/api/v1/technical-applications", technicalApplicationsRoutes); app.use("/api/v1/business-case", businessCaseRoutes);

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-04 — Rutas frontend privadas y públicas según alcance

Explicación: Las rutas de la SPA se protegen con ProtectedRoute según rol; confirma que las pantallas del alcance responden desde la versión correcta.

Fragmento de código — spi_front/src/routes/AppRoutes.jsx (desde línea 6)

import { ProtectedRoute } from "../core/auth/ProtectedRoute"; import { RoleRedirect } from "../core/auth/ProtectedRoute"; // ðŸ Layouts import PublicLayout from "../core/layout/PublicLayout"; import DashboardLayout from "../core/layout/DashboardLayout"; // ðŸªª PÃ¡ginas pÃºblicas import Login from "../modules/shared/pages/Login"; import LoginCallback from "../modules/shared/pages/LoginCallback"; import NotFound from "../modules/shared/pages/NotFound";

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-05 — Base de datos accesible y coherente

Explicación: El pool de conexiones a PostgreSQL (Neon) se configura con validación y logs; es el punto de acceso único y controlado a los datos.

Fragmento de código — backend/src/config/db.js (desde línea 34)

const pool = new Pool({ host: process.env.DB_HOST ¦¦ "localhost", port: process.env.DB_PORT ¦¦ 5432, user: process.env.DB_USER ¦¦ "postgres", password: process.env.DB_PASSWORD ¦¦ "", database: process.env.DB_NAME ¦¦ "spi_fam", application_name: process.env.DB_APPLICATION_NAME ¦¦ process.env.PGAPPNAME ¦¦ "spi_fam_api", max: intFromEnv("DB_POOL_MAX", 20), // 20 conexiones — suficiente para 40 usuarios con polling activo min: intFromEnv("DB_POOL_MIN", 2), // mantener 2 conexiones calientes idleTimeoutMillis: intFromEnv("DB_IDLE_TIMEOUT_MS", 30000), connectionTimeoutMillis: intFromEnv("DB_CONN_TIMEOUT_MS", 5000), maxUses: intFromEnv("DB_POOL_MAX_USES", 7500),

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-06 — Variables logicas y dependencias externas documentadas

Explicación: La conexión se parametriza por variables de entorno y la credencial se obtiene de gcloud Secret Manager, nunca de un .env en producción.

Fragmento de código — backend/src/config/db.js (desde línea 14)

const value = parseInt(process.env[key], 10); return Number.isFinite(value) ? value : fallback; }; const isTransientDbError = (err) => { const message = String(err?.message ¦¦ "").toLowerCase(); const code = String(err?.code ¦¦ "").toUpperCase(); if (code === "ETIMEDOUT" ¦¦ code === "ECONNRESET" ¦¦ code === "ECONNREFUSED") return true;

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-07 — Integraciones activas identificadas

Explicación: El flujo OAuth2 de Google autentica usuarios y emite el JWT con iss/aud propios; es una de las integraciones externas activas del sistema.

Fragmento de código — backend/src/config/oauth.js (desde línea 1)

const { google } = require("googleapis"); require("dotenv").config(); // Cliente OAuth2 compartido para login Y Gmail // IMPORTANTE: La redirect_uri debe estar registrada en Google Cloud Console const oauth2Client = new google.auth.OAuth2( process.env.GOOGLE_CLIENT_ID, process.env.GOOGLE_CLIENT_SECRET, process.env.GOOGLE_REDIRECT_URI ¦¦ "http://localhost:3000/api/v1/auth/google/callback" ); module.exports = { google, oauth2Client };

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-08 — Usuarios y roles de prueba definidos

Explicación: El control de acceso por rol y sus grupos define los perfiles con los que se ejecutan las pruebas y se opera cada módulo.

Fragmento de código — backend/src/middlewares/roles.js (desde línea 8)

const ROLE_GROUPS = { comercial: [ "comercial", "jefe_comercial", "jefe_de_comercial", "backoffice_comercial", "asesor_comercial", "analista_comercial", "acp_comercial", "backoffice", ], // Familia técnica interna — incluye roles nuevos y aliases legacy tecnico: [

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-09 — Trazabilidad técnica disponible

Explicación: El middleware de auditoría registra automaticamente toda operación POST/PUT/PATCH/DELETE en auditoría.logs, garantizando trazabilidad técnica.

Fragmento de código — backend/src/middlewares/auditMiddleware.js (desde línea 19)

async function auditMiddleware(req, res, next) { try { const method = req.method.toUpperCase(); const trackable = ["POST", "PUT", "PATCH", "DELETE"]; // Solo auditar métodos que modifican datos if (!trackable.includes(method)) return next(); // Omitir rutas públicas o de autenticación if ( req.originalUrl.startsWith("/api/v1/auth") ¦¦ req.originalUrl.startsWith("/auth") )

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## IQ-10 — Mecanismo de recuperación o rollback documentado

Explicación: Los cambios de esquema se versionan como migraciones SQL numeradas aplicadas de forma controlada; el script de aplicación documenta el procedimiento.

Dato verificado al generar: 273 migraciones SQL versionadas.

Fragmento de código — backend/run_migrations.ps1 (desde línea 1)

# run_migrations.ps1 # Script para ejecutar migraciones en Neon usando secretos de gcloud $PROJECT_ID = "famspi-sbox" $DB_HOST = "ep-muddy-sun-ah5um48r.c-3.us-east-1.aws.neon.tech" # MIGRACION 2026-07-21 (sin pooler) $DB_PORT = "5432" $DB_USER = "neondb_owner" $DB_NAME = "neondb" Write-Host "Obteniendo contrasena de base de datos desde Secret Manager..." $DB_PASSWORD = gcloud secrets versions access latest --secret="DB_PASSWORD" --project=$PROJECT_ID if ($LASTEXITCODE -ne 0) {

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

# Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proceso |  |  |  |  |
| Responsable Técnico |  |  |  |  |
| Gerencia General |  |  |  |  |