Protocolo Maestro de Validacion de FamSPI v1.0.0

Departamento de Tecnologia de la Informacion (TI)  |  18/06/2026

| Sistema | FamSPI v1.0.0 |
| --- | --- |
| Marco normativo | WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5 |
| Version del protocolo | 1.0 |
| Clasificacion | INTERNO — Uso restringido |
| Estado | BORRADOR — Pendiente aprobacion formal |

# 1. Control Documental y Aprobaciones

| Titulo | Protocolo Maestro de Validacion de FamSPI v1.0.0 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha de elaboracion | 18/06/2026 |
| Alcance resumido | Modulo de Permisos y Vacaciones y control de acceso asociado |
| Departamento responsable | Departamento de Tecnologia de la Informacion (TI) |
| Marco normativo | WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5 |
| Estado | BORRADOR — Pendiente aprobacion formal |

## Firmas de aprobacion

| Realizado por | Revisado por | Aprobado por QA |
| --- | --- | --- |
| Nombre: ________________________ | Nombre: ________________________ | Nombre: ________________________ |
| Firma / Fecha: ________________________ | Firma / Fecha: ________________________ | Firma / Fecha: ________________________ |

# 2. Introduccion, Alcance y Estrategia de Validacion

Este protocolo establece la planificacion de validacion del sistema computarizado FamSPI v1.0.0 bajo un enfoque basado en riesgos y el ciclo de vida de validacion de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), conectando requerimientos, controles, casos de prueba y evidencia objetiva.

El alcance de esta linea base comprende el Modulo de Permisos y Vacaciones y los controles de acceso asociados necesarios para verificar autenticacion, autorizacion, trazabilidad y ejecucion controlada de los flujos criticos.

La estrategia consiste en priorizar los escenarios de mayor impacto regulatorio, operacional y de seguridad, para ejecutar posteriormente las calificaciones DQ, IQ, OQ y PQ con evidencia auditable.

# 3. Especificaciones del Sistema (URS / FRS / DDS)

Las Especificaciones de Requerimientos de Usuario (URS), Funcionales (FRS) y de Diseno del Sistema (DDS) detalladas se encuentran consolidadas en los Anexos A y B, de conformidad con las directrices de la OMS. El cuerpo de este protocolo no reproduce dichas tablas para evitar duplicidad y facilitar el mantenimiento del expediente de validacion.

# 4. Analisis de Riesgos y FMEA

La evaluacion de riesgos se realiza mediante metodologia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) para priorizar los casos de prueba criticos segun severidad, probabilidad y detectabilidad. Los riesgos con RPN >= 30 requieren mitigacion documentada y verificacion obligatoria durante el protocolo OQ. La matriz completa de riesgos, con descripcion, controles y riesgo residual de cada modo de falla, reside en el Anexo C y sera utilizada como insumo para definir la secuencia de ejecucion y la profundidad de la evidencia requerida.

# 6. Plan de Calificacion (Protocolos DQ, IQ, OQ, PQ)

Para cada fase de calificacion se definen los casos de prueba con su descripcion, criterio de aceptacion y la referencia de evidencia que documentara el resultado. Los campos de descripcion, criterio y evidencia se completaran durante la ejecucion formal de cada protocolo.

## 6.1 Calificacion de Diseno (DQ)

| ID de Prueba | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Referencia de Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-001 |  |  |  |
| DQ-002 |  |  |  |
| DQ-003 |  |  |  |
| DQ-004 |  |  |  |
| DQ-005 |  |  |  |

## 6.2 Calificacion de Instalacion (IQ)

| ID de Prueba | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Referencia de Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| IQ-001 |  |  |  |
| IQ-002 |  |  |  |
| IQ-003 |  |  |  |
| IQ-004 |  |  |  |
| IQ-005 |  |  |  |
| IQ-006 |  |  |  |
| IQ-007 |  |  |  |
| IQ-008 |  |  |  |
| IQ-009 |  |  |  |
| IQ-010 |  |  |  |

## 6.3 Calificacion Operacional (OQ)

| ID de Prueba | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Referencia de Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-001 |  |  |  |
| OQ-002 |  |  |  |
| OQ-003 |  |  |  |
| OQ-004 |  |  |  |
| OQ-005 |  |  |  |
| OQ-006 |  |  |  |
| OQ-007 |  |  |  |
| OQ-008 |  |  |  |
| OQ-009 |  |  |  |
| OQ-010 |  |  |  |
| OQ-011 |  |  |  |
| OQ-012 |  |  |  |
| OQ-013 |  |  |  |
| OQ-014 |  |  |  |

## 6.4 Calificacion de Desempeno — PQ / UAT

| ID de Prueba | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Referencia de Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| PQ-001 |  |  |  |
| PQ-002 |  |  |  |
| PQ-003 |  |  |  |
| PQ-004 |  |  |  |
| PQ-005 |  |  |  |

# 7. Matriz de Trazabilidad (RTM)

La matriz de trazabilidad conecta cada requerimiento del usuario con el riesgo FMEA asociado, el caso de prueba de calificacion correspondiente y el resultado esperado que debera evidenciarse durante la ejecucion formal del protocolo. La tabla completa se mantiene actualizada en el Anexo H del expediente de validacion.

| ID URS | Riesgo Asociado (ID FMEA) | ID Prueba (IQ/OQ/PQ) | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| URS-S-001 | R-002 (OAuth2 RPN=30) | OQ-001 / OQ-002 | Autenticacion OAuth2 valida solo para cuentas autorizadas; rechazo controlado en cuenta invalida. |
| URS-S-002 | R-009 (RBAC RPN=24) | OQ-003 / OQ-004 | Acceso restringido por rol RBAC en cada endpoint; HTTP 403 con rol incorrecto. |
| URS-T-001 | R-005 (Auditoria RPN=10) | OQ-005 | Toda accion critica registrada en auditoria.logs con actor, modulo y timestamp. |
| URS-TH-001 | R-011 (Saldo TH RPN=24) | OQ-006 / OQ-007 | Solicitud de permiso creada en DB con validaciones y trazabilidad completa. |
| URS-TH-002 | R-011 (Saldo TH RPN=24) | PQ-001 | Flujo de vacaciones punta a punta ejecutado y evidenciado en condiciones representativas. |

# 8. Seccion de Anexos

El contenido detallado, extenso o dependiente de evidencia se alojara en los siguientes anexos del expediente de validacion. El cuerpo de este protocolo referencia cada anexo en lugar de reproducir su contenido.

Anexo A: URS (Especificacion de Requerimientos del Usuario) y FRS (Especificacion Funcional).

Anexo B: DDS — Especificacion de Diseno Tecnico del Sistema (arquitectura, modulos, modelo de datos).

Anexo C: Matriz de Riesgos FMEA — descripcion completa de modos de falla, controles y riesgo residual.

Anexo D: Evidencias Objetivas — capturas de pantalla, extractos de logs y consultas de base de datos.

Anexo E: Registros de Entrenamiento — listas de asistencia firmadas por perfil de usuario.

— Fin del Protocolo Maestro de Validacion FamSPI v1.0.0 —