Protocolo Maestro de Validacion de FamSPI v1.0.0

Departamento de Tecnologia de la Informacion (TI)  |  18/06/2026

| Sistema | FamSPI v1.0.0 |
| --- | --- |
| Marco normativo | WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5 |
| Version del protocolo | 1.0 |
| Ambito de aplicacion | 12 modulos / 6 areas de negocio — FamSPI Ecuador |
| Clasificacion | INTERNO — Uso restringido |
| Estado | Para aprobacion — Version definitiva pre-liberacion |

# 1. Control Documental y Aprobaciones

| Titulo del documento | Protocolo Maestro de Validacion de FamSPI v1.0.0 |
| --- | --- |
| Codigo | TI-VAL-PROTO-001 |
| Version | 1.0 |
| Fecha de elaboracion | 18/06/2026 |
| Fecha de revision | _______________ |
| Alcance | 12 modulos operativos / 6 areas / 120+ endpoints — version v1.0.0 |
| Departamento responsable | Departamento de Tecnologia de la Informacion (TI) |
| Marco normativo aplicado | WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5 |
| Referencia adicional | 21 CFR Part 11 (referencia informativa); LOPDP Ecuador |
| Estado del documento | Para aprobacion — liberacion condicionada Areas 01 y 02 |
| Localizacion del expediente | docs/validation/ en el repositorio FamSPI |

## Historial de revisiones

| Version | Fecha | Autor | Descripcion del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/06/2026 | Departamento de TI | Version inicial del protocolo maestro de validacion — ciclo completo DQ/IQ/OQ/PQ | Vigente |

## Firmas de aprobacion

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Nombre: ________________________ | Nombre: ________________________ | Nombre: ________________________ |
| Firma / Fecha: ________________________ | Firma / Fecha: ________________________ | Firma / Fecha: ________________________ |

# 2. Introduccion, Alcance y Estrategia de Validacion

Este protocolo establece la planificacion, ejecucion y registro de la validacion del sistema computarizado FamSPI v1.0.0, desarrollado internamente por el Departamento de TICs de FAMPROJECT Ecuador. La validacion sigue el ciclo de vida definido por la Organizacion Mundial de la Salud en WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5, aplicando un enfoque basado en riesgo (RPN = S x P x D) para priorizar los casos de prueba y la profundidad de la evidencia requerida.

El alcance de esta validacion comprende los 12 modulos del sistema organizados en 6 areas de negocio: (1) Gobierno, Seguridad y Acceso — autenticacion Google OAuth2, gestion de usuarios y roles, bitacora de auditoria y deteccion de accesos fuera de horario; (2) Personas y Talento Humano — colaboradores, permisos, vacaciones y solicitudes de personal; (3) Comercial y Business Case — clientes, oportunidades y gestion de business cases; (4) Servicio Tecnico y Operaciones — mantenimientos, capacitaciones y proyectos externos; (5) Compras, Inventario y Logistica — activos TI, soporte de tickets y gestion de equipos; (6) Finanzas y Transacciones — viaticos con flujo de aprobacion, firma digital de documentos y notificaciones.

La estrategia de validacion prioriza primero los controles de seguridad transversales (autenticacion, autorizacion, auditoria) que aplican a todos los modulos, seguidos por los flujos de negocio criticos de cada area. Las Areas 01 y 02 completaron el ciclo DQ/IQ/OQ/PQ con resultado conforme al 13 de mayo de 2026. Las Areas 03 a 06 tienen documentacion URS/FRS/DS completa y estan en proceso de ejecucion de OQ/PQ.

## Estado consolidado de validacion por area

| Area | Nombre | DQ | IQ | OQ | PQ | Estado general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area 01 | Gobierno, Seguridad y Acceso | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Liberado |
| Area 02 | Personas y Talento Humano | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Liberado |
| Area 03 | Comercial y Business Case | Conforme | Conforme | Pendiente | Pendiente | En proceso |
| Area 04 | Servicio Tecnico y Operaciones | Conforme | Conforme | Pendiente | Pendiente | En proceso |
| Area 05 | Compras, Inventario y Logistica | Conforme | Conforme | Pendiente | Pendiente | En proceso |
| Area 06 | Finanzas y Transacciones | Conforme | Conforme | Pendiente | Pendiente | En proceso |

# 3. Especificaciones del Sistema (URS / FRS / DDS)

Las Especificaciones de Requerimientos de Usuario (URS) cubren 12 modulos con un total de 120+ requerimientos catalogados con identificador unico (REQ-{MODULO}-NNN), nivel de criticidad (Alta / Media / Baja) y actor responsable. Las Especificaciones Funcionales (FRS) describen el endpoint, entradas, proceso ejecutado y salida HTTP esperada para cada requerimiento critico. Ambas especificaciones se encuentran consolidadas en el Anexo A del expediente de validacion.

La Especificacion de Diseno del Sistema (DDS) documenta la arquitectura de tres capas (presentacion React 19, API Express 5.1.0, persistencia PostgreSQL Neon), la cadena completa de middlewares (Helmet, Rate Limit, CORS, JWT, Audit), la segmentacion explicita de rutas publicas y privadas, la configuracion del pool de base de datos y la lista de dependencias criticas con sus versiones. El DDS completo se encuentra en el Anexo B.

# 4. Analisis de Riesgos y FMEA

La evaluacion de riesgos aplica la metodologia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) con RPN = Severidad x Probabilidad x Detectabilidad (escala 1-5). Se identificaron 15 modos de falla (R-001 a R-015): 1 de nivel Alto (RPN >= 30), 4 de nivel Medio (RPN 20-29) y 10 de nivel Bajo (RPN < 20). El unico riesgo Alto es R-002 (compromiso de credenciales OAuth2 / robo de token JWT, RPN = 30), cuya mitigacion combinada de JWT de corta duracion, claims iss/aud/sub validados y dominio corporativo restringido reduce el riesgo residual a Medio. Este riesgo exige verificacion obligatoria en el caso de prueba OQ-014 antes de declarar el cierre de la validacion de seguridad. La matriz completa de riesgos con descripcion, controles implementados y riesgo residual de cada modo de falla reside en el Anexo C.

# 5. Plan de Calificacion (Protocolos DQ, IQ, OQ, PQ)

Para cada fase de calificacion se documenta: el ID del caso de prueba, su descripcion precisa, el criterio de aceptacion verificable, la referencia de evidencia, el resultado obtenido y el estado final. Las Areas 01 y 02 tienen resultado conforme con fecha 13/05/2026. Las Areas 03-06 tienen ejecucion pendiente.

## 5.1 Calificacion de Diseno (DQ)

Verifica que el sistema fue diseñado conforme a los requerimientos documentados antes de la instalación.

| ID | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Evidencia / Referencia | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-001 | Arquitectura de tres capas documentada: presentacion, logica de negocio y persistencia con tecnologias definidas | Existe documento DDS con descripcion completa de las tres capas, versiones y responsabilidades | Anexo B, Seccion B.1 — tabla de arquitectura verificada | Arquitectura documentada: React 19 / Express 5.1.0 / PostgreSQL Neon. Todas las capas con archivo de config identificado. | Conforme |
| DQ-002 | Segmentacion explicita de rutas publicas y privadas en el codigo fuente | Existe publicPaths.js con lista declarada; mountPublicRoutes() y mountPrivateRoutes() separados en registerRoutes.js | Anexo B, Seccion B.3; Anexo D, EV-D-005 — publicPaths.js completo | 15 prefijos publicos declarados. mountPublicRoutes() / mountPrivateRoutes() verificados en registerRoutes.js. | Conforme |
| DQ-003 | URS documentada para los 12 modulos del sistema con identificadores unicos y niveles de criticidad | Existen 12 archivos URS bajo docs/validation/URS/ con REQ-IDs consecutivos por modulo | Anexo A, Tabla de estado documental — 12 modulos listados con archivo fuente | 12 archivos URS verificados. 120+ requerimientos catalogados. 8 modulos con v2.0 actualizada en 2026-06. | Conforme |
| DQ-004 | Evaluacion FMEA completada con 15 modos de falla identificados, RPN calculado y controles documentados | Matriz FMEA con R-001 a R-015, columnas S/P/D/RPN, mitigacion y estado de cada riesgo | Anexo C — Matriz FMEA completa; general/07A_evaluacion_riesgos_fmea.md | 15 riesgos identificados: 1 Alto (R-002 RPN=30), 4 Medios, 10 Bajos. Todos con mitigacion documentada. | Conforme |
| DQ-005 | Todos los requerimientos de criticidad Alta tienen diseno tecnico implementado y documentado | Cada REQ marcado como Alta tiene endpoint FRS correspondiente con proceso implementado verificable en codigo | Anexo A, Tablas FRS-AUTH y FRS-TH; Anexo D, EV-D-001 a EV-D-005 | REQ-AUTH-001 a 012 y REQ-TH-001 a 006 con FRS verificados. Endpoints implementados y activos en produccion. | Conforme |

## 5.2 Calificacion de Instalacion (IQ)

Verifica que el sistema fue instalado correctamente en el entorno de produccion conforme a las especificaciones.

| ID | Descripcion de la Prueba |  | Criterio de Aceptacion |  | Evidencia / Referencia | Resultado obtenido |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ-001 | Node.js instalado en el servidor de produccion con version compatible |  | node --version retorna v18.x o superior; no version de desarrollo (no v16.x) |  | Captura de terminal: node --version en servidor produccion | Node.js v18.20.x verificado en servidor de produccion. |  | Conforme |
| IQ-002 | Express 5.1.0 instalado segun package.json del proyecto |  | package.json contiene 'express': '^5.1.0'; npm list express muestra 5.1.x instalado |  | backend/package.json linea version express; salida npm list express | Express 5.1.0 instalado. package.json verificado con version correcta. |  | Conforme |
| IQ-003 | Variables de entorno criticas presentes en el entorno de produccion |  | SECRET_KEY, DATABASE_URL, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, NODE_ENV=production existen y no estan vacias |  | Verificacion con script de arranque (no se registran valores sensibles en evidencia) | Las 5 variables criticas verificadas como presentes. |  | Conforme |
| IQ-004 | Conexion a base de datos PostgreSQL/Neon activa; pool inicializado correctamente |  | La aplicacion inicia sin error de conexion a DB; pool responde a una query de verificacion SELECT 1 |  | Log de arranque de PM2 mostrando 'Pool DB inicializado'; output de health check /health | Pool inicializado con max=20, min=2. /health retorna 200 OK con db_status: connected. |  | Conforme |
| IQ-005 | Proceso PM2 activo y configurado para reinicio automatico ante fallos |  | pm2 list muestra el proceso en estado 'online'; pm2 show reporta restart_policy correcta |  | Captura de pm2 list y pm2 show en servidor de produccion | Proceso FamSPI en estado online. Configuracion de reinicio automatico activa. |  | Conforme |
| IQ-006 | Protocolo HTTPS/TLS activo en produccion; no se acepta HTTP sin redireccion |  | Acceso por https:// retorna 200; acceso por http:// redirige a https:// (301) o rechaza |  | Verificacion via curl de http y https al dominio productivo | HTTPS activo con certificado TLS valido. HTTP redirige a HTTPS correctamente. |  | Conforme |
| IQ-007 | Rate limiting activo: maximo 3000 solicitudes cada 15 minutos por usuario en produccion |  | Configuracion rate-limit en app.js muestra windowMs=900000 y max=3000; cabecera X-RateLimit-Limit en respuestas |  | Anexo D, EV-D-004; codigo en backend/src/config/security.js | Rate limit configurado y activo. Cabeceras X-RateLimit-* presentes en respuestas de API. |  | Conforme |
| IQ-008 | Cabeceras de seguridad Helmet activas: CSP, HSTS, X-Frame-Options |  | Respuesta HTTP contiene cabeceras Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security y X-Frame-Options |  | Inspeccion de cabeceras HTTP en produccion via curl -I | Helmet 8.1.0 activo. CSP, HSTS (max-age=31536000), X-Frame-Options: DENY verificados. |  | Conforme |
| IQ-009 | Todas las tablas de base de datos del sistema creadas y accesibles |  | Consulta a information_schema.tables retorna las tablas principales del sistema sin errores |  | Script de verificacion de tablas ejecutado en produccion; resultado en bitacora de IQ | Tablas principales verificadas. Esquema de BD consistente con la especificacion DDS. |  | Conforme |
| IQ-010 | Frontend React compilado y servido correctamente en produccion | Acceso al dominio de la aplicacion carga la SPA React sin errores de consola criticos |  | Captura de pantalla del dashboard cargado; herramientas de dev: sin errores 4xx/5xx al cargar |  |  | SPA cargada correctamente. Login Google visible. Sin errores criticos en consola. | Conforme |
| IQ-011 | Usuarios con roles administrativos iniciales creados y funcionales en produccion | Al menos un usuario con rol 'administrador' puede autenticarse y acceder al dashboard de administracion |  | Captura de sesion activa de usuario admin en produccion |  |  | Usuario administrador inicial activo. Acceso a modulo de administracion verificado. | Conforme |
| IQ-012 | Procedimiento de rollback documentado y verificado: restauracion desde respaldo disponible | Existe procedimiento escrito de rollback; se ha verificado al menos una restauracion de prueba en un entorno |  | docs/validation/general/10_calificacion_instalacion_iq.md seccion rollback |  |  | Procedimiento documentado. Verificacion de restauracion: pendiente ejecucion formal en produccion. | Pendiente |

## 5.3 Calificacion Operacional (OQ)

Verifica que el sistema opera conforme a las especificaciones funcionales en el entorno de produccion.

| ID | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Evidencia / Referencia | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OQ-001 | Autenticacion OAuth2 con cuenta Google del dominio corporativo autorizado | Usuario con correo @dominio-autorizado.com puede autenticarse; JWT emitido con claims iss, aud y sub correctos | Registro en user_sessions DB; log de auditMiddleware; captura de token decodificado | Login Google exitoso. JWT emitido con iss=spi-fam-backend, aud=spi-fam-frontend, sub=usuario_id. Sesion registrada. | Conforme |
| OQ-002 | Rechazo de cuenta Google con dominio no autorizado | Usuario con correo de dominio externo recibe HTTP 403 con mensaje de dominio no permitido; no se crea sesion | Intento de login con cuenta gmail.com; respuesta HTTP capturada; verificacion de user_sessions sin registro nuevo | Cuenta externa rechazada con HTTP 403. user_sessions sin nuevo registro. Control de dominio verificado. | Conforme |
| OQ-003 | Renovacion de sesion via refresh token antes del vencimiento del access token | POST /api/v1/auth/refresh con refresh token valido retorna nuevo access token; sesion continua sin re-login | Respuesta HTTP 200 con nuevo accessToken; registro actualizado en user_sessions | Refresh exitoso. Nuevo accessToken emitido. user_sessions actualizado con timestamp correcto. | Conforme |
| OQ-004 | Logout invalida la sesion activa; access token rechazado post-logout | POST /api/v1/auth/logout invalida sesion; uso del token anterior retorna HTTP 401 | Registro de cierre en user_sessions; intento de uso de token invalidado con respuesta 401 | Logout ejecutado. user_sessions actualizado con estado cerrado. Token anterior rechazado con HTTP 401. | Conforme |
| OQ-005 | Endpoint protegido rechaza con HTTP 403 a usuario con rol sin permiso | Usuario con rol 'comercial' intenta acceder a /api/v1/auditoria: recibe HTTP 403 con lista de roles permitidos | Respuesta HTTP 403 con body {ok: false, error: 'Acceso denegado...'}; sin datos filtrados | HTTP 403 retornado correctamente. Body contiene roles permitidos sin exponer datos sensibles del sistema. | Conforme |
| OQ-006 | Accion de mutacion (POST/PUT/DELETE) registrada en auditoria.logs con todos los campos requeridos | Despues de ejecutar cualquier POST critico, auditoria.logs contiene registro con usuario_id, modulo, accion, ip, duracion_ms | Consulta SELECT a auditoria.logs post-ejecucion; verificacion de todos los campos requeridos | Registro de auditoria verificado post-accion. Todos los campos: usuario_email, modulo, accion, ip, duracion_ms presentes. | Conforme |
| OQ-007 | Creacion de solicitud de permiso con validaciones de campos obligatorios | POST /api/v1/talento-humano/permisos crea registro en DB; campos obligatorios ausentes retornan HTTP 400 | Registro en DB con estado 'pendiente'; respuesta HTTP 201 con ID; prueba negativa con campos vacios HTTP 400 | Permiso creado con HTTP 201. Estado inicial 'pendiente' correcto. Campo obligatorio ausente devuelve HTTP 400. | Conforme |
| OQ-008 | Aprobacion de solicitud de permiso por responsable funcional autorizado | PUT /api/v1/talento-humano/permisos/:id/estado con actor autorizado cambia estado a 'aprobado'; registrado en auditoria | Registro en DB con nuevo estado; historial de estados con actor y timestamp; registro en auditoria.logs | Estado actualizado a 'aprobado'. Historial correcto con actor. auditoria.logs con registro de la transicion. | Conforme |
| OQ-009 | Rechazo de solicitud de vacaciones con motivo obligatorio; trazabilidad completa | PUT con estado 'rechazado' y motivo: DB actualizada; notificacion emitida al solicitante; registro en auditoria | DB con estado 'rechazado' y motivo; notificacion en tabla dispatchers; registro en auditoria.logs | Rechazo registrado con motivo. Notificacion al solicitante creada en cola. auditoria.logs con evento. | Conforme |
| OQ-010 | Link de verificacion legal generado y accesible publicamente sin autenticacion | GET /api/v1/permisos/legal-verification/:token retorna HTTP 200 con datos de verificacion sin necesidad de JWT | Acceso al link sin Bearer token; respuesta HTTP 200 con datos del documento verificado | Link de verificacion accesible sin JWT. HTTP 200 con datos correctos del permiso. Verificacion QR funcional. | Conforme |
| OQ-011 | Creacion de Business Case y asignacion a oportunidad comercial | POST /api/v1/business-case crea BC con estado inicial correcto; vinculado al cliente y oportunidad en DB | Registro en DB; respuesta HTTP 201 con ID; vinculacion a oportunidad verificada | — | Pendiente |
| OQ-012 | Flujo completo de viatico: borrador → revision jefe → aprobacion financiero → pago | Cada transicion de estado valida actor, permisos y estado previo; auditoria registra cada paso | Registros de auditoria por cada transicion; estado final 'pagado' en DB; historial completo | — | Pendiente |
| OQ-013 | Ticket de soporte TI creado, asignado y resuelto con trazabilidad completa | POST crea ticket; asignacion a tecnico; cambio a 'resuelto' registra causa, tiempo y firma | Registro en DB con todos los estados; auditoria de cada transicion; cierre con datos completos | — | Pendiente |
| OQ-014 | R-002 FMEA: Replay de access token expirado rechazado correctamente (control OAuth2) | Token expirado o de sesion invalida retorna HTTP 401 con code=INVALID_TOKEN; no se concede acceso | Respuesta HTTP 401 con {code: 'INVALID_TOKEN'}; sin datos en respuesta; verificacion en auth.js | — | Pendiente |

## 5.4 Calificacion de Desempeno / UAT (PQ)

Verifica que el sistema opera de forma consistente en condiciones representativas de uso real con usuarios funcionales designados.

| ID | Descripcion de la Prueba | Criterio de Aceptacion | Evidencia / Referencia | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-001 | Flujo de permiso punta a punta: solicitante crea → aprobador decide → verificacion legal | El flujo completo se ejecuta sin errores; trazabilidad completa; estado final correcto; QR funcional | Acta de ejecucion UAT Area 02; capturas de pantalla del flujo; registro en auditoria.logs | Flujo ejecutado sin errores. Trazabilidad completa. QR de verificacion legal funcional. | Conforme |
| PQ-002 | Flujo de vacaciones punta a punta: solicitante crea → aprobador decide → verificacion legal | El flujo completo se ejecuta sin errores; estado final correcto; link de verificacion legal accesible | Acta de ejecucion UAT Area 02; capturas de pantalla del flujo completo | Flujo ejecutado sin errores. Link de verificacion accesible. Estado final correcto en DB. | Conforme |
| PQ-003 | Aprobacion y rechazo por responsable funcional con diferentes motivos | Ambas decisiones (aprobacion y rechazo) funcionan correctamente; notificaciones emitidas; historial auditable | Capturas de ambas decisiones; notificaciones en DB; registros de auditoria correspondientes | Aprobacion y rechazo verificados. Notificaciones emitidas correctamente. Historial auditable disponible. | Conforme |
| PQ-004 | Consulta de historial de solicitudes con filtros de estado, fecha y usuario | Los filtros retornan resultados correctos y consistentes con el estado real en DB; paginacion funcional | Capturas de consultas con filtros aplicados; comparacion con datos directos de DB | Filtros de estado, fecha y usuario funcionan correctamente. Paginacion operativa. | Conforme |
| PQ-005 | Aceptacion funcional de las Areas 01 y 02 por usuario clave y representante de gerencia | El responsable funcional y gerencia firman el acta de aceptacion declarando conformidad con el uso previsto | Acta de aceptacion firmada — docs/validation/areas/area_01_*/ y area_02_*/ | Aceptacion registrada. Acta firmada por responsable funcional y gerencia el 13/05/2026. | Conforme |
| PQ-006 | Business Case completo de oportunidad a cierre: creacion, seguimiento y resolucion | El BC pasa por todos los estados definidos; documentacion completa; vinculacion a cliente activa | Captura del flujo completo en produccion; datos en DB verificados | — | Pendiente |
| PQ-007 | Asignacion de cliente y registro de visita comercial | El cliente queda asignado correctamente; la visita registrada con fecha, actor y resultado | Capturas de registro; datos en DB; auditoria del evento | — | Pendiente |
| PQ-008 | Aceptacion funcional del modulo comercial por Jefe Comercial y Gerencia | Acta de aceptacion firmada por Jefe Comercial y representante de Gerencia | Acta de aceptacion Area 03 — pendiente emision | — | Pendiente |
| PQ-009 | Capacitacion punta a punta: planificacion, ejecucion, asistencia y emision de certificado | Todo el flujo de capacitacion se ejecuta sin errores; certificado generado correctamente | Capturas del flujo; certificado generado en PDF; datos en DB | — | Pendiente |
| PQ-010 | Orden de mantenimiento preventivo completa: creacion, asignacion, ejecucion y cierre | La orden pasa por todos los estados validos; cierre con evidencia de ejecucion | Capturas del flujo de mantenimiento; datos en DB; auditoria de transiciones | — | Pendiente |
| PQ-011 | Proyecto externo con hitos GoApp: creacion, seguimiento y cierre de hitos | Hitos creados y actualizados correctamente; trazabilidad de avance disponible | Capturas del flujo de proyecto; datos en DB | — | Pendiente |
| PQ-012 | Aceptacion funcional del modulo servicio tecnico por Jefe Tecnico y Gerencia | Acta de aceptacion firmada por Jefe Tecnico y representante de Gerencia | Acta de aceptacion Area 04 — pendiente emision | — | Pendiente |
| PQ-013 | Alta, asignacion y baja de activo TI: ciclo de vida completo del equipo | El activo pasa por estados alta → asignado → dado_de_baja con trazabilidad completa | Capturas de cada estado; datos en DB; acta generada en cada transicion | — | Pendiente |
| PQ-014 | Ticket de soporte TI de creacion a cierre con SLA registrado | El ticket pasa por creacion → asignado → en_progreso → resuelto → cerrado con tiempo registrado | Capturas del flujo completo; datos en DB; SLA calculado y visible | — | Pendiente |
| PQ-015 | Aceptacion funcional del modulo inventario/TI por Jefe TI y Gerencia | Acta de aceptacion firmada por Jefe TI y representante de Gerencia | Acta de aceptacion Area 05 — pendiente emision | — | Pendiente |
| PQ-016 | Viatico punta a punta: borrador → carga de facturas → revision jefe → aprobacion financiero → registro de pago | Todo el flujo se ejecuta sin errores; facturas TXT parseadas correctamente; pago registrado | Capturas de cada paso del wizard; facturas en DB; estado final 'pagado' verificado | — | Pendiente |
| PQ-017 | Categorizacion de facturas por tipo y exportacion ATS/XML para declaracion fiscal | Facturas categorizadas; exportacion ATS/XML generada correctamente segun formato SRI Ecuador | Archivo ATS/XML exportado; validacion de estructura del archivo | — | Pendiente |
| PQ-018 | Aceptacion funcional del modulo finanzas/viaticos por Jefe Finanzas y Gerencia | Acta de aceptacion firmada por Jefe Finanzas y representante de Gerencia | Acta de aceptacion Area 06 — pendiente emision | — | Pendiente |

# 6. Matriz de Trazabilidad (RTM)

La matriz conecta cada requerimiento de usuario critico con el riesgo FMEA asociado, el caso de prueba de calificacion correspondiente y el estado de verificacion. El RTM completo del sistema se mantiene en docs/validation/RTM/RTM_sistema_spi.md.

| REQ-ID | Modulo / Area | Descripcion resumida | Riesgo FMEA | Caso de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AUTH-001 | Area 01 — Auth | Login via Google OAuth2 con cuenta corporativa | R-002 (RPN=30) | OQ-001 / PQ-001 | Conforme |
| REQ-AUTH-002 | Area 01 — Auth | Validacion de dominio corporativo en login | R-002 (RPN=30) | OQ-002 | Conforme |
| REQ-AUTH-005 | Area 01 — Auth | Emision de accessToken y refreshToken | R-003 (RPN=24) | OQ-003 | Conforme |
| REQ-AUTH-007 | Area 01 — Auth | Cierre de sesion explicito | R-003 (RPN=24) | OQ-004 | Conforme |
| REQ-USR-002 | Area 01 — Users | Restriccion de acceso por rol (RBAC) | R-009 (RPN=24) | OQ-005 | Conforme |
| REQ-AUD-001 | Area 01 — Audit | Registro de toda accion critica en bitacora | R-005 (RPN=10) | OQ-006 | Conforme |
| REQ-SEC-001 | Area 01 — Sec | Deteccion de acceso fuera de horario laboral | R-004 (RPN=24) | OQ-001 | Conforme |
| REQ-TH-001 | Area 02 — TH | Administracion de perfiles de colaboradores | R-011 (RPN=24) | OQ-007 / PQ-001 | Conforme |
| REQ-TH-002 | Area 02 — TH | Flujo jerarquico de permisos y vacaciones | R-011 (RPN=24) | OQ-008 / OQ-009 / PQ-002 | Conforme |
| REQ-TH-006 | Area 02 — TH | Links de verificacion legal por QR | R-007 (RPN=20) | OQ-010 / PQ-003 | Conforme |
| REQ-COM-001 | Area 03 — Comercial | Creacion de Business Case vinculado a oportunidad | R-013 (RPN=27) | OQ-011 / PQ-006 | Pendiente |
| REQ-COM-005 | Area 03 — Comercial | Registro de visita y asignacion de cliente | R-013 (RPN=27) | PQ-007 | Pendiente |
| REQ-SRV-001 | Area 04 — Servicio | Orden de mantenimiento preventivo punta a punta | R-001 (RPN=20) | PQ-010 | Pendiente |
| REQ-SRV-003 | Area 04 — Servicio | Capacitacion con emision de certificado | R-001 (RPN=20) | PQ-009 | Pendiente |
| REQ-INV-001 | Area 05 — Inventario | Alta y baja de activo TI con acta | R-008 (RPN=12) | PQ-013 | Pendiente |
| REQ-TI-001 | Area 05 — TI | Ticket de soporte de creacion a cierre con SLA | R-008 (RPN=12) | OQ-013 / PQ-014 | Pendiente |
| REQ-VT-001 | Area 06 — Viaticos | Creacion de workspace de viatico con wizard | R-011 (RPN=24) | OQ-012 / PQ-016 | Pendiente |
| REQ-VT-003 | Area 06 — Viaticos | Carga de facturas TXT SRI 14 columnas | R-008 (RPN=12) | PQ-016 | Pendiente |
| REQ-VT-016 | Area 06 — Viaticos | Trazabilidad completa de cambios de estado | R-005 (RPN=10) | OQ-012 | Pendiente |
| REQ-DOC-001 | Area 06 — Firma | Firma digital de documentos con hash SHA-256 | R-007 (RPN=20) | OQ-010 | Pendiente |
| REQ-SEC-002 | Area 01 — Auth | R-002: Replay de token expirado rechazado | R-002 ALTO (RPN=30) | OQ-014 | Pendiente |

# 7. Seccion de Anexos

El contenido tecnico detallado y la evidencia objetiva se alojan en el documento ANEXOS_VALIDACION_FAMSPI_V1_0_0.docx como parte integral del expediente de validacion. El cuerpo de este protocolo referencia cada anexo en lugar de reproducir su contenido para facilitar el mantenimiento del expediente.

Anexo A — Especificacion de Requerimientos del Usuario (URS) y Especificacion Funcional (FRS): tablas completas de REQ-IDs por modulo y endpoints con entradas, proceso y salida HTTP.

Anexo B — Especificacion de Diseno del Sistema (DDS): arquitectura de tres capas, cadena de middlewares, segmentacion de rutas publicas/privadas, configuracion del pool de base de datos y dependencias criticas.

Anexo C — Matriz de Riesgos FMEA: 15 modos de falla R-001 a R-015 con S/P/D/RPN, mitigacion implementada y riesgo residual. R-002 marcado como ACTIVO hasta cierre de OQ-014.

Anexo D — Evidencias Objetivas: extractos del codigo fuente verificado de verifyToken, requireRole, auditMiddleware, app.js (cadena de middleware) y publicPaths.js.

Anexo E — Registros de Capacitacion y Entrenamiento: plan por perfil y formularios de lista de asistencia (solicitante, aprobador, finanzas, TI administrador) para completar antes de PQ.

— Fin del Protocolo Maestro de Validacion FamSPI v1.0.0 —