Plan Maestro y Calificación de Diseño (DQ)

| Código del documento | ????? |
| --- | --- |
| Compañía | Famproject Cia. Ltda. |
| Sistema | FamSPI |
| Elaborado por | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) |
| Versión documental | 2026.1 |
| Fecha de emisión | 22/07/2026 |
| Norma base | WHO TRS 1019 Annex 3, Appendix 5 - Validation of computerized systems |
| Norma de integridad de datos | WHO TRS 1033 Annex 4 - Guideline on data integrity (ALCOA+) |
| Fase de calificación | Plan maestro de validación, gestión de proveedores, desarrollo del sistema y Design Qualification |
| Clasificación | Confidencial - uso interno controlado |
| Estado | Borrador controlado para revisión/aprobación |

Establecer el plan maestro de validación retrospectiva, la gestión de proveedores, el control de desarrollo del sistema y la calificación de diseño (DQ) que sustentan las siguientes fases de calificación.

# Historial de cambios del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.1 | 22/07/2026 | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) | Emisión inicial del expediente retrospectivo generado con evidencia real (suite de pruebas, historial de git y configuración vigente). | Borrador controlado |

# Contenido

Historial de cambios del documento	2

Contenido	3

Definiciones	5

Control documental retrospectivo (WHO §8)	5

Alineación con WHO Appendix 5	5

Estrategia retrospectiva	6

Plan Maestro y Calificación de Diseño (DQ)	6

1. Introducción y alcance (WHO §1)	6

2. Protocolo y reporte de validación (WHO §3)	7

3. Gestión de proveedores (WHO §4)	7

4. Fuentes de verdad para DQ 2026	8

5. Inventario funcional vigente	8

5.1 Módulos transversales	8

5.2 Dominios de negocio vigentes	8

6. Desarrollo del sistema e implementación del proyecto (WHO §8)	8

7. Alcance recomendado para validación general	9

8. Calificación de diseño (DQ) (WHO §7)	9

8.1 Checklist DQ maestro 2026	9

8.2 Brechas que este documento corrige	9

9. Salidas obligatorias para pasar a IQ	10

10. Conclusión del plan maestro y DQ	10

11. Análisis de riesgo y cobertura de pruebas	10

11.1 Módulos con cobertura de pruebas de verificación	10

11.2 Brechas de alto riesgo (requieren revisión prioritaria)	11

11.3 Otras brechas (riesgo medio-bajo)	12

11.4 Exclusiones de alcance (no son brechas)	12

11.5 Módulos en desarrollo (validación provisional)	12

Evidencia por item — Calificación de diseño (DQ)	12

DQ-01 — Inventario de rutas backend actualizado	13

DQ-02 — Inventario de pantallas privadas actualizado	13

DQ-03 — Matriz de roles actualizada	14

DQ-04 — Catalogo de módulos y workspaces vigente	14

DQ-05 — URS por dominio sin contradicciones criticas	15

DQ-06 — FRS por dominio sin contradicciones criticas	15

DQ-07 — DS por dominio alineado con implementación	16

DQ-08 — RTM refleja módulos y flujos vigentes	16

DQ-09 — Navegación, layout y patrones alineados al diseño	17

DQ-10 — Áreas validadas y pendientes separadas	17

Aprobaciones	18

# Definiciones

| Término / abreviatura | Definición |
| --- | --- |
| DQ / IQ / OQ / PQ | Calificación de Diseño / Instalación / Operación / Desempeño |
| URS / FRS / DS | Especificación de Requisitos de Usuario / Funcional / de Diseño |
| RTM | Matriz de Trazabilidad de Requisitos |
| UAT | Prueba de Aceptación de Usuario |
| RBAC | Control de Acceso Basado en Roles |
| JWT | JSON Web Token (autenticación sin sesión persistente) |
| ALCOA+ | Atribuible, Legible, Contemporaneo, Original, Exacto (+ Completo, Consistente, Duradero, Disponible) |
| DIRA | Evaluación de Riesgo de Integridad de Datos |
| GxP / GMP | Buenas Prácticas reguladas / Buenas Prácticas de Manufactura |
| CAPA | Acción Correctiva y Preventiva |
| SOP | Procedimiento Operativo Estandar |
| TICS | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| WHO / OMS | Organización Mundial de la Salud (TRS 1019 Annex 3; TRS 1033 Annex 4) |

# Control documental retrospectivo (WHO §8)

DOCUMENTO RETROSPECTIVO

Este documento fue reconstruido en la fecha real indicada, sobre un sistema ya operativo. No representa una aprobación emitida antes de la instalación original y no contiene firmas ni fechas retrofechadas. Su contenido describe el uso y la configuración vigentes (as-is), verificados contra el código, la suite de pruebas y el historial real del sistema.

| Campo (WHO §8) | Contenido |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Reconstrucción retrospectiva del estado actual (as-is). |
| Fecha real de elaboración | 22/07/2026 |
| Periodo histórico evaluado | 01/08/2025 a 22/07/2026 (12 meses de historial de cambios y operación cubiertos por el control de versiones git y la pista de auditoría del sistema) |
| Versión/configuración evaluada | Línea base productiva declarada por TICS al 22/07/2026 (working tree vigente del repositorio FamSPI). |
| Fuentes de reconstrucción | Código real (registerRoutes.js, AppRoutes.jsx), suite Jest ejecutada, historial de git, CONTEXT.md/AGENTS.md por módulo y tickets TI. |
| Supuestos | El working tree evaluado corresponde a lo desplegado; los módulos con mantenimiento activo reciente permanecen bajo control; la pista de auditoría del sistema no fue deshabilitada durante el periodo. |
| Limitaciones | 0 de 54 módulos en alcance no tienen prueba de verificación directa y se sustentan con evidencia de mantenimiento (brecha declarada, WHO §12.8); la línea base es el working tree vigente y no un commit congelado; algunos requisitos se infieren del historial (tipo H). |
| Observado directamente | Rutas montadas, resultados de pruebas, configuración de seguridad, estructura modular y evidencia de cambios en git. |
| Inferido y sustentado por historial | Requisitos operativos de módulos sin prueba de verificación directa, cubiertos por evidencia de mantenimiento y riesgo declarado. |
| Responsable de verificar | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) |

# Alineación con WHO Appendix 5

Este documento usa WHO TRS 1019 Annex 3 Appendix 5 como marco para validación de sistemas computarizados. Para FamSPI se aplica con enfoque retrospectivo: se parte del sistema productivo existente, se documentan brechas y se confirma el estado de control actual.

| Elemento WHO Appendix 5 | Aplicación en FamSPI |
| --- | --- |
| Introducción y alcance (§1) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Protocolos y reportes de validación (§3) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Gestión de proveedores (§4) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Especificaciones de requerimientos (§5) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Especificación de diseño/configuración (§6) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Design qualification (§7) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Desarrollo del sistema e implementación del proyecto (§8) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |
| Estrategia retrospectiva para sistemas existentes (§12.6-12.10) | Incluido como criterio de evidencia, revisión o aceptación. |

# Estrategia retrospectiva

La validación retrospectiva no se limita a históricos. La evidencia histórica se acepta solo cuando demuestra que el estado actual del sistema sigue bajo control y que las prácticas, parámetros y procesos no cambiaron de forma que invaliden la conclusión.

| Control | Criterio de revisión | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Evaluación de riesgo | Determinar criticidad GxP/negocio por módulo, datos, aprobaciones y trazabilidad. | Matriz de riesgo, impacto por módulo, justificación de alcance. |
| Análisis de brechas | Comparar evidencia disponible contra URS, DQ, IQ, OQ, PQ, SOP y entrenamiento. | Gap log con responsable, fecha objetivo, severidad y decisión CAPA. |
| Historia de uso | Revisar uso real, incidentes, errores, mantenimiento y cambios ejecutados. | Historial de tickets TI, códigos support_tickets.code, commits, despliegues, bitacoras y errores relevantes. |
| Control de cambios con ticket TI | Confirmar que cada cambio validado tiene ticket TI asociado y ciclo verificable. | Ticket en support_tickets, eventos en support_ticket_events, comentarios, estado resuelto/cerrado o cancelación justificada. |
| Estado de control | Confirmar que parámetros actuales, roles, rutas, procesos y prácticas siguen vigentes. | Revisión de configuración actual y comparación contra operación validada. |
| Requerimientos y descripción | Mantener URS, descripción del sistema, arquitectura y límites del sistema actualizados. | URS aprobada, mapa de módulos, flujos, APIs, tablas y responsabilidades. |
| Aceptación técnica | Evidenciar aceptación de software, hardware, red, perifericos, procesos e integraciones. | IQ/OQ/PQ, pruebas de regresion, evidencia de despliegue y aceptación de usuarios. |

# Plan Maestro y Calificación de Diseño (DQ)

Documento vigente de plan maestro de validación y calificación de diseño de FamSPI.

Fecha de emisión: 20 de julio de 2026

## 1. Introducción y alcance (WHO §1)

Este documento establece el plan maestro de validación retrospectiva de FamSPI y la calificación de diseño (DQ) del sistema actual, considerando los requerimientos, implementaciones, correcciones funcionales y ampliaciones de alcance ya presentes en código. El nivel de validación es proporcional al riesgo, complejidad y uso previsto de cada módulo, conforme a WHO TRS 1019 Annex 3 Appendix 5 §1.1-1.5.

Antes de ejecutar IQ, OQ o PQ se debe completar lo siguiente:

Confirmar la versión funcional a validar.

Congelar el alcance y el periodo de evidencia.

Identificar módulos, rutas y roles vigentes desde código real.

Confirmar que URS, FRS, DS y RTM no contradicen el sistema actual.

Clasificar cada módulo como:

vigente y alineado,

vigente con brecha documental,

fuera de alcance de la corrida,

histórico o reemplazado.

## 2. Protocolo y reporte de validación (WHO §3)

Este plan maestro, junto con los documentos de Instalación (IQ), Operación (OQ), Desempeño (PQ) y los Anexos retrospectivos, constituye en conjunto el protocolo y reporte de validación de FamSPI exigido por WHO §3.1-3.8:

| Elemento exigido (WHO §3.3) | Donde se cubre |
| --- | --- |
| Alcance | §1 de este documento |
| Enfoque de gestión de riesgo | §11 de este documento (análisis de riesgo y brechas) |
| Especificación | URS/FRS/DS (docs/validation/URS, FRS, DS) |
| Criterios de aceptación | Checklist DQ (§8) y criterios OQ/PQ en sus documentos respectivos |
| Pruebas | Documento OQ (evidencia de ejecución funcional) y PQ (aceptación) |
| Revisión | Bloque de aprobaciones al cierre de cada documento |
| Entrenamiento de personal | §9 del documento OQ (SOPs y entrenamiento) |
| Liberación del sistema | Bloque de conclusión y decisión de liberación en OQ/PQ |

Toda desviación critica o mayor detectada durante la ejecución debe investigarse, documentarse y justificarse antes de aceptar el resultado (WHO §3.7), con causa raiz registrada en el documento OQ/PQ correspondiente.

## 3. Gestión de proveedores (WHO §4)

FamSPI depende de proveedores externos para infraestructura, autenticación y almacenamiento. Conforme a WHO §4.1-4.3, TICS evalua estos proveedores según riesgo y mantiene control documental de la configuración asociada:

| Proveedor | Servicio provisto | Tipo | Evidencia / control aplicado |
| --- | --- | --- | --- |
| Neon (PostgreSQL serverless) | Base de datos principal del sistema | Infraestructura de datos | Credenciales gestionadas via gcloud Secret Manager (DB_PASSWORD, proyecto famspi-sbox), nunca en .env local; ver backend/src/config/db.js |
| Google Cloud Run | Despliegue y ejecución del backend y jobs internos | Infraestructura de computo | Configuración de despliegue versionada; jobs internos activados por instancia via JOBS_RUNNER_INSTANCE |
| Google OAuth2 | Autenticación de usuarios | Identidad | Flujo OAuth2 documentado en backend/src/config/oauth.js; JWT emitido con iss/aud propios (spi-fam-backend / spi-fam-frontend) |
| Google Drive (API) | Almacenamiento de documentos y archivos generados | Almacenamiento | Gestionado por driveClientManager.js; alcance y permisos de API controlados por cuenta de servicio |
| Google Cloud Secret Manager | Custodia de credenciales sensibles | Gestión de secretos | Único mecanismo autorizado para credenciales de base de datos en producción |

No se identifican contratos de desarrollo tercerizado sobre el código propio de FamSPI: el desarrollo del sistema es interno (ver §6).

## 4. Fuentes de verdad para DQ 2026

Backend de referencia: [backend/src/routes/registerRoutes.js](../../backend/src/routes/registerRoutes.js)

Frontend de referencia: [spi_front/src/routes/AppRoutes.jsx](../../spi_front/src/routes/AppRoutes.jsx)

Layout y consistencia visual: [DESIGN.md](../../DESIGN.md)

## 5. Inventario funcional vigente

### 5.1 Módulos transversales

Autenticación, login callback y sesiones

Usuarios, perfiles, collaborator profiles y mi perfil

Roles, scopes, module access y rutas protegidas

Dashboard, auditoría, notifications, files, documents, signature y signature workflows

### 5.2 Dominios de negocio vigentes

Talento humano: employees, personnel requests, applicants, collaborators, permisos, vacaciones, offboarding, asistencia, pruebas técnicas

Comercial: requests, clients, schedules, delivery ceilings, opportunities, FamSheets, business case, CRM-FAM

Servicio técnico: solicitudes, cronograma, mantenimientos, aplicaciones, disponibilidad, capacitaciones, external cases

Compras y activos: equipment purchases, private purchases, inventario, equipment management, support tickets, ti-assets, collab deliveries

Finanzas: finanzas y viaticos

Calidad: líneas CA0101 a CA0117

Otros componentes vigentes: work management, kickoff, birthday redeem y portal público de predicciones 2026

## 6. Desarrollo del sistema e implementación del proyecto (WHO §8)

FamSPI es un sistema de desarrollo interno (no adquirido a un proveedor externo), por lo que aplica el control de calidad documentado en WHO §8.3-8.4 para sistemas desarrollados a medida:

Control de versiones: historial completo en git, con commits atribuibles y mensajes descriptivos por cambio.

Estandares de código: ESLint configurado (backend/eslint.config.js, spi_front con eslint src/), ejecutado via npm run lint antes de integrar cambios.

Estructura modular obligatoria: cada módulo backend sigue el patron <nombre>.routes.js / <nombre>.controller.js / <nombre>.service.js / CONTEXT.md, documentado en CLAUDE.md y reforzado por archivos AGENTS.md de alcance por módulo.

Pruebas de desarrollo: suite Jest ejecutable via npm test; ver evidencia real de ejecución en el documento OQ.

Control de cambios en base de datos: migraciones SQL numeradas en backend/migrations/ (283 archivos al 20 de julio de 2026), aplicadas manualmente y bajo control de versión, sin runner automático.

Ejemplo verificable de control de cambios: la integración con Odoo fue retirada del sistema por decisión de negocio ("Odoo ya no existe"); el módulo backend/src/modules/integrations/ documenta la remoción en su AGENTS.md y conserva una prueba de verificación (integrationOutboxWorker.service.test.js) que verifica explicitamente que los eventos no-CRM se marcan como omitidos por ausencia de proveedor. Este caso se referencia también como evidencia de retiro de componente en los Anexos (§14).

## 7. Alcance recomendado para validación general

La validación general debe cubrir solo funciones en operación o listas para operación productiva. Los portales públicos temporales o promocionales deben quedar marcados como:

dentro de alcance si afectan datos regulados, trazabilidad o autorizaciones centrales,

fuera de alcance general si son iniciativas auxiliares de bajo riesgo y sin impacto en cumplimiento.

## 8. Calificación de diseño (DQ) (WHO §7)

La DQ debe confirmar:

que la arquitectura actual sigue siendo coherente con el uso previsto,

que los flujos actuales por rol están bien segregados,

que los módulos nuevos o ampliados ya fueron incorporados al mapa documental,

que los documentos históricos no siguen gobernando flujos que ya cambiaron.

### 8.1 Checklist DQ maestro 2026

| ID | Verificación | Fuente de evidencia | Estado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-01 | Inventario de rutas backend actualizado | registerRoutes.js | Conforme |
| DQ-02 | Inventario de pantallas privadas actualizado | AppRoutes.jsx | Conforme |
| DQ-03 | Matriz de roles actualizada | rutas protegidas + navegación | Conforme |
| DQ-04 | Catalogo de módulos y workspaces vigente | frontend + backend | Conforme |
| DQ-05 | URS por dominio sin contradicciones criticas | docs/validation/URS/ vs código | Conforme |
| DQ-06 | FRS por dominio sin contradicciones criticas | docs/validation/FRS/ vs código | Conforme |
| DQ-07 | DS por dominio alineado con implementación | docs/validation/DS/ vs código | Conforme |
| DQ-08 | RTM refleja módulos y flujos vigentes | docs/validation/RTM/ | Conforme |
| DQ-09 | Navegación, layout y patrones base alineados al diseño vigente | DESIGN.md + frontend | Conforme |
| DQ-10 | Áreas funcionales validadas y áreas pendientes claramente separadas | docs + responsables | Conforme |

### 8.2 Brechas que este documento corrige

El expediente general histórico mezclaba fases de validación en una sola narrativa sin distinguirlas por WHO §7-14.

Varias áreas nuevas del sistema no estaban expresadas en el protocolo general.

Existen módulos operativos en producción sin reflejo claro en el mapa maestro anterior.

La navegación, los roles y varios workspaces evolucionaron, pero la validación general no lo reflejaba.

## 9. Salidas obligatorias para pasar a IQ

No se debe iniciar IQ si no existe:

alcance congelado de la corrida,

lista de módulos incluidos y excluidos,

referencia de versión o commit,

responsables de aprobación por fase,

brechas documentales abiertas registradas.

## 10. Conclusión del plan maestro y DQ

La DQ general debe considerarse reabierta por cambio material de alcance del sistema. Este plan maestro sustituye el uso del protocolo general mezclado y obliga a ejecutar las siguientes fases (IQ, OQ, PQ) con documentos independientes, cada uno referenciado a las secciones de WHO Appendix 5 que le corresponden.

## 11. Análisis de riesgo y cobertura de pruebas

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) releva la cobertura de pruebas de verificación y el historial de mantenimiento de cada módulo del sistema, conforme al enfoque de validación retrospectiva para sistemas existentes de WHO TRS 1019 Annex 3 Appendix 5, §12.6-12.10. Corte de la evaluación: 22 de julio de 2026.

De los 54 módulos que componen el backend de FamSPI, TICS confirma que 54 cuentan con suite de pruebas de verificación (333 casos de prueba en total) y 0 se sustentan con evidencia por historial de control. Conforme a WHO §12.6-12.10, esta condición no bloquea la validación siempre que quede documentada con evidencia de riesgo y de mantenimiento activo del módulo.

Naturaleza retrospectiva y estado sujeto a cambios: esta evaluación es una fotografia del sistema a la fecha de corte. Aunque los módulos esten en producción, NO se consideran congelados: siguen siendo susceptibles a cambios funcionales y de configuración. Todo cambio posterior debe gestionarse mediante control de cambios con ticket TI (WHO §29) y re-dispara la revalidación del alcance afectado (DQ/IQ/OQ/PQ). Por tanto, la cobertura y las conclusiones aquí declaradas aplican a la versión/configuración vigente en la fecha de corte y deben re-confirmarse tras cada cambio material.

### 11.1 Módulos con cobertura de pruebas de verificación

| Módulo | Riesgo | Casos de prueba | Archivos |
| --- | --- | --- | --- |
| applicants | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/applicants/__tests__/applicants.helpers.test.js |
| approvals | medio-bajo | 1 | backend/src/modules/approvals/__tests__/approvals.service.test.js |
| attendance | medio-bajo | 83 | backend/src/modules/attendance/__tests__/attendance.controller.flows.test.js, backend/src/modules/attendance/__tests__/attendance.service.test.js, backend/src/modules/attendance/__tests__/attendanceReports.service.test.js, backend/src/modules/attendance/__tests__/attendanceShortcut.service.test.js |
| audit-prep | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/audit-prep/__tests__/auditPrep.helpers.test.js |
| auditoría | alto | 2 | backend/src/modules/auditoría/__tests__/auditoría.service.test.js |
| auth | alto | 5 | backend/src/modules/auth/__tests__/session.repository.test.js |
| business-case | medio-bajo | 41 | backend/src/modules/business-case/__tests__/businessCaseDeterminationsGate.service.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/businessCaseSheetEquipment.helper.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/businessCaseSheetGeneration.contract.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/businessCaseSheetVersioning.helper.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/calculationEngine.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/consumptionVersionConflict.integration.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/deliveryCeiling.service.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/exporters.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/investments.depreciation.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/preflow.service.test.js, backend/src/modules/business-case/__tests__/syncConsumptionFromSheet.creates.test.js |
| calendar | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/calendar/__tests__/calendar.service.test.js |
| calidad | medio-bajo | 1 | backend/src/modules/calidad/__tests__/ca0110.rpn.test.js |
| clients | medio-bajo | 1 | backend/src/modules/clients/__tests__/clients.helpers.test.js |
| collab-deliveries | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/collab-deliveries/__tests__/collabDeliveries.helpers.test.js |
| collaborators | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/collaborators/__tests__/collaborators.helpers.test.js |
| consumable-files | medio-bajo | 9 | backend/src/modules/consumable-files/__tests__/consumableFiles.helpers.test.js |
| crm-fam | medio-bajo | 18 | backend/src/modules/crm-fam/__tests__/crm.calculators.test.js |
| dashboard | medio-bajo | 4 | backend/src/modules/dashboard/__tests__/dashboard.helpers.test.js |
| delivery-ceilings | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/delivery-ceilings/__tests__/deliveryCeilings.helpers.test.js |
| delivery-requests | medio-bajo | 9 | backend/src/modules/delivery-requests/__tests__/deliveryRequests.service.test.js |
| departments | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/departments/__tests__/departments.helpers.test.js |
| documents | alto | 2 | backend/src/modules/documents/__tests__/document.service.test.js |
| equipment-management | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/equipment-management/__tests__/equipmentManagement.helpers.test.js |
| equipment-purchases | medio-bajo | 4 | backend/src/modules/equipment-purchases/__tests__/unifiedPurchaseVisibility.test.js |
| files | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/files/__tests__/file.service.test.js |
| finanzas | alto | 5 | backend/src/modules/finanzas/__tests__/finanzas.controller.test.js |
| gmail | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/gmail/__tests__/gmail.controller.test.js |
| hiring-pipeline | medio-bajo | 5 | backend/src/modules/hiring-pipeline/__tests__/hiringPipeline.helpers.test.js |
| integrations | medio-bajo | 8 | backend/src/modules/integrations/__tests__/integrationOutbox.service.test.js, backend/src/modules/integrations/__tests__/integrationOutboxWorker.service.test.js, backend/src/modules/integrations/__tests__/productMap.service.test.js |
| inventario | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/inventario/__tests__/inventario.helpers.test.js |
| management | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/management/__tests__/management.service.test.js |
| mantenimientos | medio-bajo | 4 | backend/src/modules/mantenimientos/__tests__/mantenimientos.helpers.test.js |
| module-access | alto | 3 | backend/src/modules/module-access/__tests__/moduleAccess.service.test.js |
| notifications | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/notifications/__tests__/notifications.helpers.test.js |
| offboarding | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/offboarding/__tests__/offboarding.helpers.test.js |
| opportunities | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/opportunities/__tests__/opportunities.helpers.test.js |
| permisos | alto | 9 | backend/src/modules/permisos/__tests__/permisos.validation.test.js |
| personnel-requests | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/personnel-requests/__tests__/personnelRequests.addComment.test.js |
| private-purchases | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/private-purchases/__tests__/privatePurchases.roles.test.js |
| requests | medio-bajo | 1 | backend/src/modules/requests/__tests__/sendConsentEmailToken.test.js |
| schedules | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/schedules/__tests__/schedules.helpers.test.js |
| security | alto | 14 | backend/src/modules/security/__tests__/security.helpers.test.js |
| servicio | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/servicio/__tests__/externalCases.helpers.test.js |
| shared | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/shared/__tests__/profileSync.test.js |
| signature | alto | 5 | backend/src/modules/signature/__tests__/signature.validation.test.js |
| signature-workflows | alto | 12 | backend/src/modules/signature-workflows/__tests__/signatureWorkflows.validation.test.js |
| support-tickets | medio-bajo | 6 | backend/src/modules/support-tickets/__tests__/supportTickets.helpers.test.js |
| talento_humano | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/talento_humano/__tests__/hr.controller.test.js |
| technical-applications | medio-bajo | 1 | backend/src/modules/technical-applications/__tests__/technicalApplications.helpers.test.js |
| ti-assets | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/ti-assets/__tests__/tiAssets.helpers.test.js |
| trainings | medio-bajo | 3 | backend/src/modules/trainings/__tests__/trainings.helpers.test.js |
| user-certifications | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/user-certifications/__tests__/userCertifications.helpers.test.js |
| user-profile | medio-bajo | 5 | backend/src/modules/user-profile/__tests__/userProfile.helpers.test.js |
| users | medio-bajo | 5 | backend/src/modules/users/__tests__/users.helpers.test.js |
| vacaciones | alto | 4 | backend/src/modules/vacaciones/__tests__/vacaciones.service.test.js |
| viaticos | alto | 4 | backend/src/modules/viaticos/__tests__/viaticos.access.test.js |
| work-management | medio-bajo | 2 | backend/src/modules/work-management/__tests__/workManagement.helpers.test.js |

### 11.2 Brechas de alto riesgo (requieren revisión prioritaria)

Ninguna.

### 11.3 Otras brechas (riesgo medio-bajo)

Ninguna.

Regla de aceptación de brecha (WHO §12.8): un módulo de riesgo alto sin prueba de verificación directa solo se considera brecha aceptada si TICS documenta evidencia de mantenimiento activo (cambios recientes revisados por par) y no existen incidentes abiertos conocidos. Los módulos de la sección 11.2 se priorizan para cobertura futura antes que los de la sección 11.3.

### 11.4 Exclusiones de alcance (no son brechas)

TICS reviso el inventario y determino que 7 directorios de backend/src/modules/ no constituyen una brecha de validación y quedan fuera del alcance, por lo que no se cuentan entre los 54 módulos evaluados.

Ruteadores huerfanos / código muerto (no montado, dependencias inexistentes):

| Módulo | Motivo de exclusión |
| --- | --- |
| logistica | Ruteador huerfano: depende de auth/auth.middleware (inexistente) y no esta montado en registerRoutes. Código muerto. |
| operaciones | Ruteador huerfano: depende de auth/auth.middleware (inexistente) y no esta montado en registerRoutes. Código muerto. |
| técnico | Ruteador huerfano: depende de auth/auth.middleware (inexistente) y no esta montado en registerRoutes. Código muerto. |

Módulos reales fuera del alcance general (WHO/DQ §7):

| Módulo | Justificación de exclusión |
| --- | --- |
| famdays | Iniciativa interna auxiliar de bajo riesgo, sin impacto en cumplimiento ni datos criticos (DQ §7). |
| kickoff | Portal auxiliar de arranque, sin datos regulados centrales (DQ §7). |
| public-delivery-plans | Portal público de consulta, sin autorizaciones ni datos criticos GxP (DQ §7). |
| world-cup-2026 | Portal promocional temporal (predicciones 2026), sin impacto en datos regulados ni autorizaciones (DQ §7). |

Si cualquiera de estos portales pasara a manejar datos regulados, autorizaciones o trazabilidad central, debe reincorporarse al alcance y evaluarse su cobertura.

### 11.5 Módulos en desarrollo (validación provisional)

Los siguientes módulos se encuentran en desarrollo activo: permanecen dentro del inventario y pueden contar con cobertura de pruebas, pero su validación es PROVISIONAL y se re-evalua al estabilizarse su funcionalidad y alcance. No deben interpretarse como validados en estado final.

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| calidad | Módulo en desarrollo activo (líneas CA0101-CA0117); funcionalidad y alcance en evolución. Validación provisional, sujeta a re-evaluación al estabilizarse. |

# Evidencia por ítem — Calificación de diseño (DQ)

Cada verificación de diseño se sustenta con el archivo fuente real que la respalda y con espacio para la captura de la revisión ejecutada.

## DQ-01 — Inventario de rutas backend actualizado

Explicación: El montaje real de rutas privadas del backend confirma que el inventario de endpoints del diseño corresponde al código desplegado.

Dato verificado al generar: 54 módulos backend inventariados.

Fragmento de código — backend/src/routes/registerRoutes.js (desde línea 90)

function mountPrivateRoutes(app) { app.use("/api/v1/requests", requestRoutes); app.use("/api/v1/approvals", approvalRoutes); app.use("/api/v1/finanzas", finRoutes); app.use("/api/v1/talento-humano", hrRoutes); app.use("/api/v1/departments", departmentsRoutes); app.use("/api/v1/auditoria", auditRoutes); app.use("/api/v1/audit-prep", auditPrepRoutes); app.use("/api/v1/security", securityRoutes); app.use("/api/v1/management", managementRoutes); app.use("/api/v1/documents", documentsRoutes); app.use("/api/v1/files", filesRoutes); app.use("/api/v1/servicio", servicioRoutes);

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-02 — Inventario de pantallas privadas actualizado

Explicación: Las rutas de interfaz protegidas confirman que el catalogo de pantallas del diseño esta alineado con la navegación real.

Fragmento de código — spi_front/src/routes/AppRoutes.jsx (desde línea 6)

import { ProtectedRoute } from "../core/auth/ProtectedRoute"; import { RoleRedirect } from "../core/auth/ProtectedRoute"; // ðŸ Layouts import PublicLayout from "../core/layout/PublicLayout"; import DashboardLayout from "../core/layout/DashboardLayout"; // ðŸªª PÃ¡ginas pÃºblicas import Login from "../modules/shared/pages/Login"; import LoginCallback from "../modules/shared/pages/LoginCallback"; import NotFound from "../modules/shared/pages/NotFound";

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-03 — Matriz de roles actualizada

Explicación: Los grupos de rol (ROLE_GROUPS) que expande el control de acceso demuestran que la matriz de roles del diseño es la que aplica el sistema.

Fragmento de código — backend/src/middlewares/roles.js (desde línea 8)

const ROLE_GROUPS = { comercial: [ "comercial", "jefe_comercial", "jefe_de_comercial", "backoffice_comercial", "asesor_comercial", "analista_comercial", "acp_comercial", "backoffice", ], // Familia técnica interna — incluye roles nuevos y aliases legacy tecnico: [

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-04 — Catalogo de módulos y workspaces vigente

Explicación: El registro central de rutas monta cada módulo del catalogo; es la fuente de verdad del alcance funcional.

Dato verificado al generar: 54 módulos; commit 3953760.

Fragmento de código — backend/src/routes/registerRoutes.js (desde línea 90)

function mountPrivateRoutes(app) { app.use("/api/v1/requests", requestRoutes); app.use("/api/v1/approvals", approvalRoutes); app.use("/api/v1/finanzas", finRoutes); app.use("/api/v1/talento-humano", hrRoutes); app.use("/api/v1/departments", departmentsRoutes); app.use("/api/v1/auditoria", auditRoutes); app.use("/api/v1/audit-prep", auditPrepRoutes); app.use("/api/v1/security", securityRoutes); app.use("/api/v1/management", managementRoutes); app.use("/api/v1/documents", documentsRoutes); app.use("/api/v1/files", filesRoutes); app.use("/api/v1/servicio", servicioRoutes); app.use("/api/v1/technical-applications", technicalApplicationsRoutes); app.use("/api/v1/business-case", businessCaseRoutes);

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-05 — URS por dominio sin contradicciones criticas

Explicación: La URS reconstruida por dominio describe los requisitos de usuario vigentes contra los que se evalua el sistema.

Fragmento de código — docs/validation/URS/URS_módulo_autenticación_sesiones.md (desde línea 1)

# DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (URS) ## Nombre del modulo Autenticacion y Sesiones ## Descripcion general del modulo Gestiona el acceso al sistema mediante Google OAuth2, emision y renovacion de JWT, cierre de sesion, consulta de usuario autenticado y auditoria de sesiones activas/historicas. ## Objetivo del modulo Garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema, con trazabilidad de sesiones y controles de seguridad para accesos sensibles. ## Actores del sistema - Colaborador interno autenticado.

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-06 — FRS por dominio sin contradicciones criticas

Explicación: La especificación funcional por dominio detalla como el sistema satisface cada requisito de usuario.

Fragmento de código — docs/validation/FRS/FRS_módulo_autenticación_sesiones.md (desde línea 1)

# DOCUMENTO DE ESPECIFICACION FUNCIONAL DEL SISTEMA (FRS) ## Nombre del modulo Autenticacion y Sesiones ## Descripcion funcional Gestiona el acceso al sistema mediante Google OAuth2, emision y renovacion de JWT, cierre de sesion, consulta de usuario autenticado y auditoria de sesiones activas/historicas. ## Logica funcional observada - Inicio de sesion con Google (`/auth/google`, callback OAuth). - Emision de `accessToken` y `refreshToken`. - Renovacion de sesion con `x-refresh-token`. - Cierre de sesiones.

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-07 — DS por dominio alineado con implementación

Explicación: La especificación de diseño por dominio documenta la solución técnica y su alineación con la implementación.

Fragmento de código — docs/validation/DS/DS_módulo_autenticación_sesiones.md (desde línea 1)

# DOCUMENTO DE DISENO DEL SISTEMA (DS) ## Nombre del modulo Autenticacion y Sesiones ## Arquitectura del modulo - Capa de presentacion: frontend React o consumidores internos del SPI. - Capa API: rutas Express bajo prefijos del backend. - Capa de negocio: controladores y servicios del modulo. - Capa de persistencia: consultas SQL directas y tablas asociadas. - Capa transversal: autenticacion, autorizacion, auditoria y notificaciones cuando aplica. ## Componentes del sistema

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-08 — RTM refleja módulos y flujos vigentes

Explicación: La matriz de trazabilidad enlaza requisito con evidencia de prueba o brecha declarada; se regenera desde el código real.

Fragmento de código — docs/validation/RTM/RTM_sistema_spi.md (desde línea 1)

# MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL SISTEMA SPI Matriz elaborada por el Departamento de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (TICS) de FamSPI. Relaciona cada requisito del sistema con su evidencia de prueba de verificacion o, cuando no existe prueba directa, con el analisis de riesgo correspondiente. Corte: 22 de julio de 2026. ¦ Requisito ¦ Modulo ¦ Evidencia ¦ Estado ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ REQ-APPLICANTS-001 ¦ applicants ¦ `backend/src/modules/applicants/__tests__/applicants.helpers.test.js` (linea 10) ¦ Verificado — resultado registrado en la calificacion OQ/PQ vigente ¦ ¦ REQ-APPLICANTS-002 ¦ applicants ¦ `backend/src/modules/applicants/__tests__/applicants.helpers.test.js` (linea 14) ¦ Verificado — resultado registrado en la calificacion OQ/PQ vigente ¦ ¦ REQ-APPLICANTS-003 ¦ applicants ¦ `backend/src/modules/applicants/__tests__/applicants.helpers.test.js` (linea 21) ¦ Verificado — resultado registrado en la calificacion OQ/PQ vigente ¦ ¦ REQ-APPROVALS-001 ¦ approvals ¦ `backend/src/modules/approvals/__tests__/approvals.service.test.js` (linea 27) ¦ Verificado — resultado reg ...

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-09 — Navegación, layout y patrones alineados al diseño

Explicación: El documento de diseño visual define los patrones de navegación y layout que la interfaz debe respetar.

Fragmento de código — DESIGN.md (desde línea 1)

--- name: FamSPI description: Sistema de procesos internos de FAM — operaciones centralizadas para equipos de campo y oficina. colors: naval-slate: "#1E293B" storm-slate: "#334155" midnight-slate: "#0F172A" action-blue: "#2563EB" sky-signal: "#0EA5E9" surface-white: "#FFFFFF" paper-white: "#F9FAFB" dark-surface: "#111827" dark-card: "#1F2937"

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

## DQ-10 — Áreas validadas y pendientes separadas

Explicación: El indice de validación distingue el alcance vigente de la documentación histórica, evitando gobernar flujos ya cambiados.

Fragmento de código — docs/validation/README.md (desde línea 31)

## Alcance funcional vigente 2026 El sistema ya no se limita a los modulos historicos de autenticacion, talento humano y comercial. El alcance actual incluye al menos: - Gobierno, seguridad, autenticacion, usuarios, perfiles y acceso por modulos - Talento humano, colaboradores, permisos, vacaciones, offboarding, asistencia y reportes - Comercial, clientes, planificacion, delivery ceilings, opportunities, business case y CRM-FAM - Servicio tecnico, solicitudes, cronograma, mantenimientos, aplicaciones, disponibilidad, capacitaciones y casos externos - Compras, private purchases, equipment workspace, inventario, soporte TI, activos TI y entregas a colaboradores - Finanzas y viaticos - Calidad - Documentos, firma, workflows de firma y verificacion publica - Notificaciones, dashboard, work management, kickoff y portales publicos puntuales

Evidencia visual de la ejecución — insertar captura de pantalla aquí Ambiente: ____________ Versión/commit: ____________ Usuario: ____________ Fecha/hora: ____________

# Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proceso |  |  |  |  |
| Responsable Técnico |  |  |  |  |
| Gerencia General |  |  |  |  |