# PLANTILLA INSTITUCIONAL DE VALIDACION DE SISTEMAS

# FamProject Cia. Ltda.

Documento: Paquete de Validacion General Inicial de SPI

Area: Validacion General SPI - Gobierno, Seguridad, Permisos y Vacaciones

Documento:

Area:

Sistema: SPI

Codigo: VAL-SPI-GENERAL-V100

Version: 1.0.0

Fecha: 2026-05-13

Estado: BORRADOR

ÍNDICE

PLANTILLA INSTITUCIONAL DE VALIDACION DE SISTEMAS	1

FamProject Cia. Ltda.	1

Documento: __________________________	1

Area: __________________________	1

Documento:	1

Area:	1

Sistema: SPI	1

Codigo: VAL-SPI-XXX	1

Version: 1.0	1

Fecha: __________________	1

Estado: BORRADOR}	1

ÍNDICE	2

Contenido

TOC \o "1-3" \h \z \u ÍNDICE	2

0. CONTROL DOCUMENTAL	3

# Paquete de Validación General Inicial de SPI

## Validación General SPI - Gobierno, Seguridad, Permisos y Vacaciones

## Objetivo

Definir la estrategia de validación inicial de SPI para la versión base v1.0.0, bajo enfoque DQ/IQ/OQ/PQ y evidencia objetiva.

## Estrategia de validación

- Validación progresiva por versiones.

- Validación proporcional al riesgo e impacto.

- Control formal de cambios para ampliar alcance.

- Trazabilidad obligatoria entre URS, riesgo, pruebas y evidencia.

## Alcance inicial validado

- Área transversal: Gobierno y Seguridad.

- Módulo funcional activo: Permisos y Vacaciones.

## Gobierno y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Gerencia General | Aprobación de liberación dentro del alcance validado |
| TICs | Soporte técnico, despliegue, trazabilidad técnica y evidencias |
| Responsable funcional | Aceptación operativa de Permisos y Vacaciones contra SOP |
| Calidad/Auditoría | Revisión documental, hallazgos y cierre de desviaciones |

## Ciclo documental

- Plan maestro y alcance.

- URS, matrices SOP/riesgo/trazabilidad.

- Protocolos DQ/IQ/OQ/PQ.

- Hallazgos, informe final y acta de liberación.

## Criterios de aprobación

- Evidencia completa para DQ/IQ/OQ/PQ dentro del alcance definido.

- Riesgos críticos mitigados o aceptados formalmente.

- Trazabilidad cerrada URS ↔ riesgo ↔ prueba ↔ evidencia ↔ resultado.

## Criterios de revalidación

- Nuevo módulo: DQ/OQ/PQ + IQ según impacto.

- Cambio crítico (seguridad, roles, trazabilidad, BD, SOP): revalidación proporcional completa.

- Cambio menor: evaluación de impacto y prueba puntual documentada.

## Matriz de versiones base

| Versión SPI | Alcance validado | Tipo de cambio | DQ | IQ | OQ | PQ | Regresión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | Gobierno y Seguridad + Permisos y Vacaciones | Línea base inicial | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | Pendiente |
| v1.1.0 | Nuevo módulo futuro | Nuevo módulo | Sí | Según impacto | Sí | Sí | Sí | Pendiente |
| v1.2.0 | Cambio mayor o módulo crítico | Cambio mayor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Pendiente |

## Declaración de evolución

SPI no se considera un sistema estático, sino un sistema computarizado en evolución controlada, validado por versiones, módulos, impacto y evidencia objetiva.

## Alcance incluido

- Gobierno y Seguridad: usuarios, roles, permisos, control de acceso, trazabilidad, logs, gestión de cambios, control de versiones, evidencias y registros auditables.

- Permisos y Vacaciones: solicitud, validación de campos, aprobación/rechazo, estados, responsables, restricciones por rol, consulta histórica y evidencia de auditoría.

## Alcance excluido

- Módulos no activos, en desarrollo, experimentales o sin relación al SOP vigente.

- Funcionalidades futuras sin control de cambio aprobado y sin revalidación.

- Cualquier afirmación de validación integral total de SPI.

## Ambientes

- Incluidos: [PENDIENTE DE COMPLETAR - AMBIENTE VALIDADO]

- Excluidos: [PENDIENTE DE COMPLETAR - AMBIENTES NO VALIDABLES]

## Límites

La validación se expresa como “validado dentro del alcance definido”.

## Declaración obligatoria

La presente validación no constituye una certificación integral e incondicional de todos los módulos presentes o futuros de SPI. El alcance inicial corresponde a la línea base validada, compuesta por la estructura transversal de Gobierno y Seguridad y el módulo activo de Permisos y Vacaciones vinculado al SOP vigente. Las funcionalidades no liberadas, en desarrollo o no asociadas al proceso validado quedan fuera del alcance hasta su incorporación formal mediante control de cambios y revalidación proporcional.

## Identificación

- Sistema: SPI

- Versión de línea base: v1.0.0 (detectada en backend/package.json)

- Propósito: sistema computarizado institucional con módulos funcionales y controles transversales.

## Arquitectura general

- Frontend: React (spi_front)

- Backend: Node.js/Express (backend/src)

- Base de datos: PostgreSQL [VALIDAR CON RESPONSABLE TÉCNICO]

- Autenticación: rutas auth con JWT y control por middleware

- RBAC: backend/src/middlewares/roles.js

- Rutas públicas definidas: backend/src/routes/publicPaths.js

- Registro central de rutas: backend/src/routes/registerRoutes.js

## Dimensión transversal validada

- Gobierno y Seguridad: usuarios, roles, permisos, trazabilidad, control documental, registros y gobernanza de cambios.

## Dimensión funcional validada

- Permisos: backend/src/modules/permisos

- Vacaciones: backend/src/modules/vacaciones

- Ruta frontend operativa observada: /dashboard/talento-humano/permisos.

## Evidencia técnica observada

- Endpoints registrados en /api/v1/permisos y /api/v1/vacaciones.

- Endpoints públicos de verificación legal para permisos y vacaciones.

- Jobs asociados a permisos en backend/src/server.js.

## Disponibilidad y seguridad

- Disponibilidad de frontend/backend: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Configuración y variables de entorno: [VALIDAR CON RESPONSABLE TÉCNICO]

- Logs de auditoría y trazabilidad: [PENDIENTE DE COMPLETAR CON EVIDENCIA]

## Declaración de evolución

SPI no se considera un sistema estático, sino un sistema computarizado en evolución controlada, validado por versiones, módulos, impacto y evidencia objetiva.

## Tabla URS

| ID | Descripción | Tipo | Criticidad | Área/Módulo | SOP relacionado | Criterio de aceptación | Prueba relacionada | Evidencia esperada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-GS-001 | El sistema debe identificar usuarios únicos autenticados. | Funcional | Alta | Gobierno y Seguridad | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Usuario autenticado con identidad única | OQ-001 | Log de autenticación y sesión | Pendiente |
| URS-GS-002 | El sistema debe controlar acceso por usuario y rol. | Funcional | Alta | Gobierno y Seguridad | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Usuario sin rol no accede a funciones restringidas | OQ-002 | Evidencia de bloqueo por rol | Pendiente |
| URS-GS-003 | El sistema debe restringir funciones según permisos asignados. | Funcional | Alta | Gobierno y Seguridad | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Operaciones críticas protegidas por RBAC | OQ-003 | Capturas y logs de autorización | Pendiente |
| URS-GS-004 | El sistema debe conservar trazabilidad de acciones relevantes. | Funcional | Alta | Gobierno y Seguridad | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Acciones con usuario/fecha/hora/estado | OQ-004 | Registros de auditoría | Pendiente |
| URS-GS-005 | El sistema debe permitir consulta histórica de registros auditables. | Funcional | Media | Gobierno y Seguridad | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Consulta histórica disponible para rol autorizado | OQ-005 | Reporte/export o consulta histórica | Pendiente |
| URS-GS-006 | El sistema debe soportar control de versiones y cambios documentados. | No funcional | Alta | Gobierno y Seguridad | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Existe registro de versión, cambio e impacto | DQ-006 | Matriz de cambios | Pendiente |
| URS-PV-001 | El usuario debe registrar solicitud de permiso. | Funcional | Alta | Permisos y Vacaciones | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Solicitud creada con campos obligatorios | OQ-010 | Registro de solicitud | Pendiente |
| URS-PV-002 | El usuario debe registrar solicitud de vacaciones. | Funcional | Alta | Permisos y Vacaciones | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Solicitud creada y vinculada al usuario | OQ-011 | Registro de solicitud | Pendiente |
| URS-PV-003 | El sistema debe validar campos obligatorios en solicitud. | Funcional | Alta | Permisos y Vacaciones | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Solicitud incompleta rechazada con mensaje | OQ-012 | Evidencia de validación negativa | Pendiente |
| URS-PV-004 | El aprobador debe aprobar o rechazar solicitudes. | Funcional | Alta | Permisos y Vacaciones | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Estado cambia por acción del aprobador | OQ-013 | Evidencia de transición de estado | Pendiente |
| URS-PV-005 | El sistema debe conservar trazabilidad de solicitante, aprobador y estado. | Funcional | Alta | Permisos y Vacaciones | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Historial completo recuperable | OQ-014 / PQ-001 | Historial y evidencia de auditoría | Pendiente |
| URS-PV-006 | El sistema debe permitir consulta histórica de solicitudes. | Funcional | Media | Permisos y Vacaciones | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] | Historial visible para rol autorizado | OQ-015 | Consulta histórica | Pendiente |

| Punto SOP | Requisito SOP | Funcionalidad SPI relacionada | Área/Módulo | Evidencia esperada | Responsable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Control de acceso por rol | Middleware de roles y rutas protegidas | Gobierno y Seguridad | Prueba de autorización y bloqueo | TICs | Pendiente | [NOMBRE SOP PENDIENTE] |
| [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Trazabilidad de acciones | Registro de auditoría y logs | Gobierno y Seguridad | Bitácora exportable o consultable | TICs / Auditoría | Pendiente | [CÓDIGO SOP PENDIENTE] |
| [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Solicitud formal de permiso | Endpoint permisos create + flujo | Permisos y Vacaciones | Solicitud creada y estado inicial | Responsable funcional | Pendiente |  |
| [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Solicitud formal de vacaciones | Endpoint vacaciones create + flujo | Permisos y Vacaciones | Solicitud creada y trazabilidad | Responsable funcional | Pendiente |  |
| [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Aprobación/Rechazo con responsable | Endpoints de aprobación/rechazo | Permisos y Vacaciones | Transiciones de estado auditables | Responsable funcional | Pendiente |  |
| [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Conservación de evidencia | Historial de solicitudes y acciones | Gobierno y Seguridad + Permisos/Vacaciones | Evidencia documental trazable | Calidad/Auditoría | Pendiente |  |

| ID Riesgo | Descripción | Área/Módulo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel | Control existente | Prueba asociada | Evidencia requerida | Acción requerida | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | Usuario no autorizado accede al módulo | Gobierno y Seguridad | Control RBAC incompleto | Alto | Media | Alto | Middleware de roles | OQ-002 | Evidencia de bloqueo | Endurecer validación de rol | TICs | Pendiente |
| RSK-002 | Rol incorrecto permite aprobación indebida | Permisos y Vacaciones | Asignación de rol inconsistente | Alto | Media | Alto | Revisión de rutas y roles | OQ-013 | Historial de aprobación | Validar matriz de autorización | TICs/Funcional | Pendiente |
| RSK-003 | Solicitud incompleta aceptada | Permisos y Vacaciones | Validación insuficiente | Medio | Media | Medio | Validaciones de payload | OQ-012 | Error controlado | Ajustar validaciones | TICs | Pendiente |
| RSK-004 | Falta de trazabilidad de trámite | Gobierno y Seguridad | Logging parcial | Alto | Baja | Medio | Auditoría y registros | OQ-004 | Trail con usuario/fecha/estado | Completar evidencia | TICs/Auditoría | Pendiente |
| RSK-005 | Cambio no controlado altera alcance validado | Gobierno y Seguridad | Ausencia de evaluación de impacto | Alto | Media | Alto | Control de versiones/cambios | DQ-006 | Registro de cambio | Formalizar comité de cambios | Gerencia/TICs | Pendiente |
| RSK-006 | Pérdida de evidencia de validación | Transversal | Gestión documental insuficiente | Alto | Baja | Medio | Paquete documental y logs | IQ-009 | Repositorio de evidencias | Definir custodia formal | Calidad | Pendiente |
| RSK-007 | Módulo nuevo asumido como validado | Transversal | Falta de regla explícita | Alto | Media | Alto | Plan de revalidación incremental | DQ-010 | Matriz versión/impacto | Bloquear liberación sin evaluación | Gerencia/Calidad | Pendiente |
| RSK-008 | Inconsistencia SOP vs sistema | Transversal | SOP desactualizado | Alto | Media | Alto | Matriz SOP vs SPI | DQ-004 / PQ-001 | Acta de alineación funcional | Actualizar SOP o ajustar sistema | Funcional/Calidad | Pendiente |

## Objetivo

Verificar que el diseño del alcance validado cumple URS, SOP y controles de riesgo.

## Alcance DQ

- Gobierno y Seguridad.

- Permisos y Vacaciones.

## Criterios DQ

- Diseño de roles y permisos consistente con controles de acceso.

- Diseño de flujos de solicitud, aprobación, rechazo y estados.

- Diseño de trazabilidad y evidencia.

- Riesgos evaluados y controles definidos.

## Revisión de diseño

- Gobierno y Seguridad: roles.js, publicPaths.js, registerRoutes.js, flujos de autenticación y auditoría.

- Permisos y Vacaciones: endpoints y rutas registradas en /api/v1/permisos y /api/v1/vacaciones.

## Matriz de cumplimiento de diseño

| ID DQ | Criterio | Evidencia de diseño | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-001 | Modelo de roles y permisos | backend/src/middlewares/roles.js | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| DQ-002 | Restricción de rutas públicas/privadas | backend/src/routes/publicPaths.js | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| DQ-003 | Registro de rutas del alcance | backend/src/routes/registerRoutes.js | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| DQ-004 | Flujo permisos/vacaciones alineado a SOP | Matriz SOP vs SPI | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| DQ-005 | Trazabilidad y logging | auditMiddleware / registros | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |

## Resultado esperado

Diseño apto para IQ/OQ/PQ dentro del alcance definido.

## Objetivo

Verificar instalación, despliegue y configuración técnica del alcance validado.

## Alcance IQ

Frontend, backend, conectividad de base de datos, autenticación, control de versión y registros técnicos.

## Datos de ambiente

- URL frontend: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- URL/API backend: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Base de datos: [VALIDAR CON RESPONSABLE TÉCNICO]

- Versión backend detectada: 1.0.0

## Checklist IQ

| ID IQ | Verificación | Evidencia | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ-001 | Frontend disponible | Captura/URL accesible | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-002 | Backend disponible | Healthcheck/log de arranque | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-003 | Conexión a base de datos | Registro técnico de conexión | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-004 | Variables configuradas sin exponer secretos | Lista de nombres lógicos | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-005 | Control de versión y commit de despliegue | Tag/commit/release | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-006 | Migraciones aplicadas (si aplica) | Registro de ejecución | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-007 | Usuarios/roles mínimos configurados | Evidencia de cuentas de prueba | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-008 | Logging habilitado | Evidencia de logs operativos | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| IQ-009 | Respaldo/recuperación documentado | Procedimiento o evidencia | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |

## Nota de seguridad

No se documentan secretos, claves, tokens ni contraseñas. Solo controles y nombres lógicos.

## Objetivo

Comprobar operación funcional controlada para Gobierno/Seguridad y Permisos/Vacaciones.

## Casos de prueba OQ

| ID de prueba | Objetivo | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OQ-001 | Validar login correcto | Usuario activo | 1. Ingresar credenciales. 2. Completar flujo de autenticación. | Acceso concedido | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | TICs |
| OQ-002 | Validar restricción por rol | Usuario sin rol requerido | Intentar acceso a ruta restringida | Acceso denegado (403/UI no autorizado) | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | TICs |
| OQ-003 | Validar acceso al módulo permisos | Usuario autorizado | Navegar a permisos y consultar datos | Acceso exitoso | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Funcional |
| OQ-010 | Crear solicitud de permiso | Usuario autenticado | Registrar solicitud completa | Solicitud creada | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Funcional |
| OQ-011 | Crear solicitud de vacaciones | Usuario autenticado | Registrar solicitud completa | Solicitud creada | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Funcional |
| OQ-012 | Validar campos obligatorios | Usuario autenticado | Enviar solicitud incompleta | Error de validación controlado | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Funcional |
| OQ-013 | Validar aprobación/rechazo | Solicitud en estado pendiente | Aprobar y rechazar en escenarios separados | Cambios de estado correctos | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Responsable funcional |
| OQ-014 | Validar trazabilidad del trámite | Solicitud con cambios de estado | Consultar historial del trámite | Historial con usuario/fecha/hora/estado | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Auditoría |
| OQ-015 | Validar consulta histórica | Solicitudes existentes | Consultar listado histórico | Registros recuperables | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | Funcional |
| OQ-016 | Prueba negativa de permiso no autorizado | Usuario sin privilegios | Intentar aprobar solicitud | Bloqueo de operación | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | [PENDIENTE] | Pendiente | TICs |

## Objetivo

Confirmar que SPI cumple su propósito previsto en un escenario operativo representativo, dentro del alcance validado.

## Escenario PQ representativo

- Usuario solicitante registra permiso o vacaciones.

- Responsable funcional revisa y aprueba/rechaza.

- Se verifica el estado final del trámite.

- Se consulta evidencia histórica para auditoría.

## Participantes

- Solicitante: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Aprobador: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Observador de calidad/auditoría: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

## Registro de ejecución

| ID PQ | Escenario | Evidencia | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-001 | Flujo punta a punta permiso/vacaciones | Solicitud + aprobación/rechazo + historial | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| PQ-002 | Consulta posterior de evidencia | Registro auditable recuperado | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |
| PQ-003 | Confirmación funcional del área usuaria | Acta/aceptación funcional | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Pendiente |

## Hallazgos y conclusión

[PENDIENTE DE COMPLETAR]

| ID URS | Riesgo asociado | SOP relacionado | Área/Módulo | DQ | IQ | OQ | PQ | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-GS-001 | RSK-001 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Gobierno y Seguridad | DQ-001 | IQ-007 | OQ-001 | N/A | [PENDIENTE] | Pendiente |  |
| URS-GS-002 | RSK-001 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Gobierno y Seguridad | DQ-002 | IQ-007 | OQ-002 | N/A | [PENDIENTE] | Pendiente |  |
| URS-GS-004 | RSK-004 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Gobierno y Seguridad | DQ-005 | IQ-008 | OQ-014 | PQ-002 | [PENDIENTE] | Pendiente |  |
| URS-PV-001 | RSK-003 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Permisos y Vacaciones | DQ-004 | IQ-002 | OQ-010 | PQ-001 | [PENDIENTE] | Pendiente |  |
| URS-PV-002 | RSK-003 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Permisos y Vacaciones | DQ-004 | IQ-002 | OQ-011 | PQ-001 | [PENDIENTE] | Pendiente |  |
| URS-PV-004 | RSK-002 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Permisos y Vacaciones | DQ-004 | IQ-007 | OQ-013 | PQ-001 | [PENDIENTE] | Pendiente |  |
| URS-PV-005 | RSK-004 | [NUMERAL SOP PENDIENTE] | Permisos y Vacaciones | DQ-005 | IQ-008 | OQ-014 | PQ-002 | [PENDIENTE] | Pendiente |  |

## Política

- Esquema recomendado: SemVer.

- Cada versión validada requiere alcance explícito, impacto, pruebas y aprobación.

- No se sobrescribe una versión validada sin registro formal de cambio.

## Línea base validada

- Versión base: v1.0.0.

- Alcance: Gobierno y Seguridad + Permisos y Vacaciones.

## Registro de cambios

| Versión | Fecha | Cambio | Área/Módulo | Tipo | Impacto | DQ | IQ | OQ | PQ | Regresión | Aprobado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Línea base inicial validada | Gobierno y Seguridad + Permisos/Vacaciones | Línea base | Alto | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | [PENDIENTE] | Pendiente |
| v1.1.0 | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Incorporación de nuevo módulo | [PENDIENTE] | Nuevo módulo | Alto | Sí | Según impacto | Sí | Sí | Sí | [PENDIENTE] | Pendiente |
| v1.2.0 | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Cambio mayor crítico | [PENDIENTE] | Cambio mayor | Alto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [PENDIENTE] | Pendiente |

## Trazabilidad de release

- Git tag: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Commit base: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Release: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Migraciones de BD asociadas: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- SOP asociado: [CÓDIGO SOP PENDIENTE]

## Enfoque

La incorporación de nuevos módulos o cambios funcionales/técnicos se gestiona por control formal de cambios, evaluación de impacto y revalidación proporcional.

## Reglas

- Cambios menores: prueba puntual y registro.

- Cambios funcionales medianos: DQ parcial + OQ + regresión.

- Cambios críticos: DQ/IQ/OQ/PQ según impacto.

- Nuevo módulo: alta formal de versión y matriz completa de trazabilidad.

## Matriz de decisión

| Tipo de cambio | Ejemplo | Evaluación de impacto | Validación requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio documental | Ajuste de texto | Baja | Registro de cambio |
| Cambio visual | Etiqueta o estilo | Baja | Prueba puntual |
| Cambio funcional | Nueva regla en permisos/vacaciones | Media | DQ parcial + OQ + regresión |
| Nuevo módulo | Asistencia, firmas, auditoría | Alta | DQ/OQ/PQ + IQ según impacto |
| Cambio técnico | BD, backend, infraestructura | Alta | IQ + OQ + regresión |
| Cambio crítico | Seguridad, roles, trazabilidad, firma | Alta | DQ/IQ/OQ/PQ según impacto |
| Cambio de SOP | Nuevo flujo aprobado | Alta | DQ + OQ/PQ + actualización documental |

## Reglas de repetición de calificaciones

- Repetir IQ cuando cambie infraestructura, despliegue o configuración crítica.

- Repetir OQ cuando cambien reglas de operación.

- Repetir PQ cuando cambie el flujo operativo real o el SOP.

## Estado general

No se identificaron hallazgos críticos que impidan la continuidad del proceso dentro del alcance validado. Los hallazgos menores u oportunidades de mejora deberán gestionarse mediante plan de acción y control de cambios cuando corresponda.

## Registro de hallazgos

| ID Hallazgo | Tipo | Severidad | Descripción | Área/Módulo | Evidencia | Impacto | Acción correctiva | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLG-001 | Oportunidad de mejora | Baja | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Gobierno y Seguridad | [PENDIENTE] | Bajo | [PENDIENTE] | [PENDIENTE] | [PENDIENTE] | Abierto | Evidencia de implementación |
| HLG-002 | Desviación documental | Media | [PENDIENTE DE COMPLETAR] | Permisos y Vacaciones | [PENDIENTE] | Medio | [PENDIENTE] | [PENDIENTE] | [PENDIENTE] | Abierto | Cierre validado por calidad |

## Objetivo

Consolidar el resultado de DQ/IQ/OQ/PQ para la línea base inicial de SPI.

## Alcance y exclusiones

- Alcance: Gobierno y Seguridad + Permisos y Vacaciones.

- Exclusiones: módulos no activos/no liberados/en desarrollo/no vinculados al SOP vigente.

## Resumen DQ/IQ/OQ/PQ

- DQ: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- IQ: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- OQ: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- PQ: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

## Hallazgos, desviaciones y restricciones

- Hallazgos: ver documento 14.

- Desviaciones: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

- Restricciones: validación limitada al alcance definido.

## Conclusión

Con base en la evidencia revisada, la versión definida como línea base inicial de SPI cumple con las condiciones necesarias para soportar el alcance validado, compuesto por Gobierno y Seguridad y el módulo de Permisos y Vacaciones. La incorporación de nuevos módulos deberá gestionarse mediante control de cambios, evaluación de impacto y revalidación proporcional bajo DQ/IQ/OQ/PQ.

## Declaración de alcance obligatorio

La presente validación no constituye una certificación integral e incondicional de todos los módulos presentes o futuros de SPI. El alcance inicial corresponde a la línea base validada, compuesta por la estructura transversal de Gobierno y Seguridad y el módulo activo de Permisos y Vacaciones vinculado al SOP vigente. Las funcionalidades no liberadas, en desarrollo o no asociadas al proceso validado quedan fuera del alcance hasta su incorporación formal mediante control de cambios y revalidación proporcional.

## Datos generales

- Sistema: SPI

- Versión: v1.0.0

- Alcance validado: Gobierno y Seguridad + Permisos y Vacaciones

- SOP relacionado: [CÓDIGO SOP PENDIENTE] - [NOMBRE SOP PENDIENTE]

- Fecha: [PENDIENTE DE COMPLETAR]

## Resultado

La liberación se recomienda únicamente dentro del alcance validado y con las restricciones documentadas.

## Aprobadores

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General | [PENDIENTE] | __________________ | [PENDIENTE] |
| TICs | [PENDIENTE] | __________________ | [PENDIENTE] |
| Responsable Funcional | [PENDIENTE] | __________________ | [PENDIENTE] |
| Calidad/Auditoría | [PENDIENTE] | __________________ | [PENDIENTE] |

## Declaración de liberación

Se libera la versión indicada únicamente dentro del alcance validado. Cualquier cambio posterior sobre módulos, reglas de negocio, flujos, roles, infraestructura, trazabilidad o SOP deberá gestionarse mediante control formal de cambios, evaluación de impacto y revalidación proporcional.