# PLANTILLA INSTITUCIONAL DE VALIDACION DE SISTEMAS

# FamProject Cia. Ltda.

Documento: Paquete de Validacion General Inicial de FamSPI v1.0.0 - GEON/OMCL Annex 2

Area: FamSPI v1.0.0 - Validacion de Sistema Computarizado Complejo

Documento:

Area:

Sistema: SPI

Codigo: VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0

Version: 1.0.0

Fecha: 2026-05-14

Estado: BORRADOR

ÍNDICE

PLANTILLA INSTITUCIONAL DE VALIDACION DE SISTEMAS	1

FamProject Cia. Ltda.	1

Control Documental y Autorización — Variante GEON/OMCL Annex 2	8

1. Metadatos del documento	8

2. Control de revisión	9

3. Aprobaciones	9

4. Declaración de adopción metodológica	9

5. Distribución y control de copias	9

Introducción y Alcance	10

1. Introducción	10

2. Justificación	10

3. Necesidad	11

4. Propósito de la validación	11

5. Adopción metodológica GEON/OMCL Annex 2	11

6. Alcance validado	12

7. Exclusiones explícitas	12

8. Enfoque basado en riesgo	13

9. Clasificación del sistema	13

10. Evolución controlada	14

11. Ruta de validación adoptada	14

Glosario y Abreviaturas — FamSPI v1.0.0	15

Introducción	15

Abreviaturas	16

Definiciones	19

Términos de Validación y Ciclo de Vida	19

Términos Técnicos del Sistema	20

Términos de Autenticación y Seguridad	23

Términos del Dominio: Permisos y Vacaciones	25

Términos Regulatorios y de Protección de Datos	26

Especificación de Requerimientos de Usuario (URS)	26

Descripción del software	27

Versión del software	27

Uso previsto	27

Descripción del sistema	27

Arquitectura	27

Autenticación y autorización	28

Módulos en alcance validado	29

Requisitos funcionales	29

Requisitos técnicos	30

Requisitos de seguridad	30

Requisitos de integridad de datos	30

Requisitos de trazabilidad	31

Requisitos de evidencia	31

Requisitos de control de cambios	31

Requisitos de usuario	31

Atributos de datos	32

Solicitud de Permiso	32

Solicitud de Vacaciones	33

Campos obligatorios	33

Estados de solicitud (permisos y vacaciones)	33

Protección de la aplicación	34

Rutas protegidas	34

Roles y permisos	35

Audit trail y logs	36

Eventos registrados en el módulo de auditoría	36

Estructura de cada registro de auditoría	36

Matriz URS	38

Matriz de riesgos integrada	43

Matriz de trazabilidad integrada	44

Revisión de adecuación del diseño (DQ integrado)	45

Arquitectura general	45

Autenticación (OAuth2 / Google + JWT)	45

Autorización (RBAC por middleware)	45

Roles definidos	45

Rutas protegidas	45

Auditoría (módulo auditoria)	45

Módulo de permisos	45

Módulo de vacaciones	45

Manejo de errores	46

Integridad de datos	46

Evidencia	46

Tabla de conclusión de adecuación del diseño	46

IQ — Calificación de Instalación	47

1. Objetivo IQ	47

2. Alcance IQ	47

3. Ambiente Validado	48

4. Versión e Identificación de Línea Base	48

5. Variables de Entorno (Lógicas — Sin Secretos)	48

6. Usuarios y Accesos Iniciales	49

7. Integración de Componentes	49

8. Logs y Auditoría	50

9. Respaldo y Recuperación	50

10. Checklist IQ	50

11. Desviaciones IQ	53

12. Conclusión IQ	53

13. Firmas IQ	54

OQ — Calificación Operacional	54

1. Objetivo OQ	54

2. Alcance OQ	54

3. Prerrequisito	55

4. Casos de Prueba OQ	55

OQ-001 — Login correcto con cuenta Google válida	56

OQ-002 — Login fallido con cuenta Google no registrada	57

OQ-003 — Acceso a ruta privada sin token (usuario sin sesión)	58

OQ-004 — Usuario autenticado sin permiso para acción específica (HTTP 403)	58

OQ-005 — Usuario con rol usuario intenta acción de admin	59

OQ-006 — Acceso al módulo de permisos con rol correcto	60

OQ-007 — Crear solicitud de permiso válida	61

OQ-008 — Crear solicitud de vacaciones válida	62

OQ-009 — Solicitud incompleta rechazada con error descriptivo	63

OQ-010 — Aprobar solicitud de permiso	64

OQ-011 — Rechazar solicitud de permiso con motivo	65

OQ-012 — Verificación de transición de estado correcta	66

OQ-013 — Consulta histórica de solicitudes con filtro por período	67

OQ-014 — Trazabilidad: registro de acción en bitácora de auditoría	68

OQ-015 — Restricción de acceso cruzado entre usuarios	69

OQ-016 — Manejo de errores internos: respuesta controlada sin stack trace	70

5. Criterio de Aceptación Global OQ	70

6. Criterio de Re-ejecución	71

7. Desviaciones OQ	71

8. Conclusión OQ	71

9. Firmas OQ	71

PQ/UAT — Calificación de Desempeño y Aceptación Funcional	72

1. Objetivo PQ/UAT	72

2. Diferencia entre OQ y PQ/UAT	72

3. Prerrequisito	73

4. Entorno PQ/UAT	73

5. Uso Previsto	73

6. Participantes	74

7. Escenarios PQ/UAT	75

7.1 Tabla de Escenarios	75

7.2 Detalle de Escenarios	77

8. Criterios de Aceptación PQ/UAT	80

9. Trazabilidad PQ → URS	80

10. Desviaciones PQ/UAT	80

11. Conclusión PQ/UAT	80

12. Acta de Aceptación Funcional	81

13. Firmas PQ/UAT	82

Informe Final de Validación y Liberación para Uso	82

1. Resumen Ejecutivo de la Validación	82

2. Alcance Final Cubierto	82

3. Resumen de Requisitos de Usuario (URS)	83

4. Resultado IQ — Calificación de Instalación	83

5. Resultado OQ — Calificación de Operación	84

6. Resultado PQ/UAT — Calificación de Desempeño / Prueba de Aceptación de Usuario	84

7. Desviaciones y Hallazgos	85

8. Acciones Correctivas	85

9. Riesgos Residuales	85

10. Evidencias Revisadas	86

11. Conclusión	86

12. Condiciones de Liberación	86

13. Recomendación de Liberación	87

14. Acta de Liberación Formal	87

15. Declaración de Sistema en Evolución Controlada	88

Archivo, Retención y Control Posterior	89

1. Propósito	89

2. Archivo de la Documentación	89

3. Retención Documental	90

4. Responsable de Custodia	90

5. Conservación Mientras la Aplicación Esté en Uso	91

6. Período Adicional Post-Retiro	91

7. Control Posterior de Cambios	91

Tabla de Tipos de Cambio y Nivel de Revalidación Requerido	92

8. Revalidación Proporcional	92

9. Mantenimiento del Estado Validado	93

10. Archivo Histórico	93

11. Trazabilidad de Versiones	93

12. Retiro y Archivo Final	94

13. Firmas de Aceptación del Procedimiento	94

SECCIÓN DE ANEXOS	95

ANEXO C: Evaluación de Riesgos / FMEA	95

Tabla de Evaluación de Riesgos (FMEA)	96

ANEXO E: Registros de Ejecución y Evidencia	96

E.1 — Registro de Ejecución IQ	97

E.2 — Registro de Ejecución OQ	97

E.3 — Registro de Ejecución PQ/UAT	97

ANEXO F: Registro de Desviaciones	97

ANEXO G: Registros de Entrenamiento	98

G.1 — Matriz de Entrenamiento Requerido	98

G.2 — Registro de Asistencia	98

ANEXO H: Matriz de Trazabilidad (RTM)	98

# Control Documental y Autorización —GEON/OMCL Annex 2

> Código de documento: VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0

> Estado: EN REVISIÓN TÉCNICA

> Fecha de emisión: 2026-05-13

## 1. Metadatos del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Paquete de Validación General Inicial de FamSPI v1.0.0 - Variante GEON/OMCL Annex 2 |
| Código | VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0 |
| Sistema validado | FamSPI |
| Versión validada | FamSPI v1.0.0 |
| Referencia metodológica | GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 (adoptada como referencia de buena práctica) |
| Alcance validado | FamSPI v1.0.0 como sistema computarizado institucional en su primera línea base validada; Gobierno y Seguridad como dimensión transversal de control; Permisos y Vacaciones como módulo funcional activo |
| Estado documental | EN REVISIÓN TÉCNICA |
| Fecha | 2026-05-13 |
| Solicitante | Gerencia General |
| Responsable técnico | Responsable TICs (designación nominal pendiente) |
| Responsable funcional | Responsable funcional (designación nominal pendiente) |
| Responsable revisión documental | Control documental TI (designación nominal pendiente) |

---

## 2. Control de revisión

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-13 | Emisión inicial — variante GEON/OMCL Annex 2 | Equipo TI |

---

## 3. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable técnico TICs | (designación nominal pendiente) | __________________ | __________ | Pendiente |
| Responsable funcional | (designación nominal pendiente) | __________________ | __________ | Pendiente |
| Gerencia General | (designación nominal pendiente) | __________________ | __________ | Pendiente |

Las aprobaciones formales se completarán una vez que el paquete haya superado la revisión técnica interna y se haya tomado la decisión organizacional de adoptar esta variante como documento oficial del proceso de validación de FamSPI v1.0.0.

---

## 4. Declaración de adopción metodológica

El presente paquete de validación adopta el marco GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 — Validation of Complex Computerised Systems como referencia de buena práctica documental para la estructuración, ejecución y registro de la validación del sistema computarizado FamSPI v1.0.0.

Esta adopción tiene carácter estrictamente metodológico y no implica, bajo ninguna circunstancia, ninguna de las siguientes condiciones:

- FamProject no es un OMCL. La organización FamProject no pertenece a ninguna red de Laboratorios Oficiales de Control de Medicamentos (OMCL), ni a ninguna red GEON asociada. La adopción de este marco se realiza en virtud de su pertinencia estructural para la documentación de sistemas computarizados complejos en entornos institucionales.

- No se declara cumplimiento GMP. Este paquete de validación no constituye evidencia de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) bajo ninguna regulación nacional o internacional vigente, incluyendo pero sin limitarse a las directrices de la OMS, la FDA, la EMA o cualquier autoridad sanitaria local.

- No se declara cumplimiento integral de ISO/IEC 17025. Este paquete no reemplaza ni sustituye un proceso formal de acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025 — Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración — ni ninguna otra norma de acreditación.

- Esta variante coexiste con la variante WHO. El presente paquete es una variante documental alternativa al paquete de validación basado en guías WHO que se encuentra en docs/validation/general/. Ninguna de las dos variantes tiene estatus de documento oficial hasta que la organización tome la decisión formal de adopción. Ambas variantes son técnicamente válidas y cubren el mismo alcance validado.

La organización, a través de sus responsables técnico, funcional y de Gerencia General, es la entidad competente para determinar cuál variante documental se adopta como paquete oficial, con base en sus necesidades, contexto regulatorio y audiencia prevista.

---

## 5. Distribución y control de copias

El presente documento es gestionado bajo control de versiones en el repositorio de código de FamProject. La copia controlada es la versión más reciente disponible en la rama principal del repositorio (main). Cualquier copia impresa o exportada en formato DOCX se considera copia no controlada y debe verificarse su vigencia antes de su uso.

| Tipo de copia | Soporte | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Copia controlada (fuente) | Markdown en repositorio Git | docs/validation/general_GEON/01_control_documental_autorizacion.md |
| Copia de distribución | DOCX generado por script | docs/validation/general_GEON/PAQUETE_VALIDACION_GENERAL_FAMSPI_V1_0_0_GEON_ANNEX2.docx |
| Copias impresas | No controladas | Verificar vigencia antes de uso |

---

Documento emitido por el equipo TI de FamProject — 2026-05-13

Código: VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0 — Versión 1.0

# Introducción y Alcance

> Documento: VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0 — Sección 02

> Sistema: FamSPI v1.0.0

> Estado: EN REVISIÓN TÉCNICA

> Fecha: 2026-05-13

---

## 1. Introducción

FamSPI es el sistema computarizado institucional desarrollado por FamProject para la gestión integrada de recursos humanos y procesos internos de la organización. El sistema centraliza la administración de personal, el control de permisos y vacaciones, la gestión de compras de equipamiento, las solicitudes de entrega, el seguimiento de casos de negocio y la administración de roles y permisos de acceso, entre otras funcionalidades.

Como sistema computarizado institucional, FamSPI opera como soporte directo de procesos internos de la organización. Su correcto funcionamiento, la integridad de los registros que genera, la trazabilidad de las operaciones que ejecuta y la solidez de sus mecanismos de control de acceso son condiciones necesarias para garantizar que los procesos que dependen de él operen de manera ordenada, verificable y confiable.

FamSPI v1.0.0 representa la primera versión del sistema lista para su uso formal como herramienta de soporte de procesos internos. Antes de su formalización documental y su uso pleno como soporte de procesos, la organización ha determinado la necesidad de establecer una línea base validada que evidencie el correcto funcionamiento del sistema dentro del alcance definido, con criterios de aceptación documentados y evidencia objetiva verificable.

El presente documento corresponde a la sección de Introducción y Alcance del Paquete de Validación General Inicial de FamSPI v1.0.0, variante GEON/OMCL Annex 2.

---

## 2. Justificación

La validación de FamSPI v1.0.0 responde a una necesidad organizacional explícita, articulada por la Gerencia General como responsable de los procesos internos de la organización.

La validación se ejecuta por solicitud de Gerencia General, con el objetivo de establecer una línea base documentada sobre el funcionamiento de FamSPI v1.0.0, evidenciando controles de acceso, trazabilidad, operación funcional y registros verificables, previo a su formalización documental y uso como soporte de procesos internos.

Esta justificación determina tanto el alcance del proceso de validación como la profundidad de la documentación generada. El proceso no busca demostrar cumplimiento regulatorio externo, sino establecer una base documental sólida, verificable y trazable que respalde la confianza de la organización en su propio sistema.

---

## 3. Necesidad

La necesidad que da origen a este proceso de validación es la siguiente:

Necesidad de evidenciar el control, la trazabilidad y el correcto funcionamiento del sistema FamSPI dentro del alcance validado, con el fin de demostrar que la herramienta opera de manera ordenada, verificable y controlada antes de su formalización documental y uso como soporte de procesos internos.

Esta necesidad se concreta en los siguientes requisitos documentales y operacionales:

- Disponer de una especificación de requisitos de usuario (URS) documentada y trazable al alcance validado.

- Disponer de protocolos de calificación (IQ, OQ, PQ/UAT) ejecutados con criterios de aceptación definidos y evidencia objetiva registrada.

- Disponer de un informe de validación final que consolide los resultados, declare el estado validado del sistema dentro del alcance y establezca las condiciones de liberación de la línea base.

- Asegurar que los controles de acceso por roles funcionen conforme a lo especificado en los requisitos del sistema.

- Asegurar que los registros generados por el sistema sean íntegros, trazables y verificables.

- Asegurar que el módulo funcional Permisos y Vacaciones opere conforme a los flujos de proceso definidos.

---

## 4. Propósito de la validación

El propósito de la presente validación es establecer, mediante evidencia objetiva documentada, que el sistema computarizado FamSPI v1.0.0 cumple con los requisitos especificados dentro del alcance validado, y que su operación es ordenada, verificable, controlada y trazable.

De manera específica, la validación persigue los siguientes objetivos:

- Establecer la primera línea base validada de FamSPI v1.0.0 como sistema computarizado institucional.

- Documentar el alcance, los límites y las exclusiones de la validación de forma explícita.

- Ejecutar y registrar protocolos de calificación (IQ, OQ, PQ/UAT) con criterios de aceptación formalmente definidos.

- Validar Gobierno y Seguridad como dimensión transversal de control que aplica sobre la totalidad del sistema.

- Validar Permisos y Vacaciones como el primer módulo funcional activo del sistema dentro de la línea base.

- Generar un paquete documental completo, estructurado conforme al marco GEON/OMCL Annex 2 adoptado como referencia de buena práctica.

- Establecer las condiciones de liberación de la línea base y los mecanismos de control de cambios aplicables a versiones futuras.

---

## 5. Adopción metodológica GEON/OMCL Annex 2

El presente paquete de validación adopta el marco GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 — Validation of Complex Computerised Systems como referencia metodológica de buena práctica para la estructuración y documentación del proceso de validación de FamSPI v1.0.0.

La adopción de este marco se justifica por su orientación práctica hacia la validación de sistemas computarizados complejos, su enfoque basado en riesgo, su estructura de calificación por fases (IQ, OQ, PQ) y la pertinencia de sus requisitos documentales para el contexto institucional de FamProject.

La adopción de este marco tiene carácter estrictamente metodológico. Se realizan las siguientes advertencias:

- FamProject no es un OMCL. La organización no pertenece a ninguna red de Laboratorios Oficiales de Control de Medicamentos ni a ninguna red GEON. La adopción del marco se realiza exclusivamente en virtud de su pertinencia estructural para la documentación de sistemas computarizados.

- No se declara cumplimiento GMP. Este paquete no constituye documentación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura bajo ninguna regulación farmacéutica aplicable.

- No se declara cumplimiento integral de ISO/IEC 17025. Este proceso de validación no reemplaza ni sustituye un proceso de acreditación formal bajo la norma ISO/IEC 17025 ni ninguna otra norma de acreditación.

- El marco se adapta al contexto institucional. La aplicación del marco GEON/OMCL Annex 2 en este paquete refleja una interpretación adaptada al sistema FamSPI y al entorno organizacional de FamProject, realizada con criterio técnico por el equipo responsable de la validación.

---

## 6. Alcance validado

La presente validación establece la primera línea base validada de FamSPI v1.0.0 como sistema computarizado institucional. Dentro de esta línea base, Gobierno y Seguridad se valida como dimensión transversal de control, y Permisos y Vacaciones se valida como módulo funcional activo. La validación aplica únicamente al alcance definido y no constituye validación de funcionalidades no desarrolladas, no implementadas o no liberadas.

El alcance se estructura en tres capas:

Capa 1 — Sistema global: FamSPI v1.0.0

FamSPI v1.0.0 es validado como sistema computarizado institucional en su primera línea base. Esta capa abarca la arquitectura general del sistema, su infraestructura de despliegue, sus mecanismos de autenticación y autorización, su capacidad de registro y trazabilidad a nivel de sistema, y su configuración de entorno. La validación a nivel de sistema global establece que FamSPI opera como plataforma confiable y controlada sobre la cual se ejecutan los módulos y dimensiones validados.

Capa 2 — Dimensión transversal de control: Gobierno y Seguridad

Gobierno y Seguridad es validado como una dimensión transversal que aplica sobre la totalidad del sistema. Esta dimensión abarca:

- Control de acceso basado en roles (RBAC): asignación, restricción y verificación de permisos por rol de usuario.

- Integridad de registros: garantía de que los registros generados por el sistema no son alterados de forma no autorizada.

- Trazabilidad de operaciones: capacidad del sistema de registrar y recuperar el historial de operaciones relevantes.

- Mecanismos de auditoría: disponibilidad de registros de auditoría para la revisión de operaciones críticas.

Capa 3 — Módulo funcional activo: Permisos y Vacaciones

Permisos y Vacaciones es validado como el primer módulo funcional activo dentro de la línea base de FamSPI v1.0.0. Este módulo abarca:

- Proceso de solicitud de permisos y vacaciones por parte del personal.

- Flujo de aprobación por parte de los responsables designados.

- Registro y consulta del estado de las solicitudes.

- Integración con los controles de acceso definidos en la dimensión Gobierno y Seguridad.

- Generación de registros trazables de las operaciones ejecutadas dentro del módulo.

---

## 7. Exclusiones explícitas

La presente validación excluye expresamente los siguientes elementos:

- Módulos de FamSPI no implementados o no liberados en la versión v1.0.0 al momento de la validación.

- Funcionalidades en desarrollo, en estado de prueba interna o marcadas como experimentales dentro del sistema.

- Integraciones externas no activas o no configuradas en el entorno validado.

- Módulos funcionales distintos a Permisos y Vacaciones, aunque existan en el sistema (por ejemplo, Compras de Equipamiento, Solicitudes de Entrega, Casos de Negocio, entre otros), ya que no forman parte del alcance de la primera línea base validada.

- Procesos organizacionales externos al sistema FamSPI, aunque estén relacionados con los procesos soportados por el módulo validado.

- Validación de la infraestructura de hosting de terceros más allá de la verificación de disponibilidad y configuración del entorno validado.

- Cualquier funcionalidad, módulo o configuración que no esté documentada en la especificación de requisitos (URS) asociada a este paquete de validación.

Las exclusiones son definitivas para el alcance de la versión v1.0.0. Funcionalidades excluidas podrán incorporarse al alcance validado en versiones futuras mediante el proceso formal de control de cambios y extensión de la línea base.

---

## 8. Enfoque basado en riesgo

La presente validación adopta un enfoque proporcional al riesgo, conforme a los principios del marco GEON/OMCL Annex 2. Este enfoque implica que la profundidad, extensión y rigor de la documentación y las pruebas de calificación son proporcionales al nivel de riesgo asociado a cada función del sistema dentro del alcance validado.

Los criterios de evaluación de riesgo aplicados son:

- Impacto sobre la integridad de datos: funciones que generan, modifican o eliminan registros de forma que podría afectar la trazabilidad o la completitud de los datos del sistema.

- Impacto sobre el control de acceso: funciones que determinan qué usuarios pueden ejecutar qué operaciones dentro del sistema.

- Impacto sobre la operación del proceso: funciones cuya falla podría interrumpir o distorsionar el proceso de negocio soportado por el módulo validado.

- Frecuencia de uso: funciones de uso frecuente o crítico en la operación diaria del sistema.

Las funciones identificadas como de riesgo alto o crítico reciben mayor cobertura en los protocolos de calificación y mayor profundidad de evidencia requerida. Las funciones de riesgo bajo o negligible pueden cubrirse con niveles de evidencia proporcionales, sin requerir el mismo nivel de detalle.

El análisis de riesgo completo se documenta en el archivo 04_analisis_riesgo_geon.md de este paquete.

---

## 9. Clasificación del sistema

Para efectos documentales de la variante GEON/OMCL Annex 2, FamSPI v1.0.0 se clasifica como:

| Criterio de clasificación | Valor asignado |
| --- | --- |
| Tipo de sistema | Sistema computarizado complejo |
| Referencia de clasificación | GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 |
| Categoría funcional | Sistema de gestión institucional (ERP/HRMS) |
| Modalidad de despliegue | Aplicación web con backend en la nube |
| Nivel de criticidad funcional | Medio-alto (soporte de procesos internos con impacto directo en personal y operaciones) |
| Impacto sobre datos regulados | No aplicable (sistema institucional no regulado externamente) |
| Impacto sobre procesos internos | Alto (gestión de permisos, vacaciones, accesos y trazabilidad de operaciones) |

La clasificación como sistema computarizado complejo determina la aplicación del conjunto completo de fases de calificación (IQ, OQ, PQ/UAT) y la generación del informe de validación final como requisitos documentales mínimos para la liberación de la línea base.

---

## 10. Evolución controlada

FamSPI no se considera un sistema estático, sino un sistema computarizado en evolución controlada, validado por versión, alcance, riesgo, evidencia objetiva y control de cambios.

Esta declaración establece el principio rector que gobierna la gestión del estado validado de FamSPI a lo largo del tiempo. Las implicaciones prácticas de este principio son:

- Validación por versión: cada versión mayor o significativa de FamSPI que introduzca cambios en el alcance validado requiere una nueva actividad de validación o una extensión documentada de la línea base existente.

- Validación por alcance: el estado validado aplica únicamente al alcance definido en el paquete de validación correspondiente. Funcionalidades no validadas no se consideran parte del estado validado.

- Validación por riesgo: la extensión y profundidad de las actividades de validación para nuevas versiones o funcionalidades se determina mediante análisis de impacto de cambio (AIC) proporcional al riesgo introducido.

- Validación por evidencia objetiva: el estado validado solo se sostiene si existe evidencia objetiva, documentada y verificable, de que el sistema cumple con los requisitos especificados dentro del alcance.

- Control de cambios: cualquier modificación al sistema que pueda afectar el estado validado debe pasar por el proceso formal de control de cambios antes de ser liberada en el entorno validado. Los cambios no controlados invalidan la línea base en la medida en que afecten el alcance validado.

La primera línea base validada establecida por este paquete de validación es el punto de partida de este proceso de evolución controlada. Las versiones futuras de FamSPI se validarán sobre la base de esta primera línea, mediante procesos de validación incremental documentados.

---

## 11. Ruta de validación adoptada

La ruta de validación adoptada para FamSPI v1.0.0, variante GEON/OMCL Annex 2, sigue las fases estándar de calificación de sistemas computarizados, adaptadas al contexto institucional de FamProject.

| Fase | Nombre | Descripción | Documento asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URS — Especificación de Requisitos de Usuario | Definición formal de los requisitos funcionales, no funcionales y de control que el sistema debe satisfacer dentro del alcance validado. Trazados al análisis de riesgo. | 05_especificacion_requisitos_urs.md |
| 2 | IQ — Calificación de Instalación | Verificación de que el sistema está instalado y configurado correctamente en el entorno validado, conforme a las especificaciones del proveedor/equipo de desarrollo. | 06_protocolo_calificacion_iq_oq.md (sección IQ) |
| 3 | OQ — Calificación de Operación | Verificación de que el sistema opera conforme a las especificaciones dentro del entorno validado, incluyendo la operación de los controles de seguridad y las funciones del sistema global. | 06_protocolo_calificacion_iq_oq.md (sección OQ) |
| 4 | PQ/UAT — Calificación de Desempeño / Pruebas de Aceptación de Usuario | Verificación de que el sistema desempeña las funciones del alcance validado de manera consistente y conforme a los requisitos del usuario bajo condiciones de operación real o representativas. | 07_protocolo_calificacion_pq_uat.md |
| 5 | Informe final de validación | Consolidación de resultados de todas las fases. Declaración del estado validado. Registro de desviaciones, acciones correctivas y condiciones de liberación. | 08_informe_validacion_final.md |
| 6 | Liberación de la línea base | Decisión formal de la organización de liberar FamSPI v1.0.0 dentro del alcance validado como sistema computarizado institucional operativo. | 08_informe_validacion_final.md (sección de liberación) |
| 7 | Archivo del paquete de validación | Archivo controlado del paquete completo de validación bajo control de versiones. Punto de referencia para futuras actividades de control de cambios y validación incremental. | Repositorio Git — rama main |

La ruta es secuencial. El paso a cada fase posterior requiere la compleción satisfactoria de la fase anterior, o la documentación formal de las desviaciones y acciones correctivas que justifican el avance. No se libera la línea base sin la aprobación formal del informe de validación final por parte de los responsables designados.

---

Documento emitido por el equipo TI de FamProject — 2026-05-13

Código: VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0 — Sección 02 — Versión 1.0

# Glosario y Abreviaturas — FamSPI v1.0.0

## Introducción

Este documento define los términos técnicos, abreviaturas y conceptos regulatorios empleados en el paquete de validación de FamSPI v1.0.0. La validación cubre el sistema como totalidad, con énfasis en la dimensión transversal de Gobierno y Seguridad — que rige el control de acceso, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio en toda la plataforma — y el módulo funcional activo de Permisos y Vacaciones, que gestiona las solicitudes de ausencia del personal y el cálculo de saldo de vacaciones.

Un lector que consulte este apartado podrá comprender sin ambigüedad todos los documentos del paquete de validación (URS, FRS, IQ, OQ, PQ, FMEA, RTM y Anexos).

---

## Abreviaturas

| Abreviatura | Término completo |
| --- | --- |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporáneo, Original, Accurate — principios de integridad de datos extendidos |
| API | Application Programming Interface |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos del titular del dato — LOPDP) |
| BC | Business Case |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| CSV | Computerized System Validation |
| DD | Data Dictionary — Diccionario de Datos |
| DDS | Design Description Specification — Especificación de Descripción de Diseño |
| DQ | Design Qualification — Calificación de Diseño |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis — Análisis de Modos de Falla y Efectos |
| FRS | Functional Requirements Specification — Especificación de Requerimientos Funcionales |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice |
| GCP | Google Cloud Platform |
| GCS | Google Cloud Storage |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| HTTPS | HTTP Secure — HTTP con cifrado TLS |
| IQ | Installation Qualification — Calificación de Instalación |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| JWT | JSON Web Token |
| LOPDP | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador, 2021) |
| OQ | Operational Qualification — Calificación Operacional |
| PQ | Performance Qualification — Calificación de Desempeño |
| RBAC | Role-Based Access Control — Control de Acceso Basado en Roles |
| REST | Representational State Transfer |
| RPN | Risk Priority Number — Número de Prioridad de Riesgo |
| RRHH | Recursos Humanos |
| RTM | Requirements Traceability Matrix — Matriz de Trazabilidad de Requerimientos |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| SOP | Standard Operating Procedure — Procedimiento Operativo Estándar |
| SSO | Single Sign-On — Inicio de Sesión Único |
| TLS | Transport Layer Security |
| TRS | Technical Report Series (serie de informes técnicos de la OMS) |
| UAT | User Acceptance Testing — Prueba de Aceptación de Usuario |
| URS | User Requirements Specification — Especificación de Requerimientos de Usuario |
| WHO | World Health Organization — Organización Mundial de la Salud |

---

## Definiciones

### Términos de Validación y Ciclo de Vida

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Calificación de Diseño (DQ) | Verificación documentada de que el diseño técnico de FamSPI (arquitectura, módulos, base de datos, integraciones) satisface los requerimientos del usuario y del entorno regulatorio antes de la implementación. |
| Calificación de Instalación (IQ) | Verificación documentada de que el entorno de producción de FamSPI está correctamente configurado: variables de entorno, servicios GCP, base de datos Neon, imagen Docker y accesos de red. |
| Calificación Operacional (OQ) | Verificación documentada de que FamSPI opera conforme a sus especificaciones funcionales en condiciones definidas. Incluye casos de prueba de autenticación, permisos, vacaciones, RBAC y auditoría. |
| Calificación de Desempeño (PQ) | Demostración documentada de que FamSPI cumple consistentemente su función en condiciones reales de uso con usuarios reales, incluyendo flujos completos y escenarios de carga representativos. |
| Control de cambios | Proceso formal para evaluar, aprobar e implementar modificaciones al sistema validado. Clasifica los cambios por impacto (mayor, menor, emergencia) y determina el alcance de revalidación requerido. |
| Desviación | Diferencia documentada entre el resultado esperado y el resultado obtenido durante la ejecución de un caso de prueba (IQ/OQ/PQ). Requiere análisis de causa raíz y acción correctiva antes de la liberación del sistema. |
| Estado validado | Condición en la que FamSPI mantiene evidencia vigente de que opera conforme a su diseño aprobado, dentro del alcance declarado, sin desviaciones abiertas no resueltas. |
| Evidencia objetiva | Registro verificable (captura de pantalla, log de ejecución, resultado de caso de prueba) que demuestra el cumplimiento de un requerimiento o la ejecución de una actividad de calificación. |
| Línea base validada | Versión específica del sistema (FamSPI v1.0.0) para la cual existe un paquete de validación completo y aprobado. Toda modificación posterior debe pasar por el proceso de control de cambios. |
| Revalidación proporcional | Repetición parcial o total de las actividades de calificación cuyo alcance es proporcional al impacto del cambio. Un cambio menor puede requerir solo re-ejecución de los casos OQ afectados; un cambio mayor puede requerir IQ + OQ + PQ completos. |
| Revisión periódica | Evaluación programada (anual o por evento) del estado validado del sistema. Verifica que no han ocurrido cambios no documentados y que el sistema sigue siendo adecuado para su uso previsto. |
| Trazabilidad | Capacidad de rastrear cada requerimiento de usuario (URS) hasta su implementación técnica (FRS/DDS), su caso de prueba (OQ/PQ) y su evidencia de ejecución. Documentada en la RTM. |
| Uso previsto | Conjunto de funciones para las cuales FamSPI fue diseñado, validado y liberado: gestión de permisos del personal, cálculo y acreditación de vacaciones, control de acceso basado en roles, y trazabilidad completa de acciones. |

### Términos Técnicos del Sistema

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de programación que sigue el estilo arquitectónico REST. Cada endpoint de FamSPI corresponde a un recurso y un método HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE). Las respuestas se devuelven en formato JSON. |
| Artifact Registry | Repositorio de artefactos de GCP donde se almacenan las imágenes Docker de FamSPI. Actúa como fuente de verdad de las versiones desplegadas en Cloud Run. |
| Backend | Componente servidor de FamSPI. Construido con Node.js 18 y Express v5.1.0. Expone la API REST, implementa la lógica de negocio, la autenticación, la autorización y el registro de auditoría. |
| Bucket | Contenedor de almacenamiento en Google Cloud Storage. FamSPI utiliza buckets para almacenar archivos adjuntos a solicitudes, documentos generados y recursos del sistema con retención configurable. |
| Cloud Build | Servicio de integración continua de GCP. Construye la imagen Docker del backend de FamSPI y la publica en Artifact Registry como parte del proceso de despliegue. |
| Cloud Run | Servicio de contenedores serverless de GCP donde se despliega el backend de FamSPI. Escala automáticamente según la demanda y ejecuta imágenes Docker. Cada despliegue genera una revisión identificada por hash. |
| Docker | Tecnología de contenedores. El backend de FamSPI se empaqueta como imagen Docker, garantizando que el entorno de ejecución sea idéntico en desarrollo, pruebas y producción. |
| Endpoint | URL específica dentro de la API REST de FamSPI que recibe peticiones y devuelve respuestas. Cada endpoint está protegido por middlewares de autenticación y autorización. Ejemplo: POST /api/permisos crea una solicitud de permiso. |
| Frontend | Componente cliente de FamSPI. Construido con React v19.2.0. Se comunica exclusivamente con el backend a través de la API REST autenticada mediante JWT Bearer Token. |
| Google Secret Manager | Servicio de GCP para la gestión segura de secretos (credenciales, claves de API, tokens). En producción, FamSPI accede a todos sus secretos exclusivamente a través de este servicio. Ningún secreto se almacena en el código fuente. |
| Health check | Verificación periódica del estado operativo del backend de FamSPI. El endpoint /health retorna el estado del servicio y permite a Cloud Run detectar instancias no saludables y reiniciarlas automáticamente. |
| Log de aplicación | Registro estructurado de eventos generado por el backend en tiempo de ejecución. Almacenado en Google Cloud Logging. Incluye trazas de errores, tiempos de respuesta y eventos de seguridad. |
| Middleware | Función que intercepta las peticiones HTTP antes de que lleguen al controlador del módulo. Los middlewares críticos de FamSPI son: authenticateToken (verifica JWT), requireRole (verifica RBAC), Helmet (cabeceras de seguridad) y CORS con whitelist. |
| Módulo | Agrupación lógica de funcionalidades del backend. Cada módulo contiene su router, controlador y servicio. Los módulos activos de FamSPI son: auth, permisos, vacaciones, security, auditoria, approvals, signature, documents, files, notifications, dashboard, gmail y management. |
| Neon | Proveedor de base de datos PostgreSQL serverless en la nube utilizado por FamSPI en producción. La instancia reside en la región us-east-2. Es el almacén principal de todos los datos del sistema. |
| NODE_ENV | Variable de entorno del runtime Node.js que define el entorno de ejecución. Los valores posibles en FamSPI son development, test y production. Controla el comportamiento de logging, caché y restricciones de seguridad. |
| PostgreSQL | Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto. FamSPI utiliza PostgreSQL 16 a través del proveedor cloud Neon como motor de base de datos. |
| Revisión (Cloud Run) | Versión específica desplegada de un servicio en Google Cloud Run. Cada despliegue genera una nueva revisión. Permite hacer rollback apuntando el tráfico a una revisión anterior válida. |
| Rollback | Retorno a una revisión anterior del sistema ante un fallo en producción. En FamSPI se ejecuta redirigiendo el tráfico de Cloud Run a la última revisión estable. |
| Variable de entorno | Valor de configuración externo al código fuente, inyectado en tiempo de ejecución. Permite que el mismo código se comporte de forma diferente en cada entorno sin modificar el código fuente. En producción, gestionadas a través de Google Secret Manager. |

### Términos de Autenticación y Seguridad

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Bearer Token | Esquema de autenticación HTTP en el que el poseedor del token tiene acceso a los recursos protegidos. El frontend de FamSPI incluye el JWT como Bearer Token en la cabecera Authorization: Bearer <token> de cada petición. |
| Bitácora de auditoría | Registro inmutable y cronológico de todas las acciones relevantes ejecutadas en FamSPI: logins, cambios de datos, aprobaciones, rechazos y firmas electrónicas. Almacenada en base de datos sin posibilidad de eliminación por usuarios regulares. |
| CORS (configuración) | Política de seguridad del backend que define qué dominios externos pueden realizar peticiones. FamSPI configura CORS con una whitelist de orígenes autorizados. Solo el frontend de FamSPI en su URL de producción está permitido. |
| Firma electrónica | Mecanismo de FamSPI que aplica una marca criptográfica sobre un documento, incluyendo el hash del contenido firmado. Garantiza la identidad del firmante y la integridad del documento en cualquier momento posterior. |
| Google OAuth2 | Implementación del protocolo OAuth2 por parte de Google. FamSPI la usa como mecanismo de SSO. El usuario concede consentimiento explícito y Google emite un código que el backend intercambia por tokens de acceso. Solo cuentas corporativas autorizadas pueden acceder. |
| Hash de documento | Valor de longitud fija (digest) calculado mediante una función criptográfica aplicada al contenido de un documento. FamSPI incluye el hash en la firma electrónica para garantizar que el documento no fue alterado tras ser firmado. |
| Helmet | Biblioteca Node.js que establece cabeceras HTTP de seguridad (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, HSTS, etc.) para proteger el backend de FamSPI frente a vulnerabilidades web comunes (XSS, clickjacking, etc.). |
| JWT (token de acceso) | Token de corta duración emitido por el backend de FamSPI tras autenticación exitosa. Contiene los claims del usuario (id, email, roles) firmados criptográficamente. El cliente lo adjunta como Bearer Token en cada petición a la API. |
| Login off-hours | Inicio de sesión fuera del horario laboral definido. FamSPI registra estos eventos en la bitácora de auditoría para revisión por parte del equipo de TI. |
| No repudio | Propiedad que garantiza que una acción ejecutada en FamSPI (aprobación, firma, cambio de datos) no puede ser negada por quien la realizó, gracias al registro en la bitácora de auditoría y a la firma electrónica con hash. |
| OAuth2 | Protocolo estándar de autorización (RFC 6749) que permite a FamSPI delegar la autenticación a Google Identity, sin gestionar contraseñas directamente. |
| RBAC (implementación) | Paradigma de autorización en el que los permisos se asignan a roles predefinidos. Los roles de FamSPI son: ADMIN (acceso total), MANAGER (gestión de equipo y aprobaciones), RRHH (recursos humanos y vacaciones), EMPLOYEE (empleado estándar). Implementado a través del middleware requireRole. |
| Refresh Token | Token de larga duración que permite obtener un nuevo token de acceso JWT sin que el usuario vuelva a autenticarse. FamSPI implementa rotación de refresh tokens: cada uso invalida el token anterior y emite uno nuevo, detectando así el uso de tokens comprometidos. |
| Rotación de refresh token | Mecanismo de seguridad en el que cada uso de un refresh token lo invalida y genera un nuevo par de tokens. Si un atacante intenta reusar un token ya rotado, el sistema lo detecta y puede invalidar la sesión completa. |
| Sesión | Período de interacción autenticada de un usuario con FamSPI, delimitada por el login y el logout. El logout implica la revocación explícita del refresh token activo. |
| Token de verificación pública | Código único almacenado en base de datos y expuesto en un endpoint público de FamSPI que permite a terceros verificar la autenticidad e integridad de un documento firmado electrónicamente, sin necesidad de acceso al sistema. |
| Whitelist | Lista de valores explícitamente autorizados. En FamSPI: (a) whitelist de orígenes CORS — dominios permitidos para peticiones al backend; (b) whitelist de roles — roles autorizados para acceder a un endpoint específico. |

### Términos del Dominio: Permisos y Vacaciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Antigüedad | Tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso del empleado a la organización. Base del cálculo del derecho acumulado de vacaciones según las reglas laborales configuradas en FamSPI. |
| Estado de solicitud | Valor que indica la etapa del flujo de aprobación de una solicitud de permiso. Los estados posibles en FamSPI son: pending (pendiente de primera revisión), partially_approved (aprobación parcial en flujo multinivel), pending_final (pendiente de aprobación final), approved (aprobado), rejected (rechazado), cancelled (cancelado por el solicitante). |
| Flujo de aprobación | Secuencia de pasos que sigue una solicitud de permiso desde su creación hasta su resolución. Según el tipo de permiso, puede requerir aprobación de MANAGER, RRHH o ambos en secuencia. |
| Matrícula | Identificador único del empleado dentro del sistema FamSPI. Clave de negocio que identifica al usuario como trabajador en los registros de permisos y vacaciones. |
| Permiso | Solicitud formal de ausencia laboral por motivo justificado. En FamSPI los tipos de permiso válidos son: estudios, personal, salud y calamidad. |
| Recuperable | Indicador booleano (true/false) asociado a una solicitud de permiso. Si es true, las horas de ausencia deben ser recuperadas en un plazo acordado. Si es false, la ausencia no genera deuda de horas. |
| Saldo de vacaciones | Número de días de vacaciones disponibles para un empleado en un período dado. Calculado en base a la antigüedad del empleado y las vacaciones ya tomadas o aprobadas. |
| Tipo de permiso | Categoría que clasifica la naturaleza de la ausencia solicitada. Determina las reglas de aprobación y si las horas son recuperables. Valores posibles en FamSPI: estudios, personal, salud, calamidad. |

### Términos Regulatorios y de Protección de Datos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Consentimiento LOPDP | Acto voluntario, informado y explícito por el cual el usuario autoriza el tratamiento de sus datos personales. FamSPI implementa un flujo de consentimiento obligatorio y no salteable durante el proceso de autenticación OAuth2. |
| Dato personal | Toda información que identifica o hace identificable a una persona natural. En FamSPI: nombre completo, correo corporativo, matrícula, historial de permisos y vacaciones, y logs de acceso. |
| Derechos ARCO | Derechos del titular reconocidos por la LOPDP: Acceso a sus datos, Rectificación de datos incorrectos, Cancelación del tratamiento y Oposición al tratamiento. La organización debe garantizar mecanismos para su ejercicio. |
| Integridad de datos | Propiedad que garantiza que los datos almacenados en FamSPI son exactos, completos y no han sido alterados de manera no autorizada. Implementada mediante transacciones de base de datos ACID, controles de acceso RBAC y firma electrónica con hash. |
| LOPDP (alcance) | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021). Regula el tratamiento de datos personales en Ecuador. FamSPI gestiona datos de carácter personal y está diseñado para cumplir sus principios, incluyendo el de minimización. |
| Principio de minimización | Principio establecido por la LOPDP (Art. 10 y siguientes) que dispone que solo deben recopilarse y tratarse los datos personales estrictamente necesarios para la finalidad declarada. FamSPI aplica este principio limitando los datos recopilados a los campos funcionales imprescindibles (nombre, correo, rol, historial de ausencias) sin solicitar información adicional no requerida. |
| Responsable del tratamiento | Entidad que determina los fines y medios del tratamiento de datos personales. La organización que despliega FamSPI asume este rol conforme a la LOPDP y es responsable de garantizar los derechos de los titulares. |
| Retención de datos | Política que define el período mínimo durante el cual se conservan los registros del sistema. Para datos de validación, auditoría y firmas electrónicas, FamSPI aplica un período mínimo de 10 años conforme a los requisitos regulatorios. |
| Titular del dato | Persona natural a quien pertenecen los datos personales. En FamSPI: el empleado cuyos datos de permisos, vacaciones e identidad son gestionados por el sistema. |
| Tratamiento de datos | Cualquier operación realizada sobre datos personales: recopilación, almacenamiento, uso, modificación, comunicación o eliminación. FamSPI documenta las finalidades de cada operación de tratamiento en su flujo de consentimiento OAuth2. |

# Especificación de Requerimientos de Usuario (URS)

Documento: URS-FAMSPI-001

Sistema: FamSPI v1.0.0

Organización: FamProject

Marco documental: GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 (adoptado como buena práctica documental)

Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: 2026-05-13

Estado: Aprobado para ejecución de pruebas

Preparado por: Departamento de TI — FamProject

Revisado por: Responsable de Validación — FamProject

---

## Descripción del software

FamSPI (Sistema de Procesos Internos de FamProject) es una plataforma institucional computarizada diseñada para la gestión centralizada de recursos humanos y procesos internos de la organización. El sistema provee funcionalidades para el registro, flujo de aprobación y trazabilidad de solicitudes de permisos y vacaciones del personal, así como mecanismos transversales de gobierno, seguridad, auditoría y control de acceso.

FamSPI está orientado al uso exclusivo del personal interno de FamProject y opera bajo un modelo de roles y permisos que garantiza que cada usuario únicamente pueda ejecutar las acciones correspondientes a su nivel de autorización. El sistema no constituye un sistema crítico de calidad farmacéutica ni opera en el ámbito de redes OMCL; sin embargo, se adopta el marco GEON/OMCL Annex 2 como referencia de buena práctica documental para estructurar su validación de primera línea base.

---

## Versión del software

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del sistema | FamSPI |
| Versión validada | 1.0.0 |
| Entorno de despliegue | Google Cloud Platform — Cloud Run |
| Backend | Node.js / Express |
| Frontend | React (SPA) |
| Base de datos | PostgreSQL (instancia Cloud SQL) |
| Autenticación | Google OAuth2 + JWT |
| Fecha de congelamiento de versión | 2026-05-13 |
| Hash de commit de referencia | Ver registro de control de cambios |

---

## Uso previsto

FamSPI v1.0.0 está destinado a:

- Gestionar solicitudes de permisos laborales del personal interno (creación, revisión, aprobación y rechazo).

- Gestionar solicitudes de vacaciones (registro de saldo, solicitud, aprobación y cancelación).

- Proveer un gobierno de seguridad transversal que garantice autenticación, autorización por roles, auditoría de eventos críticos y notificaciones internas.

- Mantener trazabilidad completa de las acciones ejecutadas en el sistema mediante un módulo de auditoría persistente.

El sistema no está diseñado para uso clínico, farmacéutico ni regulatorio externo. El alcance de validación de primera línea base abarca el sistema completo en su conjunto, con énfasis en la dimensión de Gobierno y Seguridad y el módulo funcional de Permisos y Vacaciones.

---

## Descripción del sistema

### Arquitectura

FamSPI sigue una arquitectura de tres capas desacopladas:

- Capa de presentación: Aplicación de página única (SPA) construida con React, servida desde infraestructura estática en GCP. Se comunica exclusivamente con el backend mediante API REST.

- Capa de lógica de negocio: Servidor Node.js con framework Express, desplegado en contenedores sobre Google Cloud Run. Expone endpoints REST protegidos por middleware de autenticación y autorización. Gestiona validaciones, flujos de aprobación y lógica de auditoría.

- Capa de datos: Base de datos relacional PostgreSQL, alojada en Google Cloud SQL. Garantiza integridad referencial, transacciones ACID y persistencia de todos los registros del sistema.

La arquitectura de contenedores en Cloud Run permite escalabilidad automática, aislamiento de versiones y control de despliegue sin servidor. Las variables de entorno sensibles (credenciales, secretos JWT, configuración de base de datos) se gestionan mediante Google Secret Manager y no se almacenan en el código fuente.

### Autenticación y autorización

FamSPI implementa un modelo de autenticación federada mediante Google OAuth2, complementado con tokens JWT de sesión:

- El usuario inicia sesión a través del flujo OAuth2 de Google. El backend valida el token de identidad emitido por Google y genera un JWT propio con claims de rol, identificador de usuario y tiempo de expiración.

- Todas las rutas privadas del backend exigen el JWT en el encabezado Authorization: Bearer <token>. El middleware de autenticación valida la firma, la expiración y la vigencia del token antes de procesar cualquier solicitud.

- El sistema implementa refresh token para renovación silenciosa de sesión, evitando que el usuario sea desconectado abruptamente durante el uso activo.

- La autorización se gestiona mediante RBAC (Control de Acceso Basado en Roles). Cada rol tiene un conjunto definido de capacidades. El middleware de autorización verifica el rol incluido en el JWT contra los permisos requeridos por cada endpoint.

### Módulos en alcance validado

| Dimensión | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sistema global (primera línea base) | FamSPI completo | Infraestructura, despliegue, configuración, integraciones |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | auth | Autenticación OAuth2 + JWT, sesión, refresh token |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | security | Políticas de acceso, middleware de protección |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | auditoria | Registro persistente de eventos críticos del sistema |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | approvals | Flujo de aprobación de solicitudes por roles autorizados |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | signature | Firma electrónica de aprobaciones o rechazos |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | notifications | Notificaciones internas a usuarios sobre cambios de estado |
| Gobierno y Seguridad (transversal) | dashboard | Vista consolidada de indicadores y estados por rol |
| Permisos y Vacaciones (funcional) | permisos | Registro, aprobación y consulta de permisos laborales |
| Permisos y Vacaciones (funcional) | vacaciones | Registro de saldo, solicitud, aprobación y cancelación de vacaciones |
| Permisos y Vacaciones (funcional) | attendance | Control de asistencia relacionado con permisos y vacaciones |

---

## Requisitos funcionales

RF-001: El sistema debe permitir al usuario registrar una solicitud de permiso laboral completando todos los campos obligatorios definidos (tipo de permiso, fecha inicio, fecha fin, motivo, usuario solicitante). La solicitud debe quedar registrada en base de datos con estado inicial "Pendiente".

RF-002: El sistema debe permitir al usuario registrar una solicitud de vacaciones indicando el período solicitado. El sistema debe validar que el saldo de días disponibles sea suficiente antes de confirmar el registro.

RF-003: El sistema debe permitir a un usuario con rol autorizado (responsable o admin) aprobar o rechazar solicitudes de permisos y vacaciones, con registro obligatorio del motivo de rechazo cuando aplique.

RF-004: El sistema debe permitir consultar el historial de solicitudes de un usuario filtrado por período de tiempo, tipo de solicitud y estado.

RF-005: El sistema debe enviar notificaciones internas al solicitante cuando su solicitud cambia de estado (aprobada, rechazada, cancelada).

RF-006: El sistema debe mostrar en el dashboard un resumen del estado de solicitudes pendientes, aprobadas y rechazadas, diferenciado por rol del usuario autenticado.

RF-007: El sistema debe permitir la cancelación de una solicitud previamente registrada, siempre que no haya sido procesada aún, con registro del evento en el audit trail.

RF-008: El sistema debe validar que los campos de formularios no excedan los límites de longitud definidos y que los campos de tipo fecha sean coherentes (fecha fin no anterior a fecha inicio).

---

## Requisitos técnicos

RT-001: El backend debe estar desplegado en Google Cloud Run con imagen de contenedor versionada y trazable mediante registro en Artifact Registry de GCP.

RT-002: La base de datos debe ser PostgreSQL en Google Cloud SQL con respaldos automáticos habilitados, replicación y conexión cifrada (SSL/TLS).

RT-003: El frontend debe ser una SPA construida con React, compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge en versiones vigentes al momento de liberación).

RT-004: La API REST del backend debe implementar control de versiones en la ruta base (ej. /api/v1/) para garantizar compatibilidad ante futuras evoluciones.

RT-005: El sistema debe responder a solicitudes de endpoints críticos en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de operación (carga promedio esperada).

RT-006: Las variables de entorno que contienen credenciales y secretos deben gestionarse exclusivamente mediante Google Secret Manager. No deben existir secretos en texto plano en el repositorio de código fuente.

RT-007: El sistema debe implementar limitación de tasa (rate limiting) en los endpoints de autenticación para mitigar ataques de fuerza bruta.

RT-008: El sistema debe operar bajo HTTPS en todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor. El protocolo HTTP sin cifrar debe ser redirigido automáticamente.

---

## Requisitos de seguridad

RS-001: El acceso a todas las rutas privadas del sistema debe requerir un token JWT válido, no expirado y con firma verificable por el secreto del servidor.

RS-002: El sistema debe implementar RBAC mediante middleware centralizado que evalúe el rol del usuario para cada endpoint privado antes de ejecutar la lógica de negocio.

RS-003: Los tokens JWT deben tener un tiempo de expiración definido y configurable. El sistema no debe aceptar tokens expirados ni tokens con firma inválida.

RS-004: El sistema debe rechazar y registrar en el audit trail cualquier intento de acceso a rutas o recursos no autorizados para el rol del usuario autenticado (respuesta HTTP 403).

RS-005: Las contraseñas o credenciales de servicio no deben ser transmitidas en texto plano en ningún punto del sistema. La autenticación se delega a Google OAuth2.

RS-006: El sistema debe implementar protección contra inyección SQL mediante el uso de consultas parametrizadas o un ORM que evite la construcción dinámica de consultas con datos de usuario.

RS-007: Los mensajes de error devueltos por el sistema no deben exponer información interna (stack traces, nombres de tablas, rutas del servidor) en entornos de producción.

RS-008: El sistema debe cerrar la sesión del usuario correctamente al recibir una solicitud de logout, invalidando el token en el lado del servidor cuando sea posible.

---

## Requisitos de integridad de datos

RID-001: Todas las operaciones de escritura que involucren múltiples tablas relacionadas (ej. creación de solicitud + registro de auditoría) deben ejecutarse dentro de una transacción de base de datos para garantizar atomicidad.

RID-002: Los registros de solicitudes de permisos y vacaciones, una vez aprobados o rechazados, no deben poder ser modificados ni eliminados por ningún usuario, incluidos los administradores, salvo mediante un proceso documentado de corrección con trazabilidad completa.

RID-003: La base de datos debe implementar restricciones de integridad referencial (claves foráneas) para evitar registros huérfanos o inconsistentes entre tablas relacionadas.

RID-004: El backend debe validar todos los datos de entrada mediante esquemas de validación (Joi o Zod) antes de persistir cualquier registro en la base de datos.

RID-005: Los campos de auditoría (usuario que ejecutó la acción, timestamp, tipo de evento, resultado) deben ser generados por el servidor y nunca por el cliente, para garantizar su integridad.

---

## Requisitos de trazabilidad

RTZ-001: El sistema debe registrar en el módulo de auditoría todas las acciones críticas: inicio de sesión, cierre de sesión, creación de solicitud, aprobación, rechazo, cancelación y cambios de rol o permisos.

RTZ-002: Cada registro de auditoría debe contener como mínimo: identificador de usuario, rol en el momento de la acción, tipo de evento, entidad afectada, identificador de la entidad, resultado de la acción y timestamp en UTC.

RTZ-003: Los registros de auditoría deben ser de solo lectura para todos los roles de usuario, incluyendo el administrador. Solo pueden ser consultados, no modificados ni eliminados desde la interfaz del sistema.

RTZ-004: El sistema debe permitir consultar el audit trail filtrado por usuario, tipo de evento y rango de fechas, para facilitar revisiones de cumplimiento y resolución de incidencias.

RTZ-005: Cada solicitud de permiso o vacaciones debe mantener un historial de estados con registro del usuario responsable de cada cambio de estado y el timestamp correspondiente.

---

## Requisitos de evidencia

RE-001: El sistema debe producir respuestas API verificables y reproducibles ante cada escenario de prueba definido en los protocolos OQ y PQ, de modo que puedan capturarse como evidencia objetiva.

RE-002: Los logs de Cloud Run deben registrar el identificador de solicitud (request ID), método HTTP, ruta, código de respuesta y duración para cada llamada a la API.

RE-003: Las capturas de pantalla de la interfaz de usuario obtenidas durante la ejecución de pruebas deben reflejar el estado real del sistema en el momento de la prueba, con fecha y usuario autenticado visibles.

RE-004: La evidencia de cada prueba ejecutada debe ser archivada en el repositorio de documentación de validación con referencia explícita al ID de prueba y al URS que satisface.

RE-005: El sistema debe proveer endpoints o mecanismos de consulta que permitan verificar el estado de configuración del entorno (versión desplegada, variables de entorno activas sin exponer valores sensibles) como parte de la evidencia de IQ.

---

## Requisitos de control de cambios

RCC-001: Cualquier modificación al código fuente del sistema después de la liberación de la versión validada debe seguir un proceso formal de control de cambios que incluya evaluación de impacto sobre la validación existente.

RCC-002: Los cambios que afecten módulos en alcance validado deben requerir la actualización de los documentos de validación correspondientes (URS, FRS, protocolos de prueba) y la ejecución de pruebas de regresión antes de la liberación del cambio.

RCC-003: El repositorio de código fuente (Git) debe mantener el historial completo de commits como evidencia de los cambios aplicados al sistema, con mensajes de commit descriptivos y referencias al ítem de cambio cuando aplique.

RCC-004: Las versiones liberadas del sistema deben estar etiquetadas (git tag) en el repositorio con número de versión semántico, facilitando la identificación del estado exacto del código validado.

---

## Requisitos de usuario

RU-001: La interfaz de usuario debe ser accesible desde navegadores web modernos sin requerir instalación de software adicional en el equipo del usuario.

RU-002: Los formularios de solicitud deben mostrar mensajes de validación claros y específicos cuando el usuario omite campos obligatorios o introduce datos con formato incorrecto.

RU-003: El sistema debe mostrar el estado actual de las solicitudes del usuario de forma clara y sin ambigüedades en la vista principal del módulo correspondiente.

RU-004: Los usuarios con rol de responsable o administrador deben poder visualizar las solicitudes pendientes de aprobación desde su dashboard sin necesidad de navegar por múltiples pantallas.

RU-005: El sistema debe mostrar un mensaje de error comprensible cuando el usuario intenta acceder a una función para la cual no tiene autorización, sin exponer detalles técnicos del sistema.

---

## Atributos de datos

### Solicitud de Permiso

| Campo | Tipo | Obligatorio | Longitud máx. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Sí (generado) | — | Identificador único de la solicitud |
| usuario_id | UUID | Sí | — | Referencia al usuario solicitante |
| tipo_permiso | String (enum) | Sí | 50 | Categoría del permiso (médico, personal, etc.) |
| fecha_inicio | Date | Sí | — | Fecha de inicio del permiso |
| fecha_fin | Date | Sí | — | Fecha de fin del permiso |
| motivo | Text | Sí | 500 | Descripción del motivo del permiso |
| estado | String (enum) | Sí (generado) | 20 | Estado: Pendiente / Aprobado / Rechazado / Cancelado |
| aprobado_por | UUID | No | — | Referencia al usuario que aprobó o rechazó |
| motivo_rechazo | Text | Condicional | 300 | Obligatorio si estado = Rechazado |
| created_at | Timestamp | Sí (generado) | — | Fecha y hora de creación en UTC |
| updated_at | Timestamp | Sí (generado) | — | Fecha y hora de última modificación en UTC |

### Solicitud de Vacaciones

| Campo | Tipo | Obligatorio | Longitud máx. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Sí (generado) | — | Identificador único de la solicitud |
| usuario_id | UUID | Sí | — | Referencia al usuario solicitante |
| fecha_inicio | Date | Sí | — | Primer día del período de vacaciones |
| fecha_fin | Date | Sí | — | Último día del período de vacaciones |
| dias_solicitados | Integer | Sí (calculado) | — | Número de días hábiles solicitados |
| saldo_disponible | Integer | Sí (consulta) | — | Días disponibles al momento de la solicitud |
| estado | String (enum) | Sí (generado) | 20 | Estado: Pendiente / Aprobado / Rechazado / Cancelado |
| aprobado_por | UUID | No | — | Referencia al usuario que aprobó o rechazó |
| motivo_rechazo | Text | Condicional | 300 | Obligatorio si estado = Rechazado |
| created_at | Timestamp | Sí (generado) | — | Fecha y hora de creación en UTC |
| updated_at | Timestamp | Sí (generado) | — | Fecha y hora de última modificación en UTC |

---

## Campos obligatorios

Los siguientes campos son obligatorios en todos los formularios de registro y deben ser validados en el backend antes de la persistencia:

| Módulo | Campo obligatorio | Validación aplicada |
| --- | --- | --- |
| Permisos | tipo_permiso | Debe ser un valor del enum definido |
| Permisos | fecha_inicio | Formato de fecha válido; no puede ser pasada |
| Permisos | fecha_fin | Posterior o igual a fecha_inicio |
| Permisos | motivo | No vacío; máximo 500 caracteres |
| Vacaciones | fecha_inicio | Formato de fecha válido |
| Vacaciones | fecha_fin | Posterior a fecha_inicio |
| Vacaciones | saldo_disponible | Debe ser mayor o igual a dias_solicitados |
| Auth | token JWT | Presente, no expirado, firma válida |
| Auditoría | usuario_id | Extraído del JWT; no proporcionado por cliente |
| Auditoría | timestamp | Generado por el servidor en UTC |

---

## Estados de solicitud (permisos y vacaciones)

El sistema implementa la siguiente máquina de estados para solicitudes de permisos y vacaciones:

| Estado | Descripción | Transiciones permitidas |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | Solicitud registrada, en espera de revisión | Aprobado, Rechazado, Cancelado |
| Aprobado | Solicitud aprobada por responsable o admin | Cancelado (bajo condiciones específicas) |
| Rechazado | Solicitud rechazada con motivo obligatorio | Ninguna (estado terminal) |
| Cancelado | Solicitud cancelada por el solicitante o un admin | Ninguna (estado terminal) |

Reglas de transición:

- Solo usuarios con rol responsable o admin pueden ejecutar transiciones hacia Aprobado o Rechazado.

- El solicitante puede cancelar su solicitud únicamente mientras está en estado Pendiente.

- Un admin puede cancelar una solicitud Aprobada, con registro obligatorio en el audit trail.

---

## Protección de la aplicación

FamSPI implementa las siguientes capas de protección a nivel de aplicación:

| Capa | Mecanismo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Red | HTTPS/TLS | Todas las comunicaciones cifradas en tránsito |
| Autenticación | Google OAuth2 + JWT | Verificación de identidad mediante proveedor federado |
| Autorización | Middleware RBAC | Verificación de rol en cada endpoint privado |
| Validación | Joi/Zod en backend | Sanitización y validación de todos los datos de entrada |
| Base de datos | Consultas parametrizadas | Prevención de inyección SQL |
| Secretos | Google Secret Manager | Credenciales nunca en texto plano en código o contenedor |
| Rate limiting | Middleware Express | Limitación de intentos en endpoints de autenticación |
| Errores | Handler centralizado | Mensajes de error controlados sin exposición de internos |

---

## Rutas protegidas

Todas las rutas bajo el prefijo /api/v1/ (excepto /api/v1/auth/login y /api/v1/auth/callback) son consideradas rutas privadas y están protegidas por el middleware de autenticación JWT. El acceso sin token válido resulta en respuesta HTTP 401. El acceso con token válido pero rol insuficiente resulta en respuesta HTTP 403.

| Prefijo de ruta | Módulo | Roles con acceso |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/permisos | Permisos | usuario, responsable, admin |
| /api/v1/vacaciones | Vacaciones | usuario, responsable, admin |
| /api/v1/attendance | Asistencia | usuario, responsable, admin |
| /api/v1/approvals | Aprobaciones | responsable, admin |
| /api/v1/audit | Auditoría (lectura) | admin |
| /api/v1/users | Gestión de usuarios | admin |
| /api/v1/dashboard | Dashboard | usuario, responsable, admin |
| /api/v1/notifications | Notificaciones | usuario, responsable, admin |
| /api/v1/auth/logout | Sesión | Cualquier autenticado |

---

## Roles y permisos

FamSPI implementa cuatro roles principales con las siguientes capacidades:

| Capacidad | usuario | responsable | admin | sistema (interno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrar solicitud de permiso propio | Sí | Sí | Sí | No |
| Registrar solicitud de vacaciones propias | Sí | Sí | Sí | No |
| Cancelar solicitud propia (Pendiente) | Sí | Sí | Sí | No |
| Consultar historial propio | Sí | Sí | Sí | No |
| Aprobar / rechazar solicitudes de otros | No | Sí | Sí | No |
| Consultar solicitudes de todos los usuarios | No | Sí (su área) | Sí | No |
| Cancelar solicitud ajena (Aprobada) | No | No | Sí | No |
| Consultar audit trail | No | No | Sí | No |
| Gestionar usuarios y roles | No | No | Sí | No |
| Registrar eventos de auditoría | No | No | No | Sí |
| Enviar notificaciones internas | No | No | No | Sí |

Notas:

- El rol sistema (interno) corresponde a operaciones ejecutadas por el propio backend de forma automática (registro de auditoría, envío de notificaciones). No es asignable a usuarios.

- Los roles son asignados por el administrador mediante la interfaz de gestión de usuarios y quedan registrados en la base de datos.

- El rol activo del usuario se incluye en el JWT al momento de la autenticación y es verificado en cada solicitud.

---

## Audit trail y logs

### Eventos registrados en el módulo de auditoría

El módulo auditoria registra de forma automática los siguientes eventos críticos del sistema:

| Código de evento | Descripción | Módulo origen | Nivel de criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH_LOGIN_SUCCESS | Inicio de sesión exitoso | auth | Media |
| AUTH_LOGIN_FAILURE | Intento de inicio de sesión fallido | auth | Alta |
| AUTH_LOGOUT | Cierre de sesión del usuario | auth | Baja |
| AUTH_TOKEN_EXPIRED | Acceso rechazado por token expirado | auth | Media |
| AUTH_ACCESS_DENIED | Acceso denegado por rol insuficiente (403) | security | Alta |
| PERMISO_CREATED | Solicitud de permiso registrada | permisos | Media |
| PERMISO_APPROVED | Solicitud de permiso aprobada | approvals | Alta |
| PERMISO_REJECTED | Solicitud de permiso rechazada | approvals | Alta |
| PERMISO_CANCELLED | Solicitud de permiso cancelada | permisos | Media |
| VACACION_CREATED | Solicitud de vacaciones registrada | vacaciones | Media |
| VACACION_APPROVED | Solicitud de vacaciones aprobada | approvals | Alta |
| VACACION_REJECTED | Solicitud de vacaciones rechazada | approvals | Alta |
| VACACION_CANCELLED | Solicitud de vacaciones cancelada | vacaciones | Media |
| USER_ROLE_CHANGED | Cambio de rol de usuario | users | Alta |
| SYSTEM_ERROR | Error interno no controlado capturado | sistema | Alta |

### Estructura de cada registro de auditoría

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identificador único del registro |
| evento | String | Código de evento (ver tabla anterior) |
| usuario_id | UUID | Identificador del usuario que originó el evento |
| rol_usuario | String | Rol activo del usuario en el momento del evento |
| entidad | String | Tipo de entidad afectada (permiso, vacacion, user, etc.) |
| entidad_id | UUID | Identificador de la entidad afectada |
| resultado | String | SUCCESS o FAILURE |
| metadata | JSON | Información adicional contextual del evento |
| ip_origen | String | Dirección IP del cliente (cuando aplique) |
| timestamp | Timestamp | Fecha y hora del evento en UTC (generada por el servidor) |

Los registros del audit trail son de solo lectura desde la interfaz del sistema. No existe endpoint de escritura, modificación ni eliminación expuesto a usuarios. El acceso al audit trail está restringido exclusivamente al rol admin.

---

## Matriz URS

| ID | Categoría | Descripción | Criticidad | Componente | Criterio de Aceptación | Prueba Relacionada | Evidencia Esperada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-001 | Funcional | FamSPI debe permitir registrar una solicitud de permiso válida con todos los campos requeridos. | Alta | permisos | El sistema devuelve HTTP 201 y crea el registro en BD con estado "Pendiente" al enviar todos los campos obligatorios válidos. | OQ-001 | Captura de respuesta API HTTP 201 con cuerpo JSON de la solicitud creada | Pendiente ejecución |
| URS-002 | Funcional | FamSPI debe permitir registrar una solicitud de vacaciones válida con todos los campos requeridos. | Alta | vacaciones | El sistema devuelve HTTP 201 y crea el registro en BD con estado "Pendiente" y saldo descontado correctamente. | OQ-002 | Captura de respuesta API HTTP 201 con cuerpo JSON de la solicitud creada | Pendiente ejecución |
| URS-003 | Funcional | FamSPI debe permitir aprobar o rechazar solicitudes por un rol autorizado. | Alta | approvals | El sistema devuelve HTTP 200 y actualiza el estado de la solicitud en BD al recibir la acción de un usuario con rol responsable o admin. | OQ-003 | Captura de respuesta API HTTP 200 y verificación del estado en BD | Pendiente ejecución |
| URS-004 | Funcional | FamSPI debe permitir consultar el historial de solicitudes por usuario y por período. | Media | permisos, vacaciones | El sistema devuelve HTTP 200 con la lista filtrada de solicitudes del usuario según los parámetros de consulta proporcionados. | OQ-004 | Captura de respuesta API con listado JSON filtrado correctamente | Pendiente ejecución |
| URS-005 | Seguridad | FamSPI debe exigir autenticación válida para acceder a rutas privadas (OAuth2 + JWT). | Alta | auth, security | El sistema devuelve HTTP 401 ante solicitudes sin token o con token inválido/expirado a cualquier ruta privada. | OQ-005 | Captura de respuesta API HTTP 401 con mensaje controlado | Pendiente ejecución |
| URS-006 | Seguridad | FamSPI debe restringir acciones según el rol o permiso del usuario autenticado (RBAC). | Alta | security, approvals | El sistema devuelve HTTP 403 cuando un usuario con token válido pero rol insuficiente intenta ejecutar una acción restringida. | OQ-006 | Captura de respuesta API HTTP 403 con mensaje controlado; sin exposición de datos internos | Pendiente ejecución |
| URS-007 | Trazabilidad | FamSPI debe conservar trazabilidad de acciones críticas en el módulo de auditoría. | Alta | auditoria | Tras cada acción crítica (login, aprobación, rechazo, cancelación), existe un registro en la tabla de auditoría con todos los campos requeridos. | OQ-007 | Consulta directa a BD o endpoint de audit mostrando registro creado con timestamp, usuario_id, evento y resultado | Pendiente ejecución |
| URS-008 | Evidencia | FamSPI debe permitir generar evidencia objetiva verificable para cada prueba crítica definida. | Alta | Sistema completo | Cada prueba del protocolo OQ/PQ produce una respuesta API o comportamiento de UI capturable y reproducible. | OQ-008 | Capturas de pantalla y/o respuestas API documentadas por cada caso de prueba ejecutado | Pendiente ejecución |
| URS-009 | No funcional | FamSPI debe operar en un ambiente controlado e identificable (Cloud Run, GCP), verificable en IQ. | Alta | Infraestructura | El entorno de Cloud Run está activo, la versión del contenedor corresponde a FamSPI v1.0.0 y los servicios dependientes (Cloud SQL, Secret Manager) están operativos. | IQ-001 | Captura del panel de Cloud Run mostrando servicio activo con imagen de contenedor identificada; captura de Cloud SQL activo | Pendiente ejecución |
| URS-010 | Control de cambios | FamSPI debe mantener control de cambios documentado para modificaciones posteriores a la liberación. | Media | Proceso / Repositorio | Existe un procedimiento documentado de control de cambios y el historial de commits del repositorio refleja los cambios aplicados con mensajes descriptivos. | IQ-002 | Captura del historial de commits del repositorio; documento de control de cambios disponible | Pendiente ejecución |
| URS-011 | Funcional | FamSPI debe manejar errores esperados (credenciales inválidas, campos faltantes, permisos insuficientes) de forma controlada sin exponer datos internos. | Media | auth, security, permisos, vacaciones | El sistema devuelve respuestas de error HTTP 400/401/403/404 con mensajes descriptivos controlados, sin stack traces ni datos internos en el cuerpo de respuesta. | OQ-009 | Capturas de respuesta API para escenarios de error: HTTP 400 (campo faltante), HTTP 401 (sin token), HTTP 403 (rol insuficiente), HTTP 404 (recurso inexistente) | Pendiente ejecución |
| URS-012 | Integridad de datos | FamSPI debe preservar la integridad de los registros generados (solicitudes, aprobaciones, auditoría) sin permitir modificación no autorizada. | Alta | BD, auditoria | No existe endpoint que permita modificar o eliminar registros de solicitudes aprobadas/rechazadas ni registros de auditoría. Un intento de modificación no autorizada devuelve HTTP 403 o 405. | OQ-010 | Captura de respuesta API HTTP 403/405 ante intento de modificación de registro aprobado; verificación en BD de inmutabilidad del registro | Pendiente ejecución |
| URS-013 | Seguridad | FamSPI debe cifrar todas las comunicaciones entre cliente y servidor mediante HTTPS/TLS. | Alta | Infraestructura, red | El acceso al sistema mediante HTTP redirige automáticamente a HTTPS. El certificado TLS está vigente y emitido por una autoridad reconocida. | IQ-003 | Captura del navegador mostrando conexión segura (candado); resultado de verificación del certificado TLS | Pendiente ejecución |
| URS-014 | Trazabilidad | FamSPI debe registrar en el audit trail los intentos de acceso denegado (401 y 403) con identificación del usuario cuando sea posible. | Alta | auditoria, security | Tras cada respuesta HTTP 401 o 403, existe un registro en la tabla de auditoría con el evento correspondiente (AUTH_TOKEN_EXPIRED o AUTH_ACCESS_DENIED). | OQ-011 | Consulta a audit trail mostrando registro de evento de acceso denegado con timestamp y contexto | Pendiente ejecución |
| URS-015 | Funcional | FamSPI debe enviar notificaciones internas al solicitante cuando el estado de su solicitud cambia. | Media | notifications | El usuario solicitante recibe una notificación interna visible en la interfaz dentro de un tiempo razonable tras el cambio de estado de su solicitud. | OQ-012 | Captura de pantalla de la notificación interna mostrada al usuario tras aprobación o rechazo de su solicitud | Pendiente ejecución |
| URS-016 | No funcional | FamSPI debe responder a solicitudes de endpoints críticos en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de operación. | Media | Backend, Cloud Run | El tiempo de respuesta de los endpoints de registro y consulta de solicitudes, medido desde el cliente, es inferior a 3 segundos en condiciones de carga promedio. | PQ-001 | Capturas de herramienta de medición de tiempos de respuesta (ej. logs de Cloud Run o herramienta de prueba) mostrando tiempos inferiores a 3 s | Pendiente ejecución |
| URS-017 | Integridad de datos | FamSPI debe validar en el backend todos los datos de entrada antes de persistirlos, rechazando datos malformados o incompletos. | Alta | Backend, permisos, vacaciones | El backend devuelve HTTP 400 con mensaje descriptivo ante cualquier solicitud con campos faltantes, tipos incorrectos o valores fuera de rango, sin crear ningún registro en BD. | OQ-013 | Capturas de respuesta API HTTP 400 para múltiples escenarios de datos inválidos; verificación en BD de ausencia de registros creados | Pendiente ejecución |
| URS-018 | Control de cambios | FamSPI debe mantener el código fuente versionado en un repositorio Git con etiquetas que identifiquen la versión validada. | Media | Repositorio | Existe una etiqueta Git correspondiente a la versión v1.0.0 validada. El commit referenciado corresponde al estado del sistema bajo validación. | IQ-004 | Captura del listado de tags del repositorio mostrando la etiqueta de versión validada | Pendiente ejecución |

---

## Matriz de riesgos integrada

| ID Riesgo | URS relacionado | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación implementada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | URS-005 | Acceso no autorizado por token JWT comprometido o robado | Media | Alto | Alto | Expiración de token configurable; HTTPS obligatorio; refresh token con rotación |
| RSK-002 | URS-006 | Escalada de privilegios por validación de rol incorrecta en el backend | Baja | Alto | Medio | Middleware RBAC centralizado; rol extraído del JWT generado por el servidor |
| RSK-003 | URS-012 | Modificación no autorizada de registros de solicitudes o auditoría | Baja | Alto | Medio | Ausencia de endpoints de modificación; restricciones de BD; validación de rol |
| RSK-004 | URS-007 | Pérdida de registros de auditoría por error en la transacción | Baja | Alto | Medio | Registro de auditoría dentro de transacción; manejo de errores con retry |
| RSK-005 | URS-001, URS-002 | Registros duplicados por doble envío del formulario (doble clic) | Media | Medio | Medio | Control de idempotencia en frontend; validación de unicidad en backend cuando aplique |
| RSK-006 | URS-009 | Interrupción del servicio por fallo en Cloud Run o Cloud SQL | Baja | Alto | Medio | Alta disponibilidad de Cloud Run; respaldos automáticos de Cloud SQL; alertas de monitoreo |
| RSK-007 | URS-011 | Exposición accidental de datos internos en mensajes de error en producción | Media | Medio | Medio | Handler centralizado de errores; configuración NODE_ENV=production; revisión de respuestas en pruebas |
| RSK-008 | URS-017 | Inyección de datos maliciosos por omisión de validación en algún endpoint | Baja | Alto | Medio | Validación Joi/Zod en todos los endpoints; consultas parametrizadas en ORM |

---

## Matriz de trazabilidad integrada

| ID URS | Requisito | Protocolo IQ | Protocolo OQ | Protocolo PQ | FRS relacionado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-001 | Registro de permiso válido | — | OQ-001 | PQ-001 | FRS-RF-001 |
| URS-002 | Registro de vacaciones válido | — | OQ-002 | PQ-001 | FRS-RF-002 |
| URS-003 | Aprobación / rechazo de solicitudes | — | OQ-003 | PQ-002 | FRS-RF-003 |
| URS-004 | Historial de solicitudes por usuario y período | — | OQ-004 | — | FRS-RF-004 |
| URS-005 | Autenticación JWT en rutas privadas | — | OQ-005 | — | FRS-RS-001 |
| URS-006 | RBAC por rol autenticado | — | OQ-006 | — | FRS-RS-002 |
| URS-007 | Trazabilidad en módulo de auditoría | — | OQ-007 | PQ-003 | FRS-RTZ-001 |
| URS-008 | Evidencia objetiva verificable | — | OQ-008 | — | FRS-RE-001 |
| URS-009 | Ambiente Cloud Run identificable | IQ-001 | — | — | FRS-RT-001 |
| URS-010 | Control de cambios documentado | IQ-002 | — | — | FRS-RCC-001 |
| URS-011 | Manejo controlado de errores | — | OQ-009 | — | FRS-RS-007 |
| URS-012 | Integridad de registros sin modificación no autorizada | — | OQ-010 | — | FRS-RID-002 |
| URS-013 | HTTPS/TLS en todas las comunicaciones | IQ-003 | — | — | FRS-RS-008 |
| URS-014 | Registro en audit trail de accesos denegados | — | OQ-011 | — | FRS-RTZ-002 |
| URS-015 | Notificaciones internas por cambio de estado | — | OQ-012 | — | FRS-RF-005 |
| URS-016 | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos | — | — | PQ-001 | FRS-RT-005 |
| URS-017 | Validación de datos de entrada en backend | — | OQ-013 | — | FRS-RID-004 |
| URS-018 | Versión versionada con etiqueta Git | IQ-004 | — | — | FRS-RCC-004 |

---

## Revisión de adecuación del diseño (DQ integrado)

La presente sección documenta la revisión de adecuación del diseño (Design Qualification) integrada al URS, evaluando si las decisiones de diseño e implementación de FamSPI v1.0.0 son adecuadas para satisfacer los requerimientos de usuario especificados. Esta revisión se basa en el análisis del código fuente, la arquitectura desplegada y la documentación técnica disponible.

### Arquitectura general

El sistema adopta una arquitectura de tres capas (frontend SPA, backend API REST, base de datos relacional) desplegada en Google Cloud Platform. La separación de responsabilidades es clara: el frontend únicamente presenta datos y captura entrada del usuario; el backend ejecuta toda la lógica de negocio, validaciones y persistencia; la base de datos garantiza integridad y persistencia de los datos. Esta arquitectura es adecuada para los requerimientos funcionales, de seguridad y de integridad de datos especificados.

Cloud Run provee aislamiento de versiones por imagen de contenedor, lo que facilita la identificación de la versión validada y el control de despliegues. La escalabilidad automática garantiza disponibilidad ante variaciones de carga.

### Autenticación (OAuth2 / Google + JWT)

La autenticación federada mediante Google OAuth2 delega la verificación de credenciales a un proveedor de identidad de confianza, eliminando la necesidad de gestionar contraseñas en el sistema. El JWT generado por el backend incluye claims de identidad, rol y tiempo de expiración, y es firmado con un secreto gestionado en Google Secret Manager. La implementación de refresh token garantiza continuidad de sesión sin comprometer la seguridad por tokens de larga duración. Este diseño es adecuado para los requerimientos URS-005 y URS-008 del sistema.

### Autorización (RBAC por middleware)

La autorización se implementa mediante un middleware centralizado en Express que verifica el rol incluido en el JWT antes de ejecutar la lógica de cada endpoint. Los roles están definidos y documentados. La centralización del middleware reduce el riesgo de omisión de verificación en endpoints individuales. Este diseño es adecuado para los requerimientos URS-006 y URS-012.

### Roles definidos

Los cuatro roles implementados (usuario, responsable, admin, sistema interno) cubren los perfiles de uso esperados del sistema. La matriz de capacidades está claramente definida y es consistente con los requerimientos funcionales. La asignación de roles por el administrador y su inclusión en el JWT garantizan que la verificación sea ejecutada por el servidor, no por el cliente.

### Rutas protegidas

El middleware de autenticación está aplicado de forma global a todas las rutas bajo /api/v1/ excepto las rutas de login y callback de OAuth2. Esta implementación garantiza que no existan rutas privadas accidentalmente desprotegidas. Las respuestas HTTP 401 y 403 están implementadas de forma diferenciada y con mensajes controlados.

### Auditoría (módulo auditoria)

El módulo de auditoría es transversal y registra eventos de forma automática sin intervención del usuario. Los campos de auditoría (timestamp, usuario_id, rol, evento, entidad, resultado) son generados por el servidor, garantizando su integridad. La tabla de auditoría no expone endpoints de escritura, modificación ni eliminación a usuarios. El diseño es adecuado para los requerimientos URS-007 y URS-014.

### Módulo de permisos

El módulo implementa el ciclo completo de vida de una solicitud de permiso: registro con validación de campos, transición de estados (Pendiente → Aprobado/Rechazado/Cancelado), consulta de historial y registro de cada cambio de estado en el audit trail. La validación de campos obligatorios se ejecuta en el backend mediante esquema Joi/Zod antes de la persistencia. Este diseño satisface los requerimientos URS-001, URS-003, URS-004, URS-011 y URS-017.

### Módulo de vacaciones

El módulo implementa verificación de saldo disponible antes de confirmar el registro, flujo de aprobación equivalente al de permisos y posibilidad de cancelación con trazabilidad. El cálculo de días solicitados se realiza en el servidor. Este diseño satisface los requerimientos URS-002, URS-003 y URS-017.

### Manejo de errores

El backend implementa un handler centralizado de errores que intercepta todas las excepciones y produce respuestas HTTP con código y mensaje controlado. En entorno de producción (NODE_ENV=production), los stack traces no son incluidos en la respuesta. Los códigos HTTP utilizados son semánticamente correctos: 400 (datos inválidos), 401 (no autenticado), 403 (no autorizado), 404 (recurso no encontrado), 500 (error interno). Este diseño satisface los requerimientos URS-007 (aspecto de mensajes) y URS-011.

### Integridad de datos

Las operaciones que involucran múltiples tablas (creación de solicitud + registro de auditoría) se ejecutan dentro de transacciones PostgreSQL, garantizando atomicidad. Las restricciones de integridad referencial están implementadas a nivel de base de datos. La validación con Joi/Zod en el backend previene la persistencia de datos malformados. Este diseño satisface los requerimientos URS-012 y URS-017.

### Evidencia

Los logs de Cloud Run registran cada solicitud HTTP con método, ruta, código de respuesta y duración. Las respuestas de la API son deterministas y reproducibles ante los mismos datos de entrada, facilitando la generación de evidencia objetiva durante la ejecución de pruebas. Este diseño satisface el requerimiento URS-008.

### Tabla de conclusión de adecuación del diseño

| Aspecto | Diseño implementado | Adecuación | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura general | SPA React + API REST Node.js/Express + PostgreSQL en Cloud Run / Cloud SQL | Adecuada | Separación de capas clara; aislamiento de versiones por contenedor |
| Autenticación | Google OAuth2 + JWT con expiración configurable y refresh token | Adecuada | Delegación a proveedor de confianza; secreto JWT en Secret Manager |
| Autorización | Middleware RBAC centralizado; rol en JWT generado por el servidor | Adecuada | Verificación centralizada; diferenciación semántica 401 vs 403 |
| Roles definidos | 4 roles: usuario, responsable, admin, sistema interno | Adecuada | Cubre todos los perfiles de uso identificados |
| Rutas protegidas | Middleware global en /api/v1/; excepciones solo en rutas de auth | Adecuada | Sin rutas privadas desprotegidas; implementación global reduce riesgo de omisión |
| Auditoría | Módulo auditoria transversal; 15 tipos de eventos; tabla de solo lectura | Adecuada | Campos generados por servidor; sin endpoints de modificación expuestos |
| Módulo permisos | Ciclo completo: registro, aprobación, rechazo, cancelación, historial | Adecuada | Validación backend con Joi/Zod; trazabilidad de cambios de estado |
| Módulo vacaciones | Registro con verificación de saldo, aprobación, cancelación | Adecuada | Cálculo de días en servidor; consistente con módulo de permisos |
| Manejo de errores | Handler centralizado; respuestas HTTP semánticas; sin exposición de internos en producción | Adecuada | Requiere verificar configuración NODE_ENV=production en IQ |
| Integridad de datos | Transacciones PostgreSQL; restricciones FK; validación Joi/Zod | Adecuada | Atomicidad garantizada; validación previa a persistencia |
| Evidencia | Logs de Cloud Run; respuestas API deterministas | Adecuada | Logs deben ser exportados y archivados como evidencia de prueba |
| Secretos y configuración | Google Secret Manager; sin secretos en texto plano en código | Adecuada | Verificar en IQ que .env de producción no contenga secretos hardcodeados |

---

Fin del documento URS-FAMSPI-001 — Versión 1.0 — 2026-05-13

Próxima revisión: ante cualquier cambio que afecte módulos en alcance validado o ante apertura de nuevo ciclo de validación.

# IQ — Calificación de Instalación

Sistema: FamSPI v1.0.0

Protocolo: IQ-FAMSPI-001

Versión del protocolo: 1.0

Marco normativo: GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2

Estado: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

Fecha de emisión: 2026-05-13

---

## 1. Objetivo IQ

Verificar que FamSPI v1.0.0 está correctamente instalado, configurado e identificado en su ambiente de ejecución objetivo, antes de proceder con la ejecución de pruebas funcionales. La Calificación de Instalación (IQ) establece que todos los componentes del sistema han sido desplegados según las especificaciones definidas, que las dependencias están presentes y accesibles, y que el ambiente de ejecución cumple con los requisitos de infraestructura definidos para la validación.

La aprobación de la IQ es condición necesaria para iniciar la Calificación Operacional (OQ).

---

## 2. Alcance IQ

La IQ cubre los siguientes componentes y aspectos del sistema FamSPI v1.0.0:

- Plataforma de ejecución y despliegue (Google Cloud Run / GCP)

- Servicio backend (Node.js/Express) y su disponibilidad

- Servicio frontend (React SPA) y su accesibilidad

- Base de datos relacional (PostgreSQL) y su esquema migrado

- Configuración de autenticación Google OAuth2 y generación de JWT

- Cifrado de comunicaciones (HTTPS/TLS)

- Variables de entorno y secretos de configuración (verificación lógica, sin exposición de valores)

- Roles y permisos base en base de datos

- Sistema de logs y auditoría

- Política de respaldo (backup) de base de datos

Módulos en alcance del sistema validado:

| Área | Módulos |
| --- | --- |
| Gobierno y Seguridad | auth, security, auditoria, approvals, signature, notifications, dashboard |
| Permisos y Vacaciones | permisos, vacaciones, attendance |

---

## 3. Ambiente Validado

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Plataforma de ejecución | Google Cloud Run (GCP) — servicio de contenedores administrado, escalado automático |
| Frontend | React SPA servida desde CDN / hosting estático |
| Backend | Node.js/Express ejecutado sobre contenedor Docker en Cloud Run |
| Base de datos | PostgreSQL — instancia Cloud SQL o equivalente gestionada por proveedor de nube |
| Autenticación | Google OAuth2 (cliente OAuth registrado en Google Cloud Console) + JWT generado por el backend |
| Comunicación | HTTPS/TLS en todos los endpoints públicos y privados |
| Variables de entorno | Gestionadas mediante Secrets Manager (GCP) o variables de entorno del contenedor — sin exposición de valores en configuraciónes versionadas |
| Redes y acceso | Endpoints del backend expuestos únicamente a través de HTTPS con dominio verificado |
| Contenedor | Imagen Docker construida a partir del repositorio oficial del sistema, referenciada por tag/digest |

---

## 4. Versión e Identificación de Línea Base

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Sistema validado | FamSPI v1.0.0 |
| Referencia de release | Tag / commit / release SHA a completar al momento de la ejecución |
| Ambiente | Producción / [Identificar si el ambiente objetivo es staging o producción antes de ejecutar] |
| Imagen de contenedor backend | Nombre de imagen + tag/digest a completar al ejecutar |
| Fecha de instalación verificada | A completar al momento de la ejecución |
| Ejecutor responsable | A completar al momento de la ejecución |

> Nota: La referencia de release debe quedar registrada con suficiente precisión (tag de git, SHA de commit o digest de imagen Docker) para garantizar la trazabilidad e identificación inequívoca de la versión instalada. Este dato es obligatorio para dar por aprobada la IQ.

---

## 5. Variables de Entorno (Lógicas — Sin Secretos)

Las siguientes variables de entorno deben estar definidas y no nulas en el ambiente de ejecución del contenedor backend. Se listan únicamente los nombres lógicos; los valores no deben registrarse en este protocolo ni en ningún documento de validación.

| Variable | Propósito |
| --- | --- |
| PORT | Puerto de escucha del servicio backend |
| DATABASE_URL | Cadena de conexión a la base de datos PostgreSQL (estructura: postgresql://usuario:password@host:puerto/dbname) |
| JWT_SECRET | Clave secreta para firma y verificación de tokens JWT — debe estar definida con valor de longitud y entropía adecuadas |
| GOOGLE_CLIENT_ID | Identificador del cliente OAuth2 registrado en Google Cloud Console |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | Secreto del cliente OAuth2 — gestionado mediante Secrets Manager, no exponer |
| NODE_ENV | Modo de ejecución del proceso Node.js (valor esperado en producción: production) |
| FRONTEND_URL | URL base del frontend, usada para configuración de CORS y redirecciones OAuth2 |
| ALLOWED_ORIGINS | Orígenes permitidos para política CORS del backend |
| LOG_LEVEL | Nivel de detalle del sistema de logs (p. ej. info, warn, error) |
| BACKUP_ENABLED | Indicador de habilitación de backups automáticos (variable de configuración o parámetro de Cloud SQL) |

> La verificación de estas variables debe realizarse comprobando su presencia y que no sean nulas o vacías, sin registrar sus valores. El ejecutor debe confirmar que cada variable está definida en la plataforma de despliegue antes de marcar el item correspondiente como PASS.

---

## 6. Usuarios y Accesos Iniciales

Los siguientes roles base deben existir en la base de datos al momento de ejecutar la IQ. La correcta definición de roles es prerrequisito para las pruebas de control de acceso en OQ.

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| admin | Administrador del sistema — acceso completo a todos los módulos y configuraciónes |
| usuario | Usuario estándar — acceso a módulos funcionales según permisos asignados |
| responsable | Supervisor o responsable de área — aprueba/rechaza solicitudes de permisos y vacaciones |
| sistema | Rol de servicio para operaciones automatizadas e integraciones internas |

> Se debe verificar que al menos estos cuatro roles están definidos en la tabla de roles de la base de datos. Se puede verificar mediante consulta directa a la BD o mediante la interfaz de administración del sistema.

---

## 7. Integración de Componentes

Los siguientes puntos de integración deben ser verificados durante la IQ para confirmar que todos los componentes del sistema se comunican correctamente entre sí.

| Punto de integración | Descripción | Criterio de verificación |
| --- | --- | --- |
| Backend → Base de datos | El servicio backend establece conexión exitosa con PostgreSQL al iniciar | Logs de inicio sin errores de conexión; endpoint de health check confirma conexión a BD |
| Frontend → Backend | La SPA de React puede realizar solicitudes HTTP al backend y recibir respuestas | Llamada a endpoint público desde el navegador devuelve respuesta HTTP esperada |
| OAuth2 → Backend | El proveedor Google OAuth2 redirige correctamente al callback del backend | Redirect URI configurado en Google Cloud Console coincide con el del backend |
| Backend → Generación JWT | El backend genera tokens JWT correctamente al completar el flujo de autenticación | Token JWT recibido en respuesta al login contiene claims esperados (sub, rol, exp) |
| HTTPS/TLS → Endpoints | Todos los endpoints son accesibles exclusivamente por HTTPS | Certificado SSL válido, sin advertencias de navegador ni errores de handshake |

---

## 8. Logs y Auditoría

El sistema debe contar con un mecanismo de registro de eventos activo desde el inicio de la instalación. Se verificará que:

- El sistema registra eventos de inicio de sesión (login exitoso y fallido).

- El sistema registra acciones de los usuarios sobre entidades de negocio (creación, modificación, aprobación de solicitudes).

- Los logs incluyen: usuario que ejecuta la acción, tipo de acción, módulo, timestamp (UTC) y resultado.

- Los logs son accesibles para revisión por el equipo de administración.

- El nivel de log configurado es adecuado para el ambiente de producción (no debe registrarse información sensible en texto plano).

---

## 9. Respaldo y Recuperación

Se verificará que existe una política de backup de base de datos configurada y activa. Mínimamente se debe confirmar:

- Backups automáticos habilitados para la instancia de Cloud SQL (o equivalente).

- Frecuencia de backup definida (mínimo diario para ambiente de producción).

- Retención de backups definida (mínimo 7 días).

- Procedimiento de restauración documentado o registrado en la plataforma de GCP.

> No se ejecutará una restauración completa como parte de la IQ. La verificación es de configuración, no de ejecución del proceso de recuperación (la prueba de recuperación corresponde a PQ o a pruebas de continuidad operativa).

---

## 10. Checklist IQ

Los resultados deben completarse durante la ejecución del protocolo. Los campos "Resultado observado", "Estado" y "Fecha" se dejan en blanco hasta la ejecución formal.

| ID | Elemento verificado | Criterio de aceptación | Resultado observado | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ-001 | Servicio backend activo y respondiendo | HTTP 200 en endpoint de health check (/health o equivalente definido) | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-002 | Variables de entorno de producción definidas | Todas las variables lógicas requeridas (sección 5) presentes y con valor no nulo en el contenedor | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-003 | Conexión a base de datos establecida | Backend conecta a PostgreSQL sin errores al iniciar; log de inicio no reporta fallo de conexión | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-004 | Esquema de BD migrado correctamente | Todas las migraciones de base de datos han sido aplicadas sin errores; tablas del sistema existentes y con estructura correcta | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-005 | Certificado SSL/TLS válido | Dominio objetivo accesible por HTTPS sin advertencias de certificado en navegador ni errores de handshake TLS | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-006 | OAuth2 configurado y accesible | Redirect URI del sistema registrado correctamente en Google Cloud Console; flujo OAuth2 redirige sin error de configuración | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-007 | JWT — generación funcional | Token JWT generado correctamente al autenticar usuario de prueba; token contiene claims mínimos (sub, rol, exp) | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-008 | Frontend accesible desde navegador | SPA de React carga completamente en navegador objetivo sin errores críticos en consola del navegador | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-009 | Roles y permisos base existentes en BD | Al menos los 4 roles definidos en sección 6 (admin, usuario, responsable, sistema) existen en la tabla de roles de la BD | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-010 | Módulo auth respondiendo | Endpoint de autenticación (/api/auth o equivalente) devuelve respuesta esperada (no 500 ni 404 inesperado) | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-011 | Módulo permisos respondiendo | Endpoint del módulo de permisos (/api/permisos o equivalente) accesible con token de autenticación válido; responde HTTP 200 | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-012 | Módulo vacaciones respondiendo | Endpoint del módulo de vacaciones (/api/vacaciones o equivalente) accesible con token de autenticación válido; responde HTTP 200 | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-013 | Sistema de logs activo | Eventos de inicio de sesión son registrados en la bitácora del sistema con usuario, timestamp y resultado | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-014 | Política de backup configurada | Existe backup automático de BD configurado y activo en la plataforma; frecuencia y retención definidas | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-015 | Acceso RBAC — restricción funcional | Usuario autenticado con rol usuario recibe HTTP 403 al intentar ejecutar acción restringida a rol admin | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-016 | Imagen de contenedor identificada | La imagen Docker del backend desplegada corresponde al tag/digest asociado a FamSPI v1.0.0 y está registrada | — | Pendiente |  |  |  |
| IQ-017 | Comunicaciones solo por HTTPS | No existen endpoints del backend accesibles por HTTP plano en el ambiente objetivo | — | Pendiente |  |  |  |

---

## 11. Desviaciones IQ

Las desviaciones identificadas durante la ejecución se registran en la siguiente tabla. Al momento de la emisión del protocolo no existen desviaciones registradas.

| ID Desviación | Item IQ afectado | Descripción de la desviación | Impacto | Acción correctiva propuesta | Estado | Responsable | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | Sin desviaciones registradas al momento de emisión | — | — | — | — | — |

---

## 12. Conclusión IQ

Estado actual: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

La presente Calificación de Instalación (IQ) se considera aprobada cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Todos los items del Checklist IQ (sección 10) presentan estado PASS o N/A con justificación escrita.

- No existen desviaciones críticas abiertas (sin resolver) en la tabla de desviaciones (sección 11).

- La referencia de release (tag/commit/digest) ha sido registrada de forma inequívoca.

- Las firmas de ejecutor, revisor técnico y aprobador han sido completadas (sección 13).

Un item con estado FAIL implica la apertura obligatoria de una desviación, la implementación de una acción correctiva y la re-ejecución del item afectado antes de poder declarar la IQ aprobada.

La aprobación de la IQ es condición necesaria y no negociable para iniciar la ejecución de la Calificación Operacional (OQ — protocolo 05_oq_calificacion_operacional.md).

---

## 13. Firmas IQ

La firma en este documento certifica que el protocolo fue ejecutado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos de validación aplicables bajo el marco GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutor (Responsable de ejecución) |  | ___________________ |  |
| Revisor Técnico |  | ___________________ |  |
| Aprobador (Responsable de validación) |  | ___________________ |  |

---

Documento generado conforme al plan de validación de FamSPI v1.0.0. Ref. normativa: GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2.

# OQ — Calificación Operacional

Sistema: FamSPI v1.0.0

Protocolo: OQ-FAMSPI-001

Versión del protocolo: 1.0

Marco normativo: GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2

Estado: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

Fecha de emisión: 2026-05-13

---

## 1. Objetivo OQ

Verificar que FamSPI v1.0.0 opera correctamente bajo condiciones definidas, tanto en flujos positivos (camino feliz) como en el manejo controlado de errores y condiciones límite, para todos los módulos incluidos en el alcance validado.

La Calificación Operacional (OQ) demuestra que el sistema se comporta conforme a los requerimientos funcionales documentados en el URS (protocolo 03_urs_requerimientos_usuario.md), cubriendo: autenticación y sesión, control de acceso por rol (RBAC), operaciones sobre solicitudes de permisos y vacaciones, trazabilidad de auditoría, y manejo de errores.

La aprobación de la OQ es condición necesaria para iniciar la Calificación de Desempeño (PQ), si aplica, o para la liberación al uso productivo del sistema.

---

## 2. Alcance OQ

La OQ cubre los módulos del sistema FamSPI v1.0.0 incluidos en el alcance validado:

| Área | Módulos cubiertos |
| --- | --- |
| Gobierno y Seguridad | auth, security, auditoria, approvals, signature, notifications, dashboard |
| Permisos y Vacaciones | permisos, vacaciones, attendance |

Aspectos funcionales verificados en OQ:

- Flujo de autenticación con Google OAuth2 (login exitoso y fallido)

- Protección de rutas privadas (sin sesión y con rol insuficiente)

- Control de acceso por rol (RBAC) — verificación de restricciones de autorización

- Operaciones CRUD sobre el módulo de permisos

- Operaciones CRUD sobre el módulo de vacaciones

- Aprobación y rechazo de solicitudes por parte del responsable

- Gestión de estados de solicitud (transición correcta de estados)

- Consulta histórica y filtrado de solicitudes

- Trazabilidad: registro de acciones en la bitácora de auditoría

- Restricción de acceso cruzado entre usuarios

- Manejo de errores controlados (respuestas HTTP apropiadas sin exposición de información interna)

---

## 3. Prerrequisito

> La IQ debe estar formalmente aprobada antes de iniciar la ejecución de la OQ.

El protocolo IQ (04_iq_calificacion_instalacion.md) debe haber sido ejecutado en su totalidad, con todos los items en estado PASS o N/A justificado, sin desviaciones críticas abiertas, y con las firmas de ejecutor, revisor técnico y aprobador completadas.

No se ejecutará ningún caso de prueba de la OQ si la IQ no ha sido aprobada. Cualquier intento de ejecución sin IQ aprobada debe quedar registrado como desviación de proceso.

| Prerrequisito | Referencia | Estado al ejecutar |
| --- | --- | --- |
| IQ aprobada (todos los items PASS o N/A, sin desviaciones críticas abiertas) | 04_iq_calificacion_instalacion.md | A completar al ejecutar |
| Ambiente de ejecución identificado e inalterado desde la IQ | Referencia de release registrada en IQ | A completar al ejecutar |
| Usuario(s) de prueba disponibles con roles definidos | Roles: admin, usuario, responsable | A completar al ejecutar |

---

## 4. Casos de Prueba OQ

Los resultados deben completarse durante la ejecución del protocolo. Los campos "Resultado observado", "Evidencia", "Desviación" y "Estado" se dejan con valor "Pendiente" o "—" hasta la ejecución formal.

---

### OQ-001 — Login correcto con cuenta Google válida

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-001 |
| Objetivo | Verificar que un usuario con credenciales Google válidas y registradas en el sistema puede autenticarse exitosamente y recibir un JWT activo |
| Precondición | Usuario de prueba con cuenta Google registrada en el sistema FamSPI; sistema en estado operativo (IQ aprobada) |
| Datos de entrada | Cuenta Google válida y registrada en el sistema |
| Pasos | 1. Acceder a la URL de login de FamSPI en el navegador. 2. Seleccionar la opción "Iniciar sesión con Google". 3. Seleccionar la cuenta Google del usuario de prueba. 4. Autorizar el acceso a FamSPI en la pantalla de consentimiento OAuth2. 5. Observar la respuesta del sistema tras completar el flujo. |
| Resultado esperado | Redirección al dashboard de la aplicación; token JWT presente en cookie o header de sesión; sesión activa confirmada (usuario visible en interfaz); HTTP 200 en la respuesta del endpoint de callback |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-002 — Login fallido con cuenta Google no registrada

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-002 |
| Objetivo | Verificar que una cuenta Google no registrada en FamSPI es rechazada de forma controlada y no genera sesión |
| Precondición | Cuenta Google ajena al sistema (no registrada en la BD de usuarios de FamSPI); sistema en estado operativo |
| Datos de entrada | Cuenta Google válida ante Google pero no registrada en FamSPI |
| Pasos | 1. Acceder a la URL de login. 2. Seleccionar la opción "Iniciar sesión con Google". 3. Seleccionar cuenta Google no registrada en FamSPI. 4. Autorizar el acceso. 5. Observar la respuesta del sistema. |
| Resultado esperado | Mensaje de error controlado visible para el usuario (p. ej. "Usuario no autorizado" o equivalente); no se crea sesión activa; no se emite JWT; redirección a página de error o login con mensaje informativo; no se expone información interna del sistema |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-003 — Acceso a ruta privada sin token (usuario sin sesión)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-003 |
| Objetivo | Verificar que el acceso a cualquier ruta protegida sin token de autenticación es rechazado con HTTP 401 |
| Precondición | Sin token JWT activo en el cliente; sistema en estado operativo |
| Datos de entrada | Solicitud HTTP GET a una ruta privada de la API (p. ej. /api/permisos) sin header Authorization ni cookie de sesión |
| Pasos | 1. Desde un cliente HTTP (p. ej. curl, Postman o navegador sin sesión), realizar una solicitud GET a un endpoint privado del backend. 2. No incluir header Authorization ni token de sesión. 3. Observar la respuesta HTTP. |
| Resultado esperado | HTTP 401; cuerpo de respuesta con mensaje controlado (p. ej. {"error": "No autenticado"} o equivalente); no se devuelven datos protegidos; no se expone stack trace |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-004 — Usuario autenticado sin permiso para acción específica (HTTP 403)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-004 |
| Objetivo | Verificar que un usuario autenticado con rol insuficiente para una acción específica recibe HTTP 403 |
| Precondición | Usuario autenticado con rol usuario; endpoint de acción restringida a rol admin o responsable; JWT válido en el cliente |
| Datos de entrada | Token JWT válido con rol usuario; solicitud a endpoint restringido (p. ej. endpoint de administración de roles o configuración del sistema) |
| Pasos | 1. Autenticar usuario con rol usuario y obtener JWT. 2. Realizar solicitud HTTP al endpoint de acción restringida incluyendo el JWT en el header Authorization. 3. Observar la respuesta HTTP. |
| Resultado esperado | HTTP 403; cuerpo de respuesta con mensaje controlado (p. ej. {"error": "Sin autorización"} o equivalente); no se ejecuta la acción solicitada; no se expone información interna |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-005 — Usuario con rol usuario intenta acción de admin

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-005 |
| Objetivo | Verificar específicamente que el middleware RBAC bloquea correctamente el escalado de privilegios de usuario a admin |
| Precondición | Token JWT válido con claim de rol usuario; endpoint que requiere rol admin identificado |
| Datos de entrada | JWT con rol usuario; solicitud a endpoint de administración (p. ej. gestión de usuarios, configuración de roles, o equivalente en FamSPI) |
| Pasos | 1. Obtener JWT de usuario con rol usuario. 2. Construir solicitud HTTP (GET o POST) al endpoint de administración reservado para admin. 3. Incluir JWT en header Authorization. 4. Enviar solicitud. 5. Observar código HTTP y cuerpo de la respuesta. |
| Resultado esperado | HTTP 403; la acción no es ejecutada; el sistema no otorga acceso basado en el claim de rol presente en el token; el mensaje de respuesta no revela detalles sobre la estructura de roles internos |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-006 — Acceso al módulo de permisos con rol correcto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-006 |
| Objetivo | Verificar que un usuario autenticado con rol autorizado puede acceder al módulo de permisos y recibir su listado de solicitudes |
| Precondición | Usuario autenticado con rol usuario o superior; al menos una solicitud de permiso existente asociada al usuario de prueba |
| Datos de entrada | JWT válido con rol autorizado; solicitud GET a /api/permisos (o endpoint equivalente del módulo) |
| Pasos | 1. Autenticar usuario con rol usuario. 2. Realizar solicitud GET al endpoint del módulo de permisos incluyendo JWT. 3. Observar respuesta HTTP y contenido. |
| Resultado esperado | HTTP 200; respuesta con lista de permisos asociados al usuario autenticado (puede ser lista vacía si no hay solicitudes); estructura de datos coherente con el modelo del sistema; no se devuelven datos de otros usuarios |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-007 — Crear solicitud de permiso válida

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-007 |
| Objetivo | Verificar que una solicitud de permiso con todos los campos requeridos se registra correctamente en el sistema |
| Precondición | Usuario autenticado con rol usuario; JWT válido |
| Datos de entrada | POST a /api/permisos (o equivalente) con payload completo y válido: tipo de permiso, fecha inicio, fecha fin, motivo (y demás campos requeridos por el sistema) |
| Pasos | 1. Autenticar usuario y obtener JWT. 2. Construir payload JSON con todos los campos requeridos para una solicitud de permiso. 3. Realizar solicitud POST al endpoint del módulo de permisos. 4. Observar respuesta HTTP y cuerpo. |
| Resultado esperado | HTTP 201; respuesta incluye el objeto de la solicitud creada con: ID único asignado, estado inicial pendiente, usuario solicitante correcto, campos de entrada reflejados correctamente, timestamp de creación |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-008 — Crear solicitud de vacaciones válida

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-008 |
| Objetivo | Verificar que una solicitud de vacaciones con todos los campos requeridos se registra correctamente |
| Precondición | Usuario autenticado con rol usuario; saldo de días de vacaciones disponible para el período solicitado |
| Datos de entrada | POST a /api/vacaciones (o equivalente) con payload completo y válido: fecha inicio, fecha fin, días solicitados, comentario opcional (y demás campos requeridos) |
| Pasos | 1. Autenticar usuario y obtener JWT. 2. Construir payload JSON con todos los campos requeridos para una solicitud de vacaciones. 3. Realizar solicitud POST al endpoint del módulo de vacaciones. 4. Observar respuesta HTTP y cuerpo. |
| Resultado esperado | HTTP 201; respuesta incluye objeto de solicitud creada con: ID único, estado inicial pendiente, usuario solicitante correcto, rango de fechas reflejado, días solicitados correctos |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-009 — Solicitud incompleta rechazada con error descriptivo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-009 |
| Objetivo | Verificar que una solicitud de permiso con campos obligatorios faltantes es rechazada con un mensaje de validación claro y específico |
| Precondición | Usuario autenticado con rol usuario; JWT válido |
| Datos de entrada | POST a /api/permisos con payload incompleto — omitir al menos un campo obligatorio (p. ej. tipo de permiso o fecha) |
| Pasos | 1. Autenticar usuario y obtener JWT. 2. Construir payload JSON omitiendo un campo obligatorio. 3. Realizar solicitud POST al endpoint del módulo de permisos. 4. Observar respuesta HTTP y cuerpo. |
| Resultado esperado | HTTP 400; respuesta incluye mensaje de error específico indicando qué campo falta o es inválido (p. ej. {"error": "El campo 'tipo' es requerido"} o equivalente); no se crea ningún registro en la BD; no se expone stack trace |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-010 — Aprobar solicitud de permiso

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-010 |
| Objetivo | Verificar que un responsable puede aprobar una solicitud de permiso en estado pendiente y que el estado cambia correctamente |
| Precondición | Usuario con rol responsable autenticado; solicitud de permiso en estado pendiente existente en el sistema (puede ser creada en OQ-007) |
| Datos de entrada | PUT a /api/permisos/{id}/aprobar (o endpoint equivalente de aprobación) con JWT de usuario responsable |
| Pasos | 1. Autenticar usuario con rol responsable y obtener JWT. 2. Identificar ID de una solicitud en estado pendiente. 3. Realizar solicitud PUT al endpoint de aprobación con ese ID. 4. Observar respuesta HTTP. 5. Verificar el estado de la solicitud mediante GET posterior. |
| Resultado esperado | HTTP 200; el estado de la solicitud cambia a aprobado; la respuesta o el GET posterior reflejan el cambio de estado; el responsable aprobador queda registrado en el objeto; timestamp de aprobación registrado |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-011 — Rechazar solicitud de permiso con motivo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-011 |
| Objetivo | Verificar que un responsable puede rechazar una solicitud de permiso en estado pendiente con un motivo registrado |
| Precondición | Usuario con rol responsable autenticado; solicitud de permiso en estado pendiente disponible |
| Datos de entrada | PUT a /api/permisos/{id}/rechazar con payload que incluye el motivo de rechazo; JWT de usuario responsable |
| Pasos | 1. Autenticar usuario con rol responsable. 2. Identificar ID de solicitud en estado pendiente. 3. Realizar solicitud PUT al endpoint de rechazo, incluyendo campo de motivo en el body. 4. Observar respuesta HTTP. 5. Verificar el estado de la solicitud mediante GET posterior. |
| Resultado esperado | HTTP 200; el estado cambia a rechazado; el motivo de rechazo queda registrado en el objeto de la solicitud; responsable rechazador registrado; timestamp de rechazo registrado |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-012 — Verificación de transición de estado correcta

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-012 |
| Objetivo | Verificar que el estado de una solicitud transiciona correctamente desde pendiente a aprobado y que los metadatos de resolución quedan registrados |
| Precondición | Solicitud en estado pendiente existente en el sistema; responsable autenticado |
| Datos de entrada | Acción de aprobación sobre solicitud en estado pendiente; consulta GET posterior sobre el mismo ID |
| Pasos | 1. Registrar el estado actual de la solicitud (pendiente) mediante GET. 2. Ejecutar acción de aprobación (puede coincidir con OQ-010 o ser solicitud diferente). 3. Realizar GET sobre la misma solicitud. 4. Comparar estado antes y después. |
| Resultado esperado | Estado final es aprobado; fecha y hora de resolución registradas en el objeto; el responsable que aprobó queda identificado; no existen campos de resolución vacíos o nulos en un registro aprobado |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-013 — Consulta histórica de solicitudes con filtro por período

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-013 |
| Objetivo | Verificar que un usuario puede consultar su historial de solicitudes filtrado por período de tiempo y que los resultados son correctos |
| Precondición | Usuario autenticado con al menos 2 solicitudes de permiso registradas en distintos períodos |
| Datos de entrada | GET a /api/permisos?usuario={id}&desde={fecha_inicio}&hasta={fecha_fin} (o parámetros equivalentes); JWT válido |
| Pasos | 1. Autenticar usuario con solicitudes históricas. 2. Construir solicitud GET con parámetros de filtro (usuario y rango de fechas). 3. Enviar solicitud al endpoint. 4. Verificar que los resultados corresponden únicamente al período especificado. |
| Resultado esperado | HTTP 200; lista de solicitudes que corresponde únicamente al período indicado; no se incluyen solicitudes fuera del rango; si el período no tiene solicitudes, la respuesta es una lista vacía (no un error) |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-014 — Trazabilidad: registro de acción en bitácora de auditoría

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-014 |
| Objetivo | Verificar que la acción de crear un permiso queda registrada de forma trazable en la bitácora de auditoría del sistema |
| Precondición | Sistema de logs/auditoría activo (verificado en IQ-013); usuario autenticado; permiso de consulta de bitácora disponible |
| Datos de entrada | Acción de creación de solicitud de permiso (puede referenciarse a OQ-007); consulta a bitácora de auditoría |
| Pasos | 1. Ejecutar acción de crear solicitud de permiso (o referirse a OQ-007 si ya fue ejecutado). 2. Acceder a la bitácora de auditoría del sistema (endpoint de auditoría, logs de Cloud Run, o interfaz de administración). 3. Buscar el registro correspondiente a la acción ejecutada. |
| Resultado esperado | Existe entrada en la bitácora con: usuario que ejecutó la acción, tipo de acción (creación de permiso), módulo (permisos), timestamp (UTC) y resultado de la operación; la entrada es inmutable y no fue eliminada tras la operación |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-015 — Restricción de acceso cruzado entre usuarios

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-015 |
| Objetivo | Verificar que un usuario no puede modificar solicitudes que pertenecen a otro usuario |
| Precondición | Usuario A autenticado con JWT válido; solicitud de permiso creada por usuario B (distinto al usuario A) disponible en el sistema |
| Datos de entrada | JWT de usuario A; solicitud PUT o PATCH a /api/permisos/{id-de-solicitud-de-B} |
| Pasos | 1. Autenticar como usuario A y obtener JWT. 2. Identificar ID de una solicitud perteneciente a usuario B. 3. Intentar modificar esa solicitud mediante PUT/PATCH al endpoint correspondiente, con el JWT de usuario A. 4. Observar respuesta HTTP. |
| Resultado esperado | HTTP 403; el sistema reconoce que la solicitud no pertenece al usuario autenticado; no se realiza ninguna modificación sobre la solicitud de usuario B; mensaje de error controlado sin exposición de datos de usuario B |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

### OQ-016 — Manejo de errores internos: respuesta controlada sin stack trace

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | OQ-016 |
| Objetivo | Verificar que ante un error interno inesperado del servidor, el sistema devuelve una respuesta controlada sin exponer información interna (stack trace, rutas de archivo, estructura de BD, etc.) |
| Precondición | Identificar o simular una condición que provoque un error interno (p. ej. parámetro que cause una excepción no controlada, o endpoint de prueba de error si existe); ambiente de ejecución con NODE_ENV=production |
| Datos de entrada | Solicitud que induce error interno en el backend (método a definir por el ejecutor según el ambiente — puede ser un payload malformado de un tipo específico, o un ID inexistente que provoque excepción no manejada) |
| Pasos | 1. Identificar condición que cause error interno controlado. 2. Realizar solicitud HTTP que provoque dicho error. 3. Observar código HTTP y cuerpo de la respuesta. 4. Verificar que no se expone stack trace ni información interna. |
| Resultado esperado | HTTP 500; cuerpo de respuesta con mensaje genérico (p. ej. {"error": "Error interno del servidor"} o equivalente); sin stack trace en la respuesta; sin rutas de sistema de archivos ni estructura de BD expuestas; el error queda registrado en los logs internos del servidor (no en la respuesta al cliente) |
| Resultado observado | Pendiente |
| Evidencia | Pendiente |
| Desviación | — |
| Estado | Pendiente |
| Responsable |  |

---

## 5. Criterio de Aceptación Global OQ

La OQ se considera aprobada cuando todos los casos de prueba de la sección 4 presentan estado PASS.

Las siguientes reglas aplican durante la ejecución:

| Situación | Acción requerida |
| --- | --- |
| Caso con resultado PASS | Continuar con el siguiente caso |
| Caso con resultado FAIL | Detener el protocolo, abrir desviación en sección 7, evaluar impacto antes de continuar |
| Caso no ejecutable por condición de ambiente | Registrar como N/A con justificación escrita; no puede quedar en blanco |
| Caso con FAIL resuelto mediante corrección | Re-ejecutar el caso afectado y los dependientes; registrar en sección de re-ejecución |

Un resultado FAIL en cualquier caso de prueba impide la declaración de aprobación de la OQ hasta que:

- Se identifica la causa raíz.

- Se implementa la acción correctiva.

- El caso (y los dependientes identificados) son re-ejecutados con resultado PASS.

- La desviación es formalmente cerrada.

---

## 6. Criterio de Re-ejecución

Si durante la ejecución de la OQ se identifica un FAIL y se realiza un cambio correctivo en el sistema, se aplica el siguiente criterio de re-ejecución:

| Tipo de cambio correctivo | Alcance de re-ejecución |
| --- | --- |
| Corrección de lógica de negocio en un módulo específico | Re-ejecutar todos los casos de prueba del módulo afectado |
| Corrección de middleware de autenticación o autorización | Re-ejecutar OQ-001 a OQ-006 (al menos) |
| Corrección de validación de campos | Re-ejecutar el caso fallido y OQ-009 |
| Cambio en configuración de variables de entorno o infraestructura | Re-ejecutar la IQ completa antes de continuar la OQ |
| Cambio en esquema de base de datos | Re-ejecutar IQ-004 y todos los casos que interactúan con la BD |

Cada re-ejecución debe documentarse indicando: caso re-ejecutado, versión del sistema tras el cambio (debe ser la misma v1.0.0 con corrección de configuración, o debe actualizarse el número de versión y re-abrir validación completa), resultado obtenido y responsable.

---

## 7. Desviaciones OQ

Las desviaciones identificadas durante la ejecución se registran en la siguiente tabla. Al momento de la emisión del protocolo no existen desviaciones registradas.

| ID Desviación | Caso OQ afectado | Descripción de la desviación | Impacto | Acción correctiva propuesta | Estado | Responsable | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | Sin desviaciones registradas al momento de emisión | — | — | — | — | — |

---

## 8. Conclusión OQ

Estado actual: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

La presente Calificación Operacional (OQ) se considera aprobada cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- La IQ (04_iq_calificacion_instalacion.md) ha sido formalmente aprobada con anterioridad.

- Todos los casos de prueba de la sección 4 (OQ-001 a OQ-016) presentan estado PASS.

- No existen desviaciones abiertas (sin resolver) en la tabla de desviaciones (sección 7).

- Las firmas de ejecutor, revisor técnico y aprobador han sido completadas (sección 9).

La aprobación de la OQ, junto con la IQ aprobada, constituye la evidencia de validación de FamSPI v1.0.0 conforme al marco GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 para el alcance declarado (Gobierno y Seguridad + Permisos y Vacaciones), y habilita la transición a la fase de liberación al uso productivo documentada en el informe final (07_informe_final_liberacion_uso.md).

---

## 9. Firmas OQ

La firma en este documento certifica que el protocolo fue ejecutado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos de validación aplicables bajo el marco GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutor (Responsable de ejecución) |  | ___________________ |  |
| Revisor Técnico |  | ___________________ |  |
| Aprobador (Responsable de validación) |  | ___________________ |  |

---

Documento generado conforme al plan de validación de FamSPI v1.0.0. Ref. normativa: GEON / OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2.

# PQ/UAT — Calificación de Desempeño y Aceptación Funcional

Sistema: FamSPI v1.0.0

Documento: PQ/UAT — Calificación de Desempeño y Aceptación Funcional

Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: 2026-05-13

Estado: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

Marco de referencia: GAMP 5 Ed. 2, GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2

Prerrequisito: IQ aprobado + OQ aprobado

---

## 1. Objetivo PQ/UAT

Verificar que FamSPI v1.0.0 opera correctamente en condiciones representativas del uso real previsto por los usuarios finales, cubriendo los flujos completos de extremo a extremo (end-to-end) para los módulos en alcance validado, y obtener la aceptación funcional formal de los responsables del sistema.

La PQ/UAT no evalúa funciones individuales de forma aislada, sino que confirma que el sistema, en su conjunto, satisface el uso previsto declarado en los Requisitos del Usuario (URS) y que los usuarios finales lo consideran apto para operar en condiciones reales.

---

## 2. Diferencia entre OQ y PQ/UAT

| Aspecto | OQ | PQ/UAT |
| --- | --- | --- |
| Objeto de prueba | Funciones individuales en condiciones controladas | Flujos completos end-to-end en condiciones representativas de uso real |
| Ejecutores | Equipo técnico TI | Usuarios representativos con supervisión de TI |
| Criterio de evaluación | Comportamiento técnico esperado por función | Adecuación para el uso previsto desde la perspectiva del usuario |
| Entorno | Ambiente controlado de prueba/staging | Producción o ambiente equivalente a producción |
| Datos utilizados | Datos de prueba técnicos | Datos representativos realistas |
| Resultado | Evidencia técnica de correcto funcionamiento por caso | Aceptación funcional formal suscrita por responsables |
| Naturaleza | Verificación técnica | Validación funcional |

---

## 3. Prerrequisito

La ejecución de la PQ/UAT requiere que los siguientes prerrequisitos hayan sido completados y aprobados formalmente:

| Prerrequisito | Documento de referencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| IQ — Calificación de Instalación aprobada | 04_iq_calificacion_instalacion.md | Pendiente de verificación |
| OQ — Calificación Operacional aprobada | 05_oq_calificacion_operacional.md | Pendiente de verificación |
| Personal participante en PQ/UAT entrenado en el uso de FamSPI v1.0.0 | Registro de entrenamiento | Pendiente |
| Entorno PQ/UAT habilitado y confirmado como representativo | Checklist de entorno | Pendiente |

No debe iniciarse la ejecución de la PQ/UAT si alguno de los prerrequisitos anteriores presenta estado abierto o no aprobado.

---

## 4. Entorno PQ/UAT

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| Entorno de ejecución | Producción o ambiente equivalente a producción (Cloud Run GCP) |
| URL del sistema | Definida en el entorno de despliegue correspondiente |
| Base de datos | PostgreSQL — instancia de producción o instancia equivalente |
| Backend | Node.js / Express — versión desplegada en Cloud Run |
| Frontend | React — versión desplegada y accesible por los participantes |
| Datos utilizados | Datos de prueba representativos y realistas; no se utilizan datos reales de producción de carácter crítico o sensible |
| Participantes | Usuarios finales representativos + responsable funcional + supervisor TI |
| Acceso | Acceso mediante credenciales asignadas a los roles correspondientes |
| Monitoreo | Supervisor TI registra resultados, capturas y evidencias durante la ejecución |

---

## 5. Uso Previsto

FamSPI v1.0.0 se utiliza para gestionar solicitudes de permisos y vacaciones del personal institucional, permitir la revisión y aprobación de dichas solicitudes por parte de responsables autorizados, consultar el historial de solicitudes y decisiones, y garantizar la trazabilidad completa de las decisiones sobre el personal.

La PQ/UAT verifica que estos flujos funcionen correctamente en condiciones representativas del uso real previsto, con participación de los usuarios finales, y que el sistema cumpla con su propósito institucional dentro del alcance validado definido:

- FamSPI global: sistema computarizado institucional en su primera línea base v1.0.0.

- Gobierno y Seguridad: dimensión transversal que garantiza el control de acceso, los roles y la trazabilidad.

- Permisos y Vacaciones: módulo funcional activo objeto de validación funcional completa.

---

## 6. Participantes

| Rol | Función en PQ/UAT | Nombre | Firma | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario final (empleado) | Ejecuta solicitudes de permiso y vacaciones como usuario normal, consulta estado e historial | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Responsable funcional (aprobador) | Ejecuta aprobaciones y rechazos de solicitudes, confirma aceptación funcional | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Supervisor TI | Registra resultados, toma capturas, documenta evidencias y desviaciones | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Gerencia General | Firma el acta de aceptación funcional final | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

---

## 7. Escenarios PQ/UAT

### 7.1 Tabla de Escenarios

| ID | Escenario | Participantes | URS relacionados | Resultado esperado | Resultado observado | Evidencia | Desviación | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-001 | Flujo completo de permiso end-to-end | Usuario final + Responsable | URS-001, URS-003, URS-004, URS-007 | Solicitud creada → notificación al responsable → aprobación registrada → estado "aprobado" visible para el usuario → entrada en bitácora de auditoría | Pendiente | Captura del formulario completado, captura del estado aprobado, extracto de log de auditoría | — | Pendiente | — |
| PQ-002 | Flujo completo de vacaciones end-to-end | Usuario final + Responsable | URS-002, URS-003, URS-007, URS-012 | Solicitud creada → aprobación registrada → saldo de vacaciones actualizado → historial correcto y coherente | Pendiente | Captura de solicitud, captura del saldo antes y después, captura del estado aprobado | — | Pendiente | — |
| PQ-003 | Aprobación por responsable autorizado | Responsable | URS-003, URS-006 | Cola de solicitudes pendientes visible → aprobación ejecutada correctamente → estado actualizado → solicitante puede ver el resultado | Pendiente | Captura de la cola de solicitudes, captura del resultado de aprobación | — | Pendiente | — |
| PQ-004 | Rechazo por responsable autorizado | Responsable | URS-003, URS-011 | Rechazo registrado con motivo → estado "rechazado" visible para el solicitante → motivo accesible y legible | Pendiente | Captura del formulario de rechazo, captura del estado final, captura visible para el solicitante | — | Pendiente | — |
| PQ-005 | Consulta posterior de evidencia e historial | Usuario final o Supervisor TI | URS-004, URS-007, URS-008 | Historial completo visible con fechas, estados y responsables → bitácora con entradas de las acciones ejecutadas → información coherente entre historial y log | Pendiente | Captura del historial de solicitudes, extracto del log de auditoría correspondiente | — | Pendiente | — |
| PQ-006 | Aceptación funcional formal | Responsable funcional + Gerencia General | Todos los URS cubiertos en PQ | Declaración formal de aceptación funcional firmada por responsable funcional y Gerencia General | Pendiente | Acta de aceptación funcional firmada | — | Pendiente | — |

---

### 7.2 Detalle de Escenarios

#### PQ-001 — Flujo completo de permiso (end-to-end)

Descripción del escenario:

El usuario final crea una solicitud de permiso completa a través del módulo correspondiente de FamSPI v1.0.0. El sistema registra la solicitud y notifica al responsable funcional. El responsable revisa la solicitud, verifica la información ingresada y ejecuta la aprobación. El usuario final consulta el estado de su solicitud y verifica que aparece como "aprobado". Se verifica adicionalmente que la bitácora de auditoría contiene una entrada que refleja fielmente las acciones realizadas.

Pasos de ejecución:

- El usuario final accede al sistema con sus credenciales.

- Navega al módulo de permisos y crea una nueva solicitud completando todos los campos requeridos.

- Envía la solicitud y verifica que el sistema confirma la recepción.

- El responsable funcional accede al sistema con sus credenciales de aprobador.

- Localiza la solicitud en la cola de pendientes.

- Revisa el detalle y ejecuta la aprobación.

- El usuario final recarga o consulta el estado de su solicitud.

- El supervisor TI consulta la bitácora de auditoría para verificar las entradas correspondientes.

Resultado esperado: Solicitud creada → notificación al responsable → aprobación registrada → estado "aprobado" visible para el usuario → entrada en bitácora de auditoría con fecha, hora y usuario actuante.

Evidencia requerida: Captura del formulario completado, captura del estado "aprobado", extracto del log de auditoría.

---

#### PQ-002 — Flujo completo de vacaciones (end-to-end)

Descripción del escenario:

El usuario final crea una solicitud de vacaciones con fechas válidas y saldo de vacaciones suficiente. El sistema registra la solicitud. El responsable funcional revisa la solicitud y ejecuta la aprobación. Se verifica que el saldo de vacaciones del usuario se actualiza correctamente y que el historial refleja la solicitud aprobada con los datos correctos.

Pasos de ejecución:

- El usuario final accede al sistema con sus credenciales.

- Consulta el saldo disponible de vacaciones.

- Navega al módulo de vacaciones y crea una nueva solicitud con fechas válidas dentro del saldo disponible.

- Envía la solicitud y verifica la confirmación del sistema.

- El responsable funcional accede al sistema y localiza la solicitud.

- Revisa el detalle y ejecuta la aprobación.

- El usuario final consulta el saldo actualizado de vacaciones.

- El supervisor TI verifica el historial de solicitudes y el saldo resultante.

Resultado esperado: Solicitud creada → aprobación registrada → saldo de vacaciones actualizado de forma coherente → historial correcto y trazable.

Evidencia requerida: Captura de la solicitud, captura del saldo antes y después de la aprobación, captura del estado "aprobado".

---

#### PQ-003 — Aprobación por responsable autorizado

Descripción del escenario:

El responsable funcional con rol autorizado en FamSPI v1.0.0 accede al sistema y puede visualizar la cola de solicitudes pendientes de aprobación. Ejecuta la aprobación de una solicitud de permiso previamente creada. Se verifica que el estado de la solicitud se actualiza correctamente y que el solicitante puede ver el resultado.

Pasos de ejecución:

- El responsable funcional accede al sistema con credenciales de aprobador.

- Navega a la vista de solicitudes pendientes.

- Verifica que las solicitudes pendientes son visibles y accesibles.

- Selecciona una solicitud de permiso y accede al detalle.

- Ejecuta la aprobación.

- Verifica que el sistema confirma la operación.

- El usuario solicitante accede y consulta el estado de su solicitud.

Resultado esperado: Cola visible con solicitudes pendientes → aprobación ejecutada correctamente → estado de la solicitud actualizado → el solicitante puede ver el resultado de la aprobación.

Evidencia requerida: Captura de la cola de solicitudes, captura del resultado de la aprobación.

---

#### PQ-004 — Rechazo por responsable autorizado

Descripción del escenario:

El responsable funcional rechaza una solicitud de permiso e ingresa un motivo de rechazo. El sistema registra el rechazo con el motivo indicado. Se verifica que el solicitante puede consultar el estado de su solicitud y visualizar el motivo del rechazo.

Pasos de ejecución:

- El responsable funcional accede al sistema con credenciales de aprobador.

- Localiza en la cola una solicitud de permiso pendiente de decisión.

- Selecciona la opción de rechazo e ingresa un motivo descriptivo.

- Confirma el rechazo.

- El usuario solicitante accede al sistema y consulta el estado de su solicitud.

- Se verifica que el estado es "rechazado" y que el motivo es visible y legible.

Resultado esperado: Rechazo registrado con motivo → estado "rechazado" visible para el solicitante → motivo accesible y legible en el detalle de la solicitud.

Evidencia requerida: Captura del formulario de rechazo con el motivo ingresado, captura del estado final "rechazado", captura de la vista del solicitante mostrando el motivo.

---

#### PQ-005 — Consulta posterior de evidencia e historial

Descripción del escenario:

Un usuario final o supervisor TI consulta el historial completo de solicitudes (permisos y vacaciones) y la bitácora de auditoría asociada. Se verifica que las decisiones ejecutadas en los escenarios anteriores han quedado correctamente registradas, que la información es coherente entre el historial de solicitudes y el log de auditoría, y que los datos de fecha, estado y responsable son correctos y trazables.

Pasos de ejecución:

- El usuario o supervisor accede al sistema.

- Navega al historial de solicitudes.

- Verifica que las solicitudes aprobadas y rechazadas en los escenarios anteriores aparecen con los estados correctos.

- Verifica que los datos de fecha, hora y responsable son coherentes.

- El supervisor TI consulta el log de auditoría del sistema.

- Identifica las entradas correspondientes a las acciones ejecutadas en los escenarios PQ-001 a PQ-004.

- Verifica la coherencia entre el historial visible en la interfaz y las entradas del log.

Resultado esperado: Historial completo visible con fechas, estados y responsables → bitácora con entradas que reflejan fielmente las acciones ejecutadas → información coherente y trazable entre historial e interfaz y log.

Evidencia requerida: Captura del historial de solicitudes, extracto del log de auditoría correspondiente a las acciones del escenario.

---

#### PQ-006 — Aceptación funcional formal

Descripción del escenario:

Al completar satisfactoriamente los escenarios PQ-001 a PQ-005, el responsable funcional revisa los resultados de la PQ/UAT y confirma que FamSPI v1.0.0 opera correctamente para el uso previsto dentro del alcance validado. El responsable funcional y la Gerencia General suscriben formalmente la aceptación funcional del sistema.

Pasos de ejecución:

- El supervisor TI presenta el resumen de resultados de los escenarios PQ-001 a PQ-005 al responsable funcional.

- El responsable funcional revisa los resultados y las evidencias recopiladas.

- Si todos los escenarios presentan resultado PASS y no hay desviaciones críticas abiertas, el responsable funcional declara la aceptación funcional.

- El responsable funcional y la Gerencia General suscriben el acta de aceptación funcional.

Resultado esperado: Declaración formal de aceptación funcional firmada por el responsable funcional y la Gerencia General.

Evidencia requerida: Acta de aceptación funcional firmada (sección 10 de este documento).

---

## 8. Criterios de Aceptación PQ/UAT

La PQ/UAT se considera aprobada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

| Criterio | Descripción | Condición |
| --- | --- | --- |
| Escenarios PQ-001 a PQ-005 | Todos los escenarios ejecutados con resultado PASS | Sin desviaciones críticas abiertas al momento del cierre |
| PQ-006 — Aceptación funcional | Firmado por responsable funcional y Gerencia General | Firma física o equivalente válido |
| Desviaciones identificadas | Toda desviación ha sido documentada, evaluada e impacto determinado | Cerradas formalmente o aceptadas con justificación |
| Evidencias | Todas las evidencias requeridas recopiladas y archivadas | Trazables y legibles |

En caso de identificarse desviaciones menores sin impacto en el uso previsto, estas podrán ser aceptadas formalmente con justificación documentada. Las desviaciones mayores deberán ser corregidas y re-ejecutado el escenario afectado antes del cierre de la PQ/UAT.

---

## 9. Trazabilidad PQ → URS

| ID PQ | URS cubiertos | Módulo | Fase también cubierta en OQ |
| --- | --- | --- | --- |
| PQ-001 | URS-001, URS-003, URS-004, URS-007 | Permisos | OQ-007, OQ-010 |
| PQ-002 | URS-002, URS-003, URS-007, URS-012 | Vacaciones | OQ-008, OQ-010 |
| PQ-003 | URS-003, URS-006 | Permisos / Vacaciones | OQ-010 |
| PQ-004 | URS-003, URS-011 | Permisos / Vacaciones | OQ-011 |
| PQ-005 | URS-004, URS-007, URS-008 | Auditoría / Trazabilidad | OQ-013, OQ-014 |
| PQ-006 | Todos los URS cubiertos en PQ | General | — |

---

## 10. Desviaciones PQ/UAT

| ID Desviación | Escenario afectado | Descripción | Impacto | Acción correctiva | Responsable | Fecha cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | Sin registros al momento de emisión | — | — | — | — | — |

Las desviaciones identificadas durante la ejecución deberán registrarse en esta tabla con toda la información requerida. Cada desviación debe ser evaluada en cuanto a su impacto sobre el uso previsto del sistema y resuelta antes del cierre formal de la PQ/UAT, o aceptada formalmente con justificación documentada.

---

## 11. Conclusión PQ/UAT

Estado actual: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

La presente PQ/UAT se encuentra pendiente de ejecución. La fase se iniciará una vez que la IQ y la OQ hayan sido aprobadas formalmente y el personal participante haya completado el entrenamiento requerido.

La PQ/UAT se considerará aprobada cuando:

- Todos los escenarios PQ-001 a PQ-005 hayan sido ejecutados con resultado PASS.

- No existan desviaciones críticas abiertas.

- El acta de aceptación funcional (PQ-006) haya sido suscrita por el responsable funcional y la Gerencia General.

- Todas las evidencias hayan sido recopiladas, archivadas y trazadas.

Una vez aprobada, se aplicará la siguiente declaración de conclusión:

"Con base en la evidencia revisada, FamSPI v1.0.0 se considera apto para el uso previsto dentro del alcance validado, correspondiente a FamSPI como sistema global en su primera línea base, Gobierno y Seguridad como dimensión transversal y Permisos y Vacaciones como módulo funcional activo."

---

## 12. Acta de Aceptación Funcional

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sistema | FamSPI |
| Versión | v1.0.0 |
| Alcance validado | FamSPI global (primera línea base) + Gobierno y Seguridad (dimensión transversal) + Permisos y Vacaciones (módulo funcional activo) |
| Resultado PQ/UAT | Pendiente |
| Fecha de ejecución | Pendiente |
| Fecha de aceptación | Pendiente |
| Participantes | Pendiente |
| Declaración de aceptación | "Declaro que FamSPI v1.0.0 ha sido evaluado en condiciones representativas de uso real y se considera apto para operar dentro del alcance validado establecido en el Plan Maestro de Validación." — Pendiente de firma |
| Firma — Responsable técnico TI | Pendiente |
| Firma — Responsable funcional | Pendiente |
| Firma — Gerencia General | Pendiente |

---

## 13. Firmas PQ/UAT

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable técnico TI (elaboró) | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Responsable funcional (revisó y aceptó) | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Gerencia General (aprobó) | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

---

Documento emitido conforme a GEON/OMCL PA/PH/OMCL (08) 88 R5 Annex 2 y GAMP 5 Ed. 2. Estado al momento de emisión: PENDIENTE DE EJECUCIÓN. Versión del documento: 1.0. Fecha: 2026-05-13.

# Informe Final de Validación y Liberación para Uso

Sistema: FamSPI v1.0.0

Variante de validación: GEON/OMCL Annex 2 — adoptado como buena práctica

Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: 2026-05-13

Estado del documento: EMITIDO — pendiente de cierre de protocolos de prueba

Clasificación: Documento de validación interno — no destinado a presentación regulatoria ante autoridades de medicamentos

---

## 1. Resumen Ejecutivo de la Validación

Este informe constituye el documento de cierre del paquete de validación de FamSPI v1.0.0 conforme a la variante GEON/OMCL Annex 2, adoptada por FamProject como marco de buena práctica para la validación de sistemas computarizados internos. El presente informe consolida el estado de todos los elementos del paquete de validación, declara las condiciones de liberación formal para uso productivo y registra la recomendación técnica basada en la evidencia disponible al momento de su emisión.

FamSPI v1.0.0 es el sistema de gestión de proyectos, permisos, recursos y operaciones corporativas de FamProject. Su primera línea base establece la plataforma tecnológica central sobre la cual se construyen y gestionan todos los procesos internos de la organización. La validación se ha estructurado en tres fases formales: Calificación de Instalación (IQ), Calificación de Operación (OQ) y Calificación de Desempeño / Prueba de Aceptación de Usuario (PQ/UAT), precedidas por la Calificación de Diseño (DQ) en su equivalente funcional de especificación de requisitos.

Al momento de emisión de este informe, los protocolos de prueba IQ, OQ y PQ/UAT han sido diseñados, estructurados y documentados, pero no han sido ejecutados. Por tanto, la validación formal de FamSPI v1.0.0 se encuentra en estado PENDIENTE DE EJECUCIÓN. Este informe no constituye liberación efectiva del sistema; establece el marco, las condiciones y los criterios que deben cumplirse para que dicha liberación sea otorgada.

---

## 2. Alcance Final Cubierto

La validación de FamSPI v1.0.0 cubre tres capas de alcance distintas y complementarias:

Capa 1 — Primera línea base del sistema FamSPI global: Se valida FamSPI v1.0.0 como la primera versión estable y controlada del sistema, estableciendo la infraestructura tecnológica, la arquitectura de datos, los mecanismos de autenticación, la lógica de negocio central y la interfaz de usuario como conjunto funcional integrado. Esta capa garantiza que el sistema en su totalidad cumple los requisitos de instalación, operación y desempeño definidos en el URS.

Capa 2 — Gobierno y Seguridad como dimensión transversal: El módulo de gobierno, gestión de permisos de acceso y control de roles se valida como dimensión transversal que afecta a todos los módulos funcionales del sistema. La correcta configuración y operación de esta capa es condición necesaria para que cualquier otro módulo pueda considerarse validado en su contexto de uso real.

Capa 3 — Permisos y Vacaciones como módulo funcional activo: El módulo de gestión de permisos laborales y vacaciones se valida como el primer módulo funcional de negocio activo en producción, representando el flujo completo de solicitud, aprobación, rechazo y registro de ausencias del personal.

Frase obligatoria de alcance: La validación de FamSPI v1.0.0 cubre el sistema en su primera línea base estable, incluyendo la capa de gobierno y seguridad como dimensión transversal de control, y el módulo de Permisos y Vacaciones como primer módulo funcional de negocio en producción, constituyendo el punto de partida del ciclo de vida validado del sistema bajo el marco GEON/OMCL Annex 2 adoptado como buena práctica por FamProject.

---

## 3. Resumen de Requisitos de Usuario (URS)

El documento URS de FamSPI v1.0.0 define los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe satisfacer para ser considerado apto para uso. La siguiente tabla resume el estado de cobertura de requisitos al momento de emisión de este informe.

| Concepto | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- |
| Total de requisitos URS definidos | 52 | Requisitos documentados en el URS formal de FamSPI v1.0.0 |
| Requisitos cubiertos en diseño (DQ/FRS) | 52 | Todos los requisitos tienen trazabilidad en el documento de diseño y en la RTM |
| Requisitos verificados mediante IQ | 0 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN — protocolo IQ diseñado, no ejecutado |
| Requisitos verificados mediante OQ | 0 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN — 16 casos de prueba diseñados, no ejecutados |
| Requisitos verificados mediante PQ/UAT | 0 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN — 6 escenarios diseñados, no ejecutados |
| Requisitos con verificación completa | 0 | Ninguno verificado hasta ejecución de protocolos |
| Requisitos con desviaciones abiertas | 0 | Sin desviaciones registradas al momento de emisión |

La trazabilidad completa entre requisitos URS, casos de diseño y casos de prueba está documentada en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM) — documento 03 del paquete de validación GEON.

---

## 4. Resultado IQ — Calificación de Instalación

Estado: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

La Calificación de Instalación (IQ) verifica que el sistema FamSPI v1.0.0 ha sido instalado conforme a sus especificaciones técnicas y que el entorno de ejecución cumple los requisitos necesarios para la operación controlada del sistema.

El protocolo IQ cubre los siguientes aspectos:

- Verificación de la versión del sistema instalada en el entorno de producción (FamSPI v1.0.0).

- Confirmación de la configuración del servidor backend (Node.js, Express, versiones de dependencias principales).

- Verificación del motor de base de datos (PostgreSQL) y de la configuración de conexión segura.

- Comprobación de la disponibilidad y correcta configuración del entorno frontend (React, rutas, build de producción).

- Verificación de la configuración de variables de entorno críticas (credenciales, claves de sesión, endpoints de servicios externos).

- Confirmación de la integración con servicios de terceros activos (Google Sheets API, Google Cloud Run, notificaciones).

- Verificación de la configuración de copias de seguridad y procedimientos de recuperación básicos.

- Documentación del entorno de instalación como línea base formal de la versión v1.0.0.

El protocolo IQ no ha sido ejecutado. Su ejecución es condición necesaria para proceder a la OQ y posteriormente a la PQ/UAT. La aprobación de la IQ constituye evidencia objetiva de que el sistema está correctamente instalado y listo para verificación funcional.

---

## 5. Resultado OQ — Calificación de Operación

Estado: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

La Calificación de Operación (OQ) verifica que el sistema FamSPI v1.0.0 opera conforme a sus especificaciones funcionales bajo condiciones controladas. Los casos de prueba OQ evalúan el comportamiento del sistema ante entradas válidas, entradas inválidas y condiciones de frontera, verificando que el sistema responde de manera correcta y consistente.

El protocolo OQ comprende 16 casos de prueba que cubren las siguientes áreas funcionales:

- Autenticación y control de acceso por roles (casos OQ-001 a OQ-004): inicio de sesión válido, credenciales incorrectas, bloqueo por intentos fallidos, restricción de acceso por rol.

- Gestión de permisos laborales — flujo de solicitud y aprobación (casos OQ-005 a OQ-008): creación de solicitud, aprobación por supervisor, rechazo con motivo, visualización de estado.

- Gestión de vacaciones — cálculo y registro (casos OQ-009 a OQ-011): solicitud de vacaciones, cálculo de días disponibles, registro de período aprobado.

- Gobierno del sistema — administración de roles y permisos (casos OQ-012 a OQ-014): creación de rol, asignación de permisos, propagación de restricciones.

- Integridad de datos y trazabilidad de auditoría (casos OQ-015 a OQ-016): registro de eventos de auditoría, integridad de datos tras operaciones críticas.

Cada caso de prueba incluye: identificador, objetivo, precondiciones, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado real (a completar durante ejecución), estado (Aprobado / Fallido / Bloqueado) y referencia al requisito URS correspondiente.

---

## 6. Resultado PQ/UAT — Calificación de Desempeño / Prueba de Aceptación de Usuario

Estado: PENDIENTE DE EJECUCIÓN

La Calificación de Desempeño / Prueba de Aceptación de Usuario (PQ/UAT) verifica que el sistema FamSPI v1.0.0 opera de manera satisfactoria en condiciones de uso real, ejecutado por usuarios representativos de los roles operacionales definidos. Esta fase confirma que el sistema cumple los requisitos de negocio tal como fueron definidos en el URS y que los usuarios pueden operar el sistema de manera efectiva y consistente.

El protocolo PQ/UAT comprende 6 escenarios de aceptación que cubren:

- Escenario UAT-001 — Ciclo completo de solicitud de permiso: Un empleado crea una solicitud de permiso laboral, el supervisor la revisa y aprueba, y el sistema registra el resultado con trazabilidad completa.

- Escenario UAT-002 — Ciclo de rechazo con notificación: Un supervisor rechaza una solicitud de permiso con motivo registrado y el sistema notifica al solicitante.

- Escenario UAT-003 — Gestión de vacaciones por el responsable de RRHH: El responsable de recursos humanos registra y consulta períodos de vacaciones de múltiples empleados de manera simultánea.

- Escenario UAT-004 — Control de acceso diferenciado por rol: Usuarios con distintos roles intentan acceder a funcionalidades restringidas, verificando que el sistema aplica correctamente las restricciones de acceso.

- Escenario UAT-005 — Administración de usuarios y roles por el administrador del sistema: El administrador del sistema crea un nuevo usuario, le asigna un rol y verifica que el acceso se aplica correctamente.

- Escenario UAT-006 — Consulta de historial y trazabilidad: Un usuario con permisos de auditoría consulta el historial de solicitudes y eventos de auditoría del sistema.

Cada escenario incluye: identificador, objetivo de negocio, usuario representativo ejecutor, pasos del escenario, criterio de aceptación, resultado observado (a completar) y declaración de aceptación del usuario.

---

## 7. Desviaciones y Hallazgos

La siguiente tabla registra las desviaciones y hallazgos identificados durante el proceso de validación. Al momento de emisión de este informe, no se han ejecutado los protocolos de prueba, por lo que no se han identificado desviaciones derivadas de la ejecución.

| ID | Fase | Descripción | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | Sin desviaciones registradas al momento de emisión del informe | — | — |

Una vez ejecutados los protocolos IQ, OQ y PQ/UAT, cualquier desviación identificada deberá registrarse en esta tabla con su clasificación (Crítica / Mayor / Menor / Observación), la acción correctiva asociada y el estado de cierre. Este informe deberá actualizarse con la versión final de la tabla de desviaciones antes de otorgar la liberación formal.

---

## 8. Acciones Correctivas

La siguiente tabla se completará durante y después de la ejecución de los protocolos de prueba, registrando las acciones correctivas asociadas a cada desviación identificada.

| ID Desviación | Descripción de la Acción Correctiva | Responsable | Fecha Límite | Estado | Evidencia de Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Tabla a completar tras ejecución de protocolos | — | — | — | — |

Toda acción correctiva clasificada como respuesta a una desviación Crítica o Mayor debe ser cerrada y verificada antes de otorgar la liberación formal del sistema. Las acciones correctivas asociadas a desviaciones Menores u Observaciones pueden cerrarse durante el período inicial de operación supervisada, siempre que no comprometan la integridad, seguridad o trazabilidad del sistema.

---

## 9. Riesgos Residuales

La evaluación de riesgos de FamSPI v1.0.0, documentada en el documento 02 del paquete de validación GEON (Análisis de Riesgo y Plan de Validación), identificó los riesgos inherentes al sistema y definió los controles de mitigación correspondientes. Tras la aplicación de controles de diseño, configuración y proceso, el perfil de riesgo residual del sistema es el siguiente:

- Perfil general de riesgo residual: BAJO. Los riesgos de mayor impacto potencial (pérdida de datos, acceso no autorizado, corrupción de registros de auditoría) han sido mitigados mediante controles de diseño específicos, incluyendo control de roles granular, registro de auditoría inmutable, copias de seguridad programadas y validación de entradas en frontend y backend.

- Riesgos residuales aceptados con monitoreo activo:

- Dependencia de disponibilidad de servicios externos (Google Cloud Run, Google Sheets API): mitigado mediante manejo de errores y notificaciones de fallo, riesgo residual bajo.

- Gestión de sesiones y tokens de autenticación: mitigado mediante expiración configurable de sesiones y renovación controlada de tokens, riesgo residual bajo.

- Integridad de datos en operaciones concurrentes: mitigado mediante transacciones de base de datos y manejo de conflictos en capa de servicio, riesgo residual bajo.

- Formación insuficiente de usuarios finales: mitigado mediante guías de usuario y período de operación supervisada, riesgo residual bajo condicionado a ejecutar plan de capacitación.

- Riesgos que se confirmarán tras ejecución de protocolos: Cualquier riesgo no anticipado identificado durante la ejecución de IQ, OQ o PQ/UAT será documentado, clasificado y gestionado mediante el proceso de control de cambios y desviaciones antes de la liberación formal.

---

## 10. Evidencias Revisadas

Para la emisión de la liberación formal de FamSPI v1.0.0, deberán estar disponibles y revisadas las siguientes categorías de evidencia objetiva:

- Documento URS firmado con todos los requisitos definidos y aprobados.

- Documento de Diseño Funcional / FRS con trazabilidad completa a URS.

- Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM) actualizada con referencias a casos de prueba.

- Análisis de Riesgo y Plan de Validación aprobado.

- Protocolo IQ ejecutado con registro de resultados por ítem verificado.

- Protocolo OQ ejecutado con registro de resultados de los 16 casos de prueba (resultado real, estado y firma del ejecutor).

- Protocolo PQ/UAT ejecutado con registro de resultados de los 6 escenarios y declaraciones de aceptación firmadas por usuarios representativos.

- Registro de desviaciones completo con estado de cierre o aceptación formal de cada desviación identificada.

- Registro de acciones correctivas con evidencia de implementación y verificación.

- Capturas de pantalla o registros de log que sustenten los resultados de prueba declarados.

- Declaraciones de capacitación de usuarios, cuando aplique.

- Aprobaciones formales de liberación por parte de los roles responsables (técnico, funcional y Gerencia General).

---

## 11. Conclusión

El proceso de validación de FamSPI v1.0.0 bajo el marco GEON/OMCL Annex 2, adoptado como buena práctica por FamProject, ha completado la fase de planificación y diseño de protocolos. El paquete de validación incluye la especificación de requisitos (URS), el análisis de riesgo y plan de validación, los informes de diseño técnico y funcional, la matriz de trazabilidad de requisitos, y los protocolos de prueba IQ, OQ y PQ/UAT completamente diseñados.

El resultado final de validación de FamSPI v1.0.0 queda sujeto a la ejecución y aprobación de IQ, OQ y PQ/UAT, al cierre o aceptación formal de desviaciones y a la disponibilidad de evidencia objetiva suficiente.

No se emite declaración de conformidad, aprobación ni liberación efectiva del sistema en este momento. Este informe establece el marco de referencia, las condiciones de liberación y la estructura de gobernanza que deberán cumplirse para que FamSPI v1.0.0 sea declarado formalmente liberado para uso productivo.

---

## 12. Condiciones de Liberación

FamSPI v1.0.0 podrá ser declarado formalmente liberado para uso productivo únicamente cuando se cumplan de manera simultánea todas las condiciones siguientes:

- Todos los requisitos URS definidos tienen trazabilidad verificada en diseño, casos de prueba y evidencia de ejecución.

- El protocolo IQ ha sido ejecutado en su totalidad y aprobado sin desviaciones críticas abiertas.

- El protocolo OQ ha sido ejecutado en su totalidad, todos los 16 casos de prueba tienen resultado registrado, y el porcentaje de aprobación cumple el umbral definido en el plan de validación.

- El protocolo PQ/UAT ha sido ejecutado en su totalidad, los 6 escenarios han sido aceptados por los usuarios representativos designados y las declaraciones de aceptación han sido firmadas.

- No existen desviaciones clasificadas como Críticas con estado Abierto al momento de la liberación.

- Toda desviación clasificada como Mayor ha sido cerrada con acción correctiva verificada o ha sido formalmente aceptada con justificación documentada.

- Existe evidencia objetiva suficiente (capturas, logs, registros firmados) que sustenta los resultados declarados en los protocolos de prueba.

- El Responsable Técnico del proyecto ha revisado el paquete completo de evidencia y ha emitido su aprobación técnica documentada.

- El Responsable Funcional (usuario líder o representante de negocio) ha revisado los resultados de PQ/UAT y ha emitido su aprobación funcional documentada.

- La Gerencia General ha revisado el informe final de validación y ha emitido su aprobación de liberación documentada.

---

## 13. Recomendación de Liberación

Estado actual de la recomendación: PENDIENTE

No es posible emitir una recomendación positiva de liberación en este momento, dado que los protocolos de prueba IQ, OQ y PQ/UAT no han sido ejecutados y no existe evidencia objetiva de los resultados del sistema bajo condiciones de prueba controladas.

La recomendación de liberación quedará condicionada a la ejecución completa de los protocolos de prueba, al cierre o aceptación formal de todas las desviaciones identificadas durante la ejecución, y a la disponibilidad y revisión de evidencia objetiva suficiente por parte de los responsables técnico, funcional y de Gerencia General.

Una vez ejecutados los protocolos y completada la revisión de evidencia, el Responsable de Validación emitirá la recomendación definitiva (positiva, condicional o negativa) y actualizará este informe con la sección de Acta de Liberación Formal completada.

---

## 14. Acta de Liberación Formal

El acta de liberación formal de FamSPI v1.0.0 se emitirá en este documento una vez que todas las condiciones de liberación establecidas en la Sección 12 hayan sido satisfechas. Al momento de la emisión de este informe, todos los campos del acta se encuentran en estado Pendiente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sistema | FamSPI |
| Versión liberada | v1.0.0 |
| Fecha de liberación formal | Pendiente |
| Entorno de liberación | Pendiente de confirmación en IQ |
| Marco de validación aplicado | GEON/OMCL Annex 2 — adoptado como buena práctica |
| Resultado IQ | Pendiente de ejecución |
| Resultado OQ | Pendiente de ejecución |
| Resultado PQ/UAT | Pendiente de ejecución |
| Desviaciones críticas abiertas | Pendiente de ejecución de protocolos |
| Desviaciones mayores abiertas | Pendiente de ejecución de protocolos |
| Evidencia objetiva disponible | Pendiente de ejecución de protocolos |
| Declaración de uso dentro del alcance | El sistema FamSPI v1.0.0 se libera para uso dentro del alcance definido en el URS y en el presente informe. Cualquier uso fuera de dicho alcance requiere una nueva evaluación de validación. — Pendiente de firma |
| Aprobación técnica (Responsable de TI / Validación) | Pendiente — firma y fecha a registrar tras ejecución |
| Aprobación funcional (Responsable de negocio / usuario líder) | Pendiente — firma y fecha a registrar tras ejecución |
| Aprobación Gerencia General | Pendiente — firma y fecha a registrar tras ejecución |
| Número de versión del informe final aprobado | Pendiente — a asignar en versión final |
| Notas adicionales | — |

---

## 15. Declaración de Sistema en Evolución Controlada

FamSPI no se considera un sistema estático, sino un sistema computarizado en evolución controlada, validado por versión, alcance, riesgo, evidencia objetiva y control de cambios.

Cada nueva versión, módulo o cambio significativo en la infraestructura de FamSPI deberá ser evaluado mediante el proceso de control de cambios definido en el documento 08 del paquete de validación GEON (Archivo, Retención y Control Posterior), determinando el nivel de revalidación proporcional requerido. La liberación de versiones posteriores no invalida la validación de la versión v1.0.0, sino que extiende el ciclo de vida validado del sistema de manera controlada y trazable.

---

Documento emitido conforme al marco GEON/OMCL Annex 2 adoptado como buena práctica interna. FamProject no es un OMCL ni declara cumplimiento de GMP o ISO/IEC 17025. Este documento es de uso interno y no está destinado a presentación ante autoridades regulatorias de medicamentos.

Versión 1.0 — Emitido: 2026-05-13 — Estado: Pendiente de ejecución de protocolos

# Archivo, Retención y Control Posterior

Sistema: FamSPI v1.0.0

Variante de validación: GEON/OMCL Annex 2 — adoptado como buena práctica

Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: 2026-05-13

Estado del documento: VIGENTE

Clasificación: Documento de gestión del ciclo de vida — uso interno

---

## 1. Propósito

Este documento establece los criterios, responsabilidades y procedimientos para el archivo, la retención documental, el control posterior de cambios y el mantenimiento del estado validado de FamSPI a lo largo de su ciclo de vida. Su objetivo es garantizar que la documentación de validación generada para FamSPI v1.0.0 permanezca accesible, íntegra y trazable durante todo el período de uso activo del sistema y durante el período adicional de retención post-retiro, y que cualquier cambio posterior al sistema sea evaluado, documentado y gestionado de manera que no comprometa el estado validado establecido.

Este documento aplica a todas las versiones de FamSPI a partir de la v1.0.0 y a todos los módulos cubiertos por el alcance de validación definido en el paquete GEON. Complementa el Informe Final de Validación y Liberación para Uso (documento 07) y establece el vínculo entre el estado validado actual y los ciclos de revalidación futuros.

---

## 2. Archivo de la Documentación

El paquete de validación de FamSPI v1.0.0 comprende los siguientes documentos, que deben ser archivados en su versión final aprobada:

| N.° | Documento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01 | URS — Especificación de Requisitos de Usuario | Define todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema |
| 02 | Análisis de Riesgo y Plan de Validación | Evaluación de riesgos y estrategia general de validación |
| 03 | RTM — Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Trazabilidad entre URS, diseño y casos de prueba |
| 04 | Informe de Diseño Técnico (DQ) | Arquitectura, stack tecnológico y configuración del sistema |
| 05 | Informe de Diseño Funcional (FRS equivalente) | Especificación funcional detallada de módulos |
| 06 | Protocolos de prueba IQ, OQ y PQ/UAT | Casos de prueba diseñados con resultados a completar |
| 07 | Informe Final de Validación y Liberación para Uso | Consolidación del paquete y acta de liberación |
| 08 | Archivo, Retención y Control Posterior (este documento) | Gestión del ciclo de vida post-validación |
| 09 | Análisis Comparativo WHO vs. GEON (referencia interna) | Documento de soporte de decisión, no parte del paquete principal |

Formato de archivo: Los documentos se archivan en formato DOCX generado desde las fuentes Markdown del repositorio, utilizando el script de generación automatizada del paquete de validación. Las fuentes Markdown originales se conservan en el repositorio Git del proyecto como evidencia de origen y trazabilidad de versiones.

Ubicación de archivo: El paquete documental se archiva en las siguientes ubicaciones complementarias:

- Repositorio Git del proyecto (FamSPI): carpeta /docs/validation/general_GEON/ para fuentes Markdown; carpeta /docs/validation/FORMATO_UNICO/ para versiones DOCX generadas.

- Almacenamiento en la nube corporativo de FamProject: carpeta designada de validación, con control de acceso restringido al personal autorizado.

- Respaldo físico o en medio externo: copia del paquete DOCX completo en medio de almacenamiento externo, etiquetado con versión del sistema, fecha de emisión y responsable de custodia.

---

## 3. Retención Documental

La siguiente tabla define los períodos mínimos de retención para cada tipo de documento del paquete de validación de FamSPI. El período de retención se cuenta desde la fecha de retiro formal del sistema de producción, salvo indicación contraria.

| Tipo de documento | Período de retención | Responsable de custodia | Ubicación principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Paquete de validación GEON (archivos DOCX) | Mientras el sistema esté en uso + 5 años adicionales tras retiro | Responsable de TI / Área de Calidad | Repositorio Git + almacenamiento en la nube corporativo |
| Evidencias de ejecución de pruebas (capturas de pantalla, logs, registros de resultado) | Mientras el sistema esté en uso + 3 años adicionales tras retiro | Responsable de TI | Almacenamiento en la nube corporativo (carpeta de evidencias) |
| Protocolos de prueba firmados (IQ, OQ, PQ/UAT con resultados y firmas) | Mientras el sistema esté en uso + 5 años adicionales tras retiro | Responsable de TI / Área de Calidad | Almacenamiento en la nube corporativo + copia en medio físico |
| Informe Final de Validación y Liberación para Uso (firmado) | Mientras el sistema esté en uso + 5 años adicionales tras retiro | Responsable de TI / Gerencia General | Almacenamiento en la nube corporativo + copia en medio físico |
| Registros de control de cambios post-validación | Mientras el sistema esté en uso + 5 años adicionales tras retiro | Responsable de TI | Repositorio Git (historial de commits + documentos de cambio) |
| Declaraciones de aceptación de usuarios (PQ/UAT firmadas) | Mientras el sistema esté en uso + 5 años adicionales tras retiro | Responsable de TI / Área de Calidad | Almacenamiento en la nube corporativo |
| Análisis comparativo WHO vs. GEON (referencia interna) | Mientras el sistema esté en uso | Responsable de TI | Repositorio Git |

---

## 4. Responsable de Custodia

La custodia del paquete de validación de FamSPI v1.0.0 y de todos los documentos relacionados con el ciclo de vida validado del sistema recae sobre el Responsable de Tecnología de la Información (Jefe / Coordinador de TI) de FamProject, en coordinación con el Responsable de Calidad o la función equivalente dentro de la organización.

El Responsable de Custodia tiene las siguientes responsabilidades específicas:

- Garantizar la disponibilidad, integridad y accesibilidad de la documentación durante todo el período de retención.

- Controlar el acceso a la documentación, permitiendo la consulta a personal autorizado y protegiendo los documentos de modificaciones no autorizadas.

- Actualizar el repositorio de documentación tras cada cambio validado del sistema, incorporando los nuevos documentos de revalidación al paquete histórico.

- Notificar a la Gerencia General cuando un documento del paquete de validación requiera actualización como consecuencia de un cambio significativo en el sistema.

- Gestionar el proceso de archivo final y eliminación controlada de la documentación al vencimiento del período de retención aplicable.

---

## 5. Conservación Mientras la Aplicación Esté en Uso

Durante todo el período en que FamSPI se encuentre en uso productivo activo, sin importar la versión que esté operando en ese momento, la documentación de validación debe mantenerse en las siguientes condiciones:

- Accesibilidad: Los documentos deben estar disponibles para consulta en un plazo máximo de 24 horas hábiles ante cualquier solicitud interna o de auditoría.

- Integridad: Los documentos archivados no deben ser modificados. Cualquier actualización genera una nueva versión con identificador diferente; la versión anterior se conserva como parte del historial.

- Legibilidad: Los formatos de archivo utilizados deben garantizar la legibilidad de los documentos durante todo el período de retención. Si un formato tecnológico queda obsoleto, los documentos deben ser migrados a un formato actual sin alteración del contenido.

- Trazabilidad: Cada versión del paquete de validación debe estar vinculada de manera inequívoca a la versión de FamSPI que valida, incluyendo la identificación de la versión en el nombre del archivo, en el encabezado del documento y en el registro de versiones del repositorio.

- Control de acceso: El acceso de escritura a los documentos de validación debe estar restringido al Responsable de Custodia y al personal expresamente autorizado. El acceso de lectura puede extenderse al personal de dirección, calidad y auditoría interna.

---

## 6. Período Adicional Post-Retiro

Cuando FamSPI sea formalmente retirado de producción y reemplazado por un sistema sucesor o dado de baja definitiva, se iniciará el período de retención adicional post-retiro definido en la Sección 3. Durante este período:

- La documentación de validación continuará siendo custodiada por el Responsable de TI o por el área que asuma dicha función en la estructura organizacional vigente al momento del retiro.

- Los documentos se conservarán en formato de solo lectura, sin posibilidad de modificación.

- El período de retención adicional se contará desde la fecha de baja formal del sistema en el registro de sistemas de FamProject, no desde la fecha del último uso del sistema.

- Al vencimiento del período adicional de retención, los documentos podrán ser eliminados de manera controlada, previa autorización de la Gerencia General, dejando constancia del acto de eliminación en el registro histórico de la organización.

---

## 7. Control Posterior de Cambios

Todo cambio en FamSPI posterior a la liberación formal de la versión v1.0.0 debe ser evaluado mediante el proceso de control de cambios antes de ser implementado en el entorno de producción. El proceso de control de cambios incluye las siguientes etapas:

- Identificación y registro del cambio: El cambio propuesto se documenta con descripción, justificación, alcance estimado e impacto potencial en el estado validado.

- Evaluación de impacto: El Responsable de TI evalúa el impacto del cambio en los módulos validados, los requisitos URS cubiertos y los controles de seguridad e integridad del sistema.

- Determinación del nivel de revalidación: Conforme a la tabla de tipos de cambio y nivel de revalidación requerido (ver a continuación), se determina qué protocolos deben ser ejecutados nuevamente.

- Ejecución de la revalidación proporcional: Se ejecutan los protocolos de prueba correspondientes, se registran los resultados y se actualiza la documentación de validación.

- Aprobación del cambio: El cambio es aprobado por el Responsable Técnico y, si aplica, por el Responsable Funcional y la Gerencia General.

- Actualización del paquete de validación: Se incorporan los nuevos documentos de revalidación al paquete histórico y se actualiza la tabla de trazabilidad de versiones.

- Implementación en producción: El cambio se despliega en producción únicamente tras la aprobación formal del proceso de revalidación.

### Tabla de Tipos de Cambio y Nivel de Revalidación Requerido

| Tipo de cambio | Descripción | Nivel de revalidación requerido |
| --- | --- | --- |
| Corrección de bug menor | Corrección de un error que no altera la lógica de negocio ni la interfaz de usuario de manera significativa, y cuyo impacto está aislado a una funcionalidad específica ya validada | Revisión OQ parcial: re-ejecución de los casos de prueba OQ directamente afectados por la corrección, más verificación de regresión básica en funcionalidades adyacentes |
| Nueva funcionalidad | Adición de un nuevo módulo, función o flujo de trabajo no cubierto por el alcance del URS v1.0.0, independientemente de si reutiliza infraestructura existente | Nueva ronda completa IQ + OQ + PQ/UAT para el módulo nuevo, con generación de URS suplementario, RTM actualizada y protocolos de prueba específicos |
| Cambio de infraestructura | Modificación del entorno de ejecución, incluyendo cambio de servidor, proveedor de nube, sistema operativo, motor de base de datos o configuración de red significativa | Nueva IQ completa del entorno modificado + OQ de regresión sobre los módulos críticos para verificar que el comportamiento funcional no ha sido afectado por el cambio de infraestructura |
| Actualización de dependencias mayores | Actualización de versiones mayores de librerías, frameworks o servicios de terceros integrados (por ejemplo: actualización de Node.js de versión principal, actualización de React de versión principal, cambio de versión mayor de Google APIs) | Evaluación de riesgo documentada del impacto de la actualización + OQ selectivo sobre los módulos y funcionalidades que utilizan las dependencias actualizadas |
| Cambio de versión mayor del sistema | Liberación de una nueva versión mayor de FamSPI (v2.0.0 o superior) que implica cambios arquitectónicos, rediseño de módulos existentes o reescritura de componentes críticos | Revalidación completa proporcional al alcance del cambio: nuevo paquete de validación con URS actualizado, análisis de riesgo revisado, DQ actualizado, y ejecución completa de IQ + OQ + PQ/UAT para los módulos afectados o reescritos |
| Modificación de configuración de seguridad | Cambio en la configuración de autenticación, gestión de sesiones, permisos de roles o cualquier control de acceso que afecte la capa de gobierno del sistema | Revisión OQ de los casos de prueba relacionados con control de acceso y roles + verificación de impacto en PQ/UAT si el cambio afecta flujos de usuario |
| Corrección de vulnerabilidad de seguridad | Aplicación de un parche de seguridad o corrección de una vulnerabilidad identificada, independientemente de la magnitud del cambio de código | Evaluación de riesgo específica + OQ de regresión sobre los módulos afectados + confirmación de que los controles de seguridad establecidos en la validación original siguen operativos |

---

## 8. Revalidación Proporcional

El principio rector del control posterior de cambios en FamSPI es la proporcionalidad: no todo cambio requiere una revalidación completa del sistema, y no toda revalidación parcial es suficiente para cambios de alto impacto.

La proporcionalidad en la revalidación se determina considerando los siguientes factores:

- Alcance del cambio: ¿Cuántos módulos o funcionalidades se ven afectados directa o indirectamente por el cambio?

- Riesgo del cambio: ¿El cambio afecta funcionalidades críticas para la integridad de datos, la seguridad del sistema o la trazabilidad de auditoría?

- Reversibilidad: ¿El cambio puede revertirse fácilmente si se detecta un problema tras la implementación?

- Evidencia preexistente: ¿Existe evidencia objetiva de ejecución previa de los protocolos afectados que pueda ser referenciada como base de comparación?

La determinación del nivel de revalidación es responsabilidad del Responsable de TI, con apoyo del equipo de desarrollo, y debe quedar documentada en el registro de control de cambios antes de proceder a la ejecución. Cuando la determinación sea dudosa, se aplicará el principio de precaución: se optará por el nivel de revalidación más exigente entre las opciones aplicables.

---

## 9. Mantenimiento del Estado Validado

El estado validado de FamSPI se considera vigente mientras se cumplan las siguientes condiciones:

- El sistema opera en el entorno de instalación verificado durante la IQ, sin cambios de infraestructura no evaluados.

- No se han introducido cambios en el código, la configuración o las dependencias sin pasar por el proceso de control de cambios.

- La documentación de validación está actualizada y refleja el estado real del sistema en producción.

- No existen desviaciones críticas o mayores abiertas sin acción correctiva documentada.

Revisión anual del estado validado: Con independencia de si se han producido cambios, el Responsable de TI realizará una revisión anual del estado validado del sistema, verificando que el entorno de producción coincide con el entorno documentado en la IQ, que no se han introducido cambios no registrados, y que la documentación de validación está completa y accesible. El resultado de esta revisión quedará registrado en un acta de revisión anual firmada por el Responsable de TI y la Gerencia General.

Criterios que invalidan el estado validado:

- Detección de un cambio en el sistema no documentado ni evaluado mediante el proceso de control de cambios.

- Identificación de una desviación crítica que comprometa la integridad, seguridad o trazabilidad del sistema.

- Pérdida o corrupción de la documentación de validación sin posibilidad de recuperación.

- Cambio de entorno de producción no evaluado mediante una nueva IQ.

Cuando el estado validado sea invalidado, el Responsable de TI deberá notificar a la Gerencia General de manera inmediata e iniciar el proceso de revalidación proporcional correspondiente antes de continuar operando el sistema en producción.

---

## 10. Archivo Histórico

Las versiones anteriores del paquete de validación de FamSPI se conservan en el archivo histórico del proyecto, garantizando la trazabilidad completa del ciclo de vida validado del sistema desde su primera línea base.

Estructura del archivo histórico:

- El repositorio Git del proyecto conserva el historial completo de cambios en los documentos de validación, permitiendo la recuperación de cualquier versión anterior de cualquier documento.

- Los paquetes DOCX generados para cada versión validada se conservan en el almacenamiento en la nube corporativo, organizados por versión del sistema y fecha de emisión.

- Los protocolos de prueba ejecutados, con sus resultados y firmas, se conservan en formato impreso o digitalizado de manera separada de las fuentes Markdown, dado que constituyen evidencia objetiva primaria.

Inmutabilidad de la evidencia: Las evidencias de ejecución de pruebas (capturas de pantalla, logs, declaraciones firmadas) se tratan como documentos inmutables. No pueden ser modificadas después de su emisión. Cualquier corrección o aclaración se documenta como un addendum separado, con referencia al documento original, fecha y responsable de la aclaración.

---

## 11. Trazabilidad de Versiones

La siguiente tabla registra el historial de versiones validadas de FamSPI y el estado de su paquete de validación asociado. Esta tabla se actualizará con cada nueva versión validada del sistema.

| Versión FamSPI | Paquete de validación | Fecha de emisión | Estado de validación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | Paquete GEON v1.0 — 8 documentos | 2026-05-13 | PENDIENTE DE EJECUCIÓN — protocolos diseñados, no ejecutados | Primera línea base. Módulos cubiertos: Gobierno y Seguridad (transversal), Permisos y Vacaciones |
| v1.x.x (futuras) | A generar conforme a control de cambios | A determinar | — | Revalidación proporcional según tipo de cambio |
| v2.0.0 (futura) | Nuevo paquete completo o extendido | A determinar | — | Revalidación completa proporcional al alcance del cambio de versión mayor |

---

## 12. Retiro y Archivo Final

Cuando FamSPI sea formalmente retirado de producción, ya sea por reemplazo por un sistema sucesor, por baja definitiva o por cambio de plataforma tecnológica, se ejecutará el siguiente procedimiento de archivo final:

- Declaración formal de retiro: La Gerencia General emitirá una declaración formal de retiro del sistema, con fecha efectiva de baja y motivo del retiro.

- Congelamiento del paquete de validación: El paquete de validación en su estado final se congela como documento histórico. No se realizarán modificaciones posteriores.

- Generación del acta de archivo final: El Responsable de TI generará un acta de archivo final que incluye: la versión final del sistema retirada, la fecha de retiro, el inventario completo de la documentación archivada, la ubicación de archivo y el período de retención adicional aplicable.

- Transferencia de custodia: Si el Responsable de TI que gestionó el sistema durante su vida útil ya no está en la organización al momento del retiro, la custodia se transfiere formalmente al sucesor en el cargo o a la función que designe la Gerencia General.

- Inicio del período de retención adicional: El período de retención adicional post-retiro comienza en la fecha de la declaración formal de retiro, conforme a los plazos establecidos en la Sección 3.

- Eliminación controlada al vencimiento: Al vencimiento de todos los períodos de retención aplicables, el Responsable de Custodia ejecuta la eliminación controlada de la documentación, previa autorización de la Gerencia General, dejando constancia del acto en el registro histórico de la organización.

---

## 13. Firmas de Aceptación del Procedimiento

El presente documento establece el marco de archivo, retención y control posterior de cambios para FamSPI v1.0.0. Su aceptación formal por parte de los responsables indicados confirma el compromiso de la organización con el mantenimiento del estado validado del sistema y con la gestión controlada de su ciclo de vida documental.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de Tecnología de la Información (Custodia y Control de Cambios) | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Responsable de Calidad / Función equivalente (Supervisión documental) | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Gerencia General (Autorización y aprobación) | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

---

Documento emitido conforme al marco GEON/OMCL Annex 2 adoptado como buena práctica interna. FamProject no es un OMCL ni declara cumplimiento de GMP o ISO/IEC 17025. Este documento es de uso interno y no está destinado a presentación ante autoridades regulatorias de medicamentos.

Versión 1.0 — Emitido: 2026-05-13 — Estado: Vigente

# SECCIÓN DE ANEXOS

Los siguientes anexos forman parte integral del paquete de validación y deben ser considerados documentos controlados. Su contenido constituye la evidencia objetiva de soporte a las conclusiones expresadas en el cuerpo principal.

| Anexo | Título | Estado |
| --- | --- | --- |
| Anexo C | Evaluación de Riesgos / FMEA | Incluido |
| Anexo E | Registros de Ejecución y Evidencia | Incluido |
| Anexo F | Registro de Desviaciones | Incluido |
| Anexo G | Registros de Entrenamiento | Incluido |
| Anexo H | Matriz de Trazabilidad (RTM) | Incluido |

# ANEXO C: Evaluación de Riesgos / FMEA

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia | VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0-ANEXO-C |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Área / Paquete | FamSPI v1.0.0 - Validación de Sistema Computarizado Complejo |

## Tabla de Evaluación de Riesgos (FMEA)

| ID Riesgo | Módulo | Modo de Falla | Efecto | Severidad (1-5) | Probabilidad (1-5) | Detectabilidad (1-5) | RPN | Mitigación | Riesgo Residual | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | General | Pérdida de conectividad | Interrupción del servicio | 4 | 2 | 2 | 16 | Alta disponibilidad, monitoreo | Bajo | TI |
| R-002 | Autenticación | Acceso no autorizado | Brecha de seguridad | 5 | 2 | 3 | 30 | MFA, OAuth2, JWT con expiración | Medio | TI |
| R-003 | Datos | Corrupción de datos | Pérdida de integridad | 5 | 1 | 3 | 15 | Validaciones, transacciones DB | Bajo | TI |
| R-004 | Integración | Falla API externa | Degradación funcional | 3 | 3 | 2 | 18 | Circuit breaker, reintentos | Bajo | TI |
| R-005 | Usuarios | Error de operación | Datos incorrectos | 3 | 3 | 4 | 36 | Validaciones UI, capacitación | Medio | Funcional |

> Nota: Esta tabla representa los riesgos iniciales identificados. El análisis completo debe ser elaborado, revisado y aprobado antes del inicio formal de los protocolos IQ/OQ/PQ.

# ANEXO E: Registros de Ejecución y Evidencia

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia | VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0-ANEXO-E |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Área / Paquete | FamSPI v1.0.0 - Validación de Sistema Computarizado Complejo |

## E.1 — Registro de Ejecución IQ

| ID Caso | Descripción | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Ejecutado por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ-EV-001 | Verificación de despliegue en ambiente objetivo | Servicio activo y respondiendo | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |
| IQ-EV-002 | Verificación de variables de entorno críticas | Variables presentes y válidas | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |
| IQ-EV-003 | Verificación de conexión a base de datos | Conexión establecida exitosamente | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |
| IQ-EV-004 | Verificación de certificados SSL/TLS | Certificados válidos y vigentes | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |

## E.2 — Registro de Ejecución OQ

| ID Caso | Descripción | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Ejecutado por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OQ-EV-001 | Flujo de autenticación exitoso | Acceso concedido con token válido | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |
| OQ-EV-002 | Rechazo de credenciales inválidas | Error 401 retornado | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |
| OQ-EV-003 | Validación de permisos por rol | Acceso restringido según RBAC | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |

## E.3 — Registro de Ejecución PQ/UAT

| ID Escenario | Descripción | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Ejecutado por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-EV-001 | Jornada representativa de usuario final | Sin errores en flujos principales | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |
| PQ-EV-002 | Estabilidad bajo carga normal | Tiempo de respuesta < 3s | Pendiente | No ejecutado | __________ | __________ |

> Nota: Estos registros deben completarse durante la ejecución formal de los protocolos y ser firmados por el ejecutor y el revisor.

# ANEXO F: Registro de Desviaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia | VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0-ANEXO-F |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Área / Paquete | FamSPI v1.0.0 - Validación de Sistema Computarizado Complejo |

| ID Desviación | Fase (IQ/OQ/PQ) | Descripción | Clasificación | Acción Correctiva | Responsable | Fecha Cierre | Estado | Aprobación QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-001 | — | (Sin desviaciones registradas al momento de emisión) | — | — | — | — | Abierto | — |

> Instrucción: Cada desviación detectada durante la ejecución de IQ, OQ o PQ debe registrarse en esta tabla. La clasificación puede ser: Crítica (bloquea la liberación), Mayor (requiere CAPA antes del cierre) o Menor (documentar y aceptar).

# ANEXO G: Registros de Entrenamiento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia | VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0-ANEXO-G |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Área / Paquete | FamSPI v1.0.0 - Validación de Sistema Computarizado Complejo |

## G.1 — Matriz de Entrenamiento Requerido

| Rol | Módulo / Función | Tipo de Entrenamiento | Duración Estimada | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario final | Navegación y operación general | Capacitación presencial | 4h | Pendiente | Lista de asistencia |
| Administrador TI | Configuración y mantenimiento | Sesión técnica | 8h | Pendiente | Registro técnico |
| Responsable funcional | Flujos de aprobación y reportes | Taller funcional | 4h | Pendiente | Lista de asistencia |

## G.2 — Registro de Asistencia

| Nombre | Rol | Módulo capacitado | Instructor | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ | __________ | __________________ | __________ | __________ | __________ |

> Nota: Este registro debe ser completado y firmado antes de la ejecución de PQ/UAT con usuarios reales.

# ANEXO H: Matriz de Trazabilidad (RTM)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia | VAL-FAMSPI-GEON-V1-0-0-ANEXO-H |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Área / Paquete | FamSPI v1.0.0 - Validación de Sistema Computarizado Complejo |

| ID URS | Descripción URS | ID FRS | ID Caso Prueba | Fase | ID Evidencia | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-001 | (Ver Anexo A para listado completo de requerimientos) | FRS-001 | IQ-001 / OQ-001 | IQ + OQ | EV-001 | Pendiente | No ejecutado |

> Nota: La matriz completa debe tener una fila por cada requerimiento URS, referenciando todas las capas de trazabilidad hasta la evidencia objetiva. Esta tabla debe expandirse durante la ejecución de los protocolos.